Светог Саве 71, 74000 Добој; телефон: ++387 (0)53 241 368; факс: ++387 (0)53 222 247

ЖРС

ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А. Д. ДОБОЈ

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЖЕЉЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, А. Д. ДОБОЈ

ЗА 2023. ГОДИНУ

Добој, мај 2024. године

# САДРЖАЈ

САДРЖАЈ	2

УВОД	3

OПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ	4

Параметри пословног амбијента у 2023. години	5

Најчешће кориштене скраћенице у Извјештају о пословању:	6

1.	ПОСЛОВИ ОПЕРАЦИЈА	7

1.1.	Физички обим рада	7

1.1.1.	Превоз путника	7

1.1.2.    Превоз роба	8

1.2.	Кориштење капацитета вуче (локомотиве)	10

1.3.	Кориштење капацитета за превоз путника (путничка кола)	12

1.4.	Кориштење капацитета за превоз робе (теретна кола)	13

1.5.	Одржавање локомотива, путничких и теретних кола (Сектор за ОШВ)	15

1.6.	Сектор за вучу возова	16

2.	ПОСЛОВИ ИНФРАСТРУКТУРЕ	18

2.1.	Капацитети пруга	18

2.2.	Реализација урађених радова у Сектору за грађевинске послове................................................. 20

2.2.1. Инвестиционо и текуће одржавање у сопственој режији................................................................... 20

2.2.2. Инвестиционо и текуће одржавање од стране трећих лица............................................................... 22

2.3.    Извјештај о реализацији одржавања електротехничких послова...................................................... 24

2.3.1. Служба за стабилна постројења електро вуче (СПЕВ)....................................................................... 26

2.3.2. Служба за сигнално-сигурносне (СС) и телекомуникационе (ТК) уређаје...................................... 28

2.4.    Трошкови одржавања инфраструктурних капацитета ........................................................................30

3.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	31

4.	КРЕДИТИ	32

5.	РАДНА СНАГА	35

6.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	37

6.1.     Биланс стања	37

6.2.	Биланс успјеха	48

6.3.	Биланс токова готовине	59

6.4.	Извјештај о промјенама на капиталу	61

6.5.	Додатни рачуноводствени извјештај - Анекс	63

7.	Показатељи успјешности пословања	65

8.	Опис главних ризика	66

9.	Заштита околине и радника, очекивани развој Жељезница Републике Српске у будућности и друго................................................................................................................................................................. 68

Закључак	69

# УВОД

Извјештај о пословању Жељезница Републике Српске а.д. Добој за 2023. годину приказује остварене показатеље физичког обима рада, финансијске показатеље и показатеље о запослености, компарирајући исте са Планом пословања као и остварењем обрађеног периода прошле пословне године

Рјешењем Окружног привредног суда у Добоју, од 16.03.2020. године,                                                  број: 60 0 St 029351 20 Res, отворен је поступак реструктурирања Друштва.                                              Дана 31.12.2020. године, одржано је рочиште пред Окружним привредним судом у Добоју гдје су повјереници Жељезница Републике Српске гласали за предложени План финансијског и оперативног реструктурирања. План је прихваћен Рјешењем Окружног привредног суда у Добоју број 60 0 St 029351 20 Res од 31.12.2020. године (правоснажно од 16.03.2021. године). Укупно призната потраживања повјерилаца износе 334.368.586 КМ, од чега се 334.052.579 КМ односи на потраживање Министарства финансија Републике Српске и планирано је да се тај износ конвертује у капитал. Поступак конверзије је у току, прописана документација достављена је Комисији за хартије од вриједности. У наредном периоду  очекује се завршетак активности регистрације нове емисије акција и уписа исте у судски регистар, чиме би се конверзија и окончала. Сва остала пријављена потраживања су измирена. Закључак Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-3127/23 од 14.09.2023. године којим је рок за завршетак ове активности продужен до 31.12.2024. године.

Влада Републике Српске донијела је Закључак (број: 04/1-012-2-3283/20 од 19.11.2020. године) којим даје сагласност да Жељезнице Републике Српске, убудуће, буду организоване као сложено предузеће, вертикално интегрисано или холдинг. Након тога, 17.12.2020. године, Влада Републике Српске донијела је нови Закључак (број:04/1-012-2-3421/20 од 17.12.2020. године) којим даје сагласност да Жељезнице Републике Српске убудуће буду организоване као сложено предузеће, холдинг. Такође, Влада Републике Српске на 113. сједници одржаној             18.03.2021. године донијела је Закључак број 04/1-012-2-692/21 којим даје сагласност да Жељезнице Републике Српске буду организоване као холдинг предузеће са зависним предузећима за инфраструктуру, превоз путника и превоз роба, а да се радионице за оправку жељезничких возила и вуча возова налазе у оквиру зависног предузећа за теретни саобраћај.

Са Економским институтом Бања Лука у јуну 2022.године закључен је уговор о набавци услуге процјене имовине Друштва број протокола: 10864/22  од 26.05.2022. године. Процјена је обухватила: некретнине, постројења, опрему и залихе.

Са консултантом TWC Бања Лука 15.02.2024. године потписан је уговор о извршењу услуге израде елабората за књижење ефеката процјене имовине Друштва број протокола: 4036/24 од 12.02.2024. године.

Консултант TWC Бања Лука на основу извјештаја процјенитеља предложио је књижење процјене имовине Жељезница Републике Српске  на начин да се сва имовина за коју је процјенитељ навео да се не може сматрати својином Друштва или за коју није достављена документација о њеном статусу,  искњижи у ванбилансну евиденцију до утврђивања статуса наведене имовине.

У складу са  приједлогом књижења датом у извјештају консултанта TWC Бања Лука извршено је евидентирање процјене имовине у пословним књигама Друштва.

У наставку су детаљније  образложени остварени резултати пословања Друштва за извјештајни период.

# OПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

НАЗИВ ДРУШТВА:

Жељезнице Републике Српске, а. д. Добој

АДРЕСА:

Светог Саве број 71, Добој

Телефон: +387 (0)53 241 368

Е-mail: kabinet@zrs-rs.com

Website: www.zrs-rs.com

Матични број: 1494562

ЈИБ: 4400025960001

Оснивач: Влада Републике Српске

Уписани капитал: 50.000 КМ

Номинална вриједност акције: 1 КМ

УПРАВА ДРУШТВА:

Предсједник Управе Друштва:

Слађан Јовић

Чланови Управе Друштва:

Жељко Радић

Драган Зеленковић

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Предсједник:

Дијана Каленић

Чланови:

Славица Живковић

Александер Игњић

Младен Лазаревић

Дејан Нарић

ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ:

Предсједник:

Владимир Станимировић

Чланови:

Јела Рикало

Владимир Паравац

Учешће у структури власништва капитала Жељезница Републике Српске а.д. Добој:

- Акцијски фонд РС а.д. Бања Лука 63,92%

- Преф а.д Бања Лука 10%

- Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука 5%

- Остали акционари 21,08%.

# Параметри пословног амбијента у 2023. години

- Пословање Жељезница Републике Српске, у даљем тексту Друштва, је област која је нормативно уређена законима (Закон о јавним предузећима, Закон о привредним друштвима, Закон о жељезницама Републике Српске, Закон о жељезницама Босне и Херцеговине и др.), прописима и директивама међународне заједнице (ЕU, UIC, CIT, FTE и др.), подзаконским актима (уредбе, одлуке и др.). Нормативни акти Друштва који регулишу ову област су: Статут (највиши нормативни акт Друштва) и правилници из области жељезничког саобраћаја и Правилник о раду.

- Ред вожње за 2023. годину важи од 11.12.2022. године до 19.12.2023. године.

- Цијене – тарифе за превоз путника нису се мијењале од 2018. године, док се цијене превоза роба уговарају, а за шта су основа важеће тарифе.

- Цијена нафте (d2) по мјесецима (у КМ, без ПДВ-а) и износи како слиједи:

| Година/мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Просјек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022. година | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,17 | 2,13 | 2,23 | 2,64 | 2,44 | 2,32 | 2,2 | 2,37 | 1,97 | 2,02 |
| 2023. година | 1,91 | 2,35 | 2,14 | 2,14 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,12 | 2,12 | 2,26 | 2,26 | 2,12 | 2,14 |

- Цијена струје (у КМ, без ПДВ-а) у 2023. години:

| 2022. година | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Просјек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виша (АVT) | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,1205 | 0,12 |
| Нижа (AMT) | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0804 | 0,08 |
| 2023. година | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Просјек |
| Виша (АVT) | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,15 |
| Нижа (AMT) | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,10 |

- Цијена рада је 120 КМ.

- Најнижа плата у Републици Српској у 2023. години је 700 КМ у нето износу и 1.016 КМ у бруто износу       (од 01.01.-30.04.2022. године износила је 590 КМ у нето износу или 855 КМ у бруто износу, док  од 01.05.2022. године износи  650 KM у нето износу или 942 КМ у бруто износу).

- Влада Републике Српске је донијела Одлуку о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате („Службени гласник Републике Српске“ број 39/22), која се примјењује од 12. маја 2022. године. Након измјена наведене Одлуке, трошкови једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као у случају обављања прековременог рада дужег од три часа дневно износе 0,85% просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан радника, уколико код послодавца није организована исхрана радника. С обзиром да је просјечна бруто плата радника у Републици Српској за 2022. годину износила 1.730 КМ, бруто износ топлог оброка по радном дану је 13,14 КМ, а што одговара нето износу од 8,02 КМ.

- Регрес за годишњи одмор, на основу Закона о раду, обрачунава се у висини од 8,00 КМ по дану за сваки дан искориштеног годишњег одмора.

- Домаћа пуна дневница износи 20 КМ (Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској, Службени гласник Републике Српске број 57/21).

- Износ накнаде за кориштење властитог аутомобила за службене потребе је                                                                    20% од цијене литра бензина по пријеђеном километру.

- Стопе доприноса и пореза на бруто лични доходак:

- допринос Фонду ПИО: 18,5 %

- допринос Фонду здравства: 10,2%

- доприноси Фонду за дјечију заштиту: 1,7%

- доприноси Фонду за незапослене: 0,6%

- порез: 8%.

- Неопорезиви износ личног дохотка одобрен је од 01.01.2022. године у износу од 1.000 КМ.

- Затезна камата (Управа за индиректно опорезивање): 0,04% дневно (Сл. гласник БиХ бр. 100/13).

- Затезна камата (Пореска управа Републике Српске): 0,03% дневно (Сл. гласник РС број 102/11, 108/11 и 67/13).

- Законска затезна камата износи 0,03% дневно.

# Најчешће кориштене скраћенице у Извјештају о пословању:

- pkm-путнички километри

- t-тоне

- ntkm-нето-тонски километри

- brtkm-бруто-тонски километри

- mkm-мазивни километри

- km-километар

- m-метар

- kg-килограм

- МРС-међународни рачуноводствени стандарди

- ВВ-вуча возова

- ОШВ-одржавање шинских возила

- РО-редовна оправка

- РОП-регенерација обртних постоља

- КТП-контролно технички преглед

- МО-мала оправка

- СО-средња оправка

- ВО-велика оправка

- ЗОП-Сектор за одржавање пруга

- ЕТП-електротехнички послови

- EEП-електро-енергетска постројења

- ЕВП-електро-вучна постројења

- СПЕВ-стабилна постројења електро-вуче

- ЈС-јака струја

- ДУ-даљинско управљање

- СС-сигнално-сигурносни уређаји

- ТК-телекомуникациони уређаји

- ДТШ-дуги трак шина

- РИВ-накнада по основу размјене и кориштења теретних кола у жељезничком саобраћају између жељезничких компанија

- РИЦ-накнада по основу размјене и кориштења путничких кола у жељезничком саобраћају између жељезничких предузећа

- UIC-International union of railways

- ДМВ-дизел моторни возови

# ПОСЛОВИ ОПЕРАЦИЈА

## Физички обим рада

## Превоз путника

Жељезнице Републике Српске у 2023. години превезле су 88.738 путника, што је за 7% више од планираних, а 8% више од остварених у 2022. години. Превоз путника у међуентитетском и међународном саобраћају није планиран нити је вршен у 2023. години.

У 2023. години остварено је 4.394.186 pkm, што је за 4% више од планираних, а за 5% више од остварених у посматраном периоду 2022. године.

Разлог повећања свих параметара у путничком саобраћају  лежи у чињеници да се одређени број путника вратио жељезничком путничком саобраћају који је цјеновно повољнији од друмског саобраћаја.

| Редни број | НАЗИВ | Јединица | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мјере | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22)x100 | (ос.23/пл.23)x100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Број путника | путник | 82.459 | 83.284 | 88.738 | 108 | 107 |
|  | Путнички km | путнички km | 4.187.677 | 4.229.553 | 4.394.186 | 105 | 104 |
|  | Просјечан пут 1 путника | km | 51 | 51 | 50 | 98 | 98 |
| II | Превезени путници | путник | 82.459 | 83.284 | 88.738 | 108 | 107 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 82.459 | 83.284 | 88.738 | 108 | 107 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Путнички километри | pkm | 4.187.677 | 4.229.553 | 4.394.186 | 105 | 104 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 4.187.677 | 4.229.553 | 4.394.186 | 105 | 104 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Просјечан пут 1 путника | km | 51 | 51 | 50 | 98 | 98 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 51 | 51 | 50 | 98 | 98 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Табела 1. Физички обим рада  Жељезница Републике Српске у путничком саобраћају

| Мјесец | 2022. | 2023. | Индекс 23/22*100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Јануар | 4.061 | 5.369 | 132 |
| Фебруар | 5.670 | 7.076 | 125 |
| Март | 6.264 | 7.180 | 115 |
| Април | 6.925 | 7.647 | 110 |
| Maj | 9.443 | 8.726 | 92 |
| Јун | 7.430 | 7.071 | 95 |
| Јул | 5.767 | 6.567 | 114 |
| Август | 6.281 | 6.667 | 106 |
| Септембар | 7.421 | 8.546 | 115 |
| Октобар | 8.628 | 8.866 | 103 |
| Новембар | 7.588 | 7.668 | 101 |
| Децембар | 6.981 | 7.355 | 105 |
| Укупно 2023. године | 82.459 | 88.738 | 108 |

Табела 1.1. Превезени путници по мјесецима

(у 000)

| Опис | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PKM у 2022. | 226 | 263 | 314 | 349 | 501 | 405 | 317 | 353 | 332 | 416 | 365 | 347 |
| PKM у 2023. | 311 | 317 | 331 | 383 | 445 | 364 | 355 | 425 | 372 | 370 | 350 | 371 |

Табела 1.2. Остварени путнички километри  у 2022. и 2023. години

### Превоз роба

У пословној 2023. години превезено је 4.473.520 тона робе, што је за 14% мање од планираног превоза робе, а 7% мање у односу на остварени превоз у 2022. години.

Истовремено, остварено је 372.524.307 ntkm, што је 19% мање од планираног обима, а 10% мање од остварених у истом периоду пословне 2022. године.

Нестабилност тржишта, узрокована геополитичким дешавањима, енергетска криза и раст инфлације отежали су, а у одређеној мјери и онемогућили пословање корисника наших услуга што је директно условило смањење обима превоза робе жељезницом.

Просјечан пут једне тоне робе у 2023. години износио је 83 km, што је за 6% ниже од планираног пута, а 4% ниже у односу на 2022. години, што се може видјети у сљедећем табеларном прегледу:

| Редни број | НАЗИВ | Јединица | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мјере | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22)x100 | (ос.23/пл.23)x100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Превезене тоне робе | t | 4.791.036 | 5.182.500 | 4.473.520 | 93 | 86 |
|  | ntkm | ntkm | 416.182.179 | 460.873.000 | 372.524.307 | 90 | 81 |
|  | Просјечан пут 1 тоне робе | km | 87 | 89 | 83 | 96 | 94 |
| II | Превезене тоне робе (1+2+3) | t | 4.791.036 | 5.182.500 | 4.473.520 | 93 | 86 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 33.304 | 30.000 | 30.522 | 92 | 102 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 1.324.036 | 1.510.600 | 1.213.005 | 92 | 80 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 3.433.695 | 3.641.900 | 3.229.993 | 94 | 89 |
|  | а) Увоз |  | 518.878 | 545.000 | 282.351 | 54 | 52 |
|  | б) Извоз |  | 464.217 | 478.500 | 299.157 | 64 | 63 |
|  | в) Транзит |  | 2.450.600 | 2.618.400 | 2.648.485 | 108 | 101 |
| III | ntkm (1+2+3) | ntkm | 416.182.179 | 460.873.000 | 372.524.307 | 90 | 81 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 2.257.745 | 2.040.000 | 2.410.329 | 107 | 118 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 199.177.307 | 227.290.800 | 180.993.489 | 91 | 80 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 214.747.128 | 231.542.200 | 189.120.489 | 88 | 82 |
|  | а) Увоз |  | 30.989.595 | 32.322.000 | 12.282.802 | 40 | 38 |
|  | б) Извоз |  | 39.285.358 | 46.852.000 | 21.096.026 | 54 | 45 |
|  | в) Транзит |  | 144.472.175 | 152.368.200 | 155.741.661 | 108 | 102 |
| IV | Просјечан пут 1 тоне робе | km | 87 | 89 | 83 | 96 | 94 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 68 | 68 | 79 | 116 | 116 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 150 | 150 | 149 | 99 | 99 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 63 | 64 | 59 | 94 | 92 |
|  | а) Увоз |  | 60 | 59 | 44 | 73 | 73 |
|  | б) Извоз |  | 85 | 98 | 71 | 83 | 72 |
|  | в) Транзит |  | 59 | 58 | 59 | 100 | 101 |

Табела 2. Физички обим рада  Жељезница Републике Српске у робном саобраћају

| Опис | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Превезене тоне робе у 2022. години | 236.863 | 338.246 | 414.728 | 421.190 | 431.779 | 390.722 | 399.864 | 436.638 | 415.579 | 442.693 | 436.029 | 426.704 | 4.791.036 |
| Превезене тоне робе у 2023. години | 327.441 | 364.272 | 459.365 | 459.569 | 388.118 | 308.127 | 362.080 | 433.141 | 383.310 | 416.102 | 299.562 | 272.432 | 4.473.520 |

Табела 2.1. Превезене тоне робе у 2022. и 2023. години

(у 000)

| Опис | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ntkm у 2022. | 14.371 | 30.749 | 36.112 | 38.740 | 37.938 | 32.006 | 34.414 | 41.938 | 36.540 | 39.664 | 36.508 | 37.203 | 416.182 |
| ntkm у 2023. | 24.229 | 31.686 | 42.694 | 41.723 | 35.565 | 24.820 | 30.684 | 38.141 | 30.313 | 36.165 | 20.390 | 16.114 | 372.524 |

Табела 2.2. Превезени ntkm  у 2022. и 2023. години

Планирани превоз робе у унутрашњем саобраћају већи  је за 2%, а вршен је за потребе Жељезница Републике Српске и за превоз празних кола за кориснике превоза „Алумина“, Зворник и Србија Карго, Београд.

Превоз робе у међуентитетском саобраћају мањи је за 20% у односу на планирани због смањеног обима превоза жељезне руде.

У увозу је дошло до смањења обима превоза робе за 48% у односу на планирани првенствено због смањеног увоза шећера, неорганских хемијских производа, угља, боксита, кварцног камена и пијеска.  Смањен је и увоз празних кола корисника превоза што је, прије свега, посљедица смањеног извоза  неорганских хемијских производа.

Планирани превоз робе у извозу мањи је за 37%  првенствено због смањеног извоза  угља, неорганских хемијских производа и  контејнера.

У транзиту дошло је до повећања планираног  обима превоза робе за 1%, прије свега, због повећаног обима превоза угља.

У  2023. години остварен је мањи приход од превоза жељезне руде, хемијских производа, основних метала и њихових производа, дрвета, шећера, биљних масноћа, сточне хране, житарица, кварцног камена и боксита, док је остварени приход од превоза угља, минералних горива и уља, глине, уљаних производа, контејнера, шинских возила и њихових дијелова повећан у односу на  2022. годину.

За потребе Жељезница Републике Српске  у 2023. години превезено је 29.337 тона робе што је за  3.179 тона мање у односу на  2022. годину када су превезле 32.516 тона робе.

| Редни број | Опис | Остварено тона |  |  | Остварено ntkm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | % | 2022. | 2023. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Житарице | 4.876 | 0 | 0 | 9.752 | 0 | 0 |
| 2. | Сјемена, уљани производи | 975 | 1.015 | 0 | 1.949 | 2.029 | 104 |
| 3. | Животињске и биљне масноће | 0 | 8.757 | 0 | 0 | 17.513 | 0 |
| 4. | Шећер и производи од шећера | 116.595 | 69.126 | 59 | 6.412.702 | 3.801.921 | 59 |
| 5. | Со, сум. камен, земља, гипс, креч, цемент | 205.957 | 119.087 | 58 | 17.231.259 | 7.269.574 | 42 |
| 6. | Руде, згуре, пепели | 1.576.499 | 1.302.934 | 83 | 218.965.044 | 188.776.726 | 86 |
| 7. | Угаљ | 1.732.459 | 2.144.968 | 124 | 106.296.932 | 123.897.314 | 117 |
| 8. | Минерална горива и уља (нафта и остало) | 158.463 | 141.722 | 89 | 11.847.440 | 10.923.764 | 92 |
| 9. | Хемијски производи (органски и неоргански) | 270.084 | 159.843 | 59 | 8.239.921 | 3.138.841 | 38 |
| 10. | Дрво и производи од дрвета | 153.493 | 72.197 | 47 | 12.631.814 | 5.924.186 | 47 |
| 11. | Основни метали и њихови производи (гвожђе и сл.) | 187.116 | 122.060 | 65 | 16.762.429 | 12.383.341 | 74 |
| 12. | Шинска возила и њихови дијелови, друмска возила и њихови дијели, празна кола корисника превоза више од 2 ос, контејнери велики, товарени | 348.626 | 307.896 | 88 | 17.550.645 | 16.108.676 | 92 |
| 13. | Остало | 35.893 | 23.921 | 67 | 232.292 | 280.423 | 121 |
|  | УКУПНО | 4.791.036 | 4.473.520 | 93 | 416.182.179 | 372.524.307 | 90 |

Табела 3. Структура превезене робе Жељезница Републике Српске

## Кориштење капацитета вуче (локомотиве)

На дан 31.12.2023. године инвентарски колски парк Жељезнице Републике Српске је 82 вучна возила, од којих је радно активно 51 вучно возило (22 електро и 29 дизел вучних возила).

Жељезнице Републике Српске суочене су са проблемом старости локомотива, велики број локомотива је ван експоатације због дотрајалости. Неопходно је што прије инвестирати у набавку нових локомотива.

У наредној табели приказано је стање возног парка вучних возила:

| Редни број | Вучна возила | Серија вучног возила | Инвентарско стање | Радни парк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | број | број |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| I | Електро | 441 | 33 | 22 |
|  |  | 411/415 | 7 | 0 |
| II | Дизел | 661 | 18 | 16 |
|  |  | 642 | 3 | 1 |
|  |  | 643 | 2 | 2 |
|  |  | 733 | 9 | 3 |
|  |  | 212 | 3 | 0 |
|  |  | Rh 2062 | 3 | 3 |
|  |  | 813/814 | 4 | 4 |
| УКУПНО |  |  | 82 | 51 |

Табела 4. Стање и снага возног парка вучних средстава на дан 31.12.2023. године

| Серија вучног возила | Инвентарски парк | Чека на ИО | Радни парк |  |  | Локомотиве у закупу | Потребан број вв за експлоатацију | Недостаје вв за експлоатацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Локомотиве у ВО | Локомотиве у експлоатацији | Локомотиве у ИО |  |  |  |
| 441* | 33 | 11 | 5 | 15 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 661* | 18 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 212 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рх 2062 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 642 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 643 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 733 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ДМВ 813/814 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ЕМВ 411/415 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 82 | 30 | 11 | 29 | 11 | 1 | 30 | 3 |

Табела 5. Стање вучних капацитета по серијама

| Редни број | Опис |  |  | Остварење 2022. | Ребаланс плана 2023. | Остварење 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | РО 441 |  | ГО | 2 | 1 | - |
|  |  |  | СО | 1 | 1 | 1 |
| 2. | РО 661 |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | 1 | - |
| 3. | РО ман. лок. | 642/643 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | 1 (из прошлог плана) |
|  |  | 212 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  | 733 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  | Рh 2062 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | 1 | - | - |
| 4. | РО ДМВ 813/814 |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
| 5. | РО ЕМВ |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
| 6. | РО 441 |  | РОП | 3 | 3 | 1 |
| 7. | РО 661 |  | РОП | - | 1 | - |
|  | РО ман. лок. | 642/643 | РОП | - | 1 | 1 |
| 8. |  | 212/733 | РОП | 1 | - | - |
|  |  | Рh 2062 | РОП | - | - | - |
| 9. | РО ДМВ 813/814 |  | РОП | 1 | - | - |
| 10. | РО ЕМВ |  | РОП | - | - | - |
| I | УКУПНО (1-10) |  | РО | 9 | 8 | 4 |
| 11. | ТО 441 |  | ВО | 562 | 590 | 489 |
|  |  |  | КП | 180 | 182 | 189 |
| 12. | ТО 661 |  | ВО | 122 | 128 | 151 |
|  |  |  | КП | 94 | 96 | 101 |
| 13. | ТО ман. лок. | 642/643 | ВО | 31 | 40 | 58 |
|  |  |  | КП | 13 | 30 | 24 |
|  |  | 212 | ВО | - | - | - |
|  |  |  | КП | - | - | - |
|  |  | 733 | ВО | 32 | 15 | 31 |
|  |  |  | КП | 15 | 12 | 11 |
|  |  | Рh 2062 | ВО | 14 | 15 | 15 |
|  |  |  | КП | 17 | 12 | 15 |
| 14. | ТО ДМВ 813/814 |  | ВО | 69 | 60 | 55 |
|  |  |  | КП | 9 | 10 | 4 |
| 15. | ТО ЕМВ |  | ВО | - | - | - |
|  |  |  | КП | - | - | - |
|  | услуге у ЖРС |  | ∑ | 1158 | 1190 | 1143 |
|  | услуге ван ЖРС |  | ∑ | 0 | 0 | 0 |
| II | УКУПНО (11-15) |  | ТО | 830+328=1158 | 848+342=1190 | 799+344=1143 |

Табела 6: Одржавање локомотива у сопственој режији

## Кориштење капацитета за превоз путника (путничка кола)

На дан 31.12.2023. година инвентарски колски парк Жељезнице Републике Српске је 70 путничких кола. Од наведеног броја путничких кола, у експлоатационом парку било је 11 исправних путничких кола.

| Налази се | ЖРС |  | ХЖ | ЖСрбије | УКУПНО |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп |  |
| 2-ос | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 3-ос | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4-ос | 9 | 41 | 1 | 4 | 9 | 46 | 55 |
| B-076 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Укупно: | 11 | 53 | 1 | 5 | 11 | 59 | 70 |
| ИКП ЖРС | 64 |  | 6 |  | 70 |  | 70 |

Табела 7. Техничка исправност путничких кола на дан 31.12.2023. године

| Путничка серија | Инвентарско стање | Експлоатациони парк |
| --- | --- | --- |
|  | број кола | број кола |
| 1 | 2 | 3 |
| AB | 13 | 1 |
| А | 8 | 0 |
| B | 32 | 7 |
| D | 12 | 1 |
| B 0,76 м | 3 | 2 |
| кушет | 2 | 0 |
| ресторан | 0 | 0 |
| салон | 0 | 0 |
| УКУПНО : | 70 | 11 |

Табела 8. Стање вучених средстава на дан 31.12.2023. године

- Параметри кориштења капацитета за превоз путника:

а) инвентарски парк: ИКП 70 кола, од тога 3 кола узаног колосијека,

б) радни парк: 11 кола,

в) просјечна дужина превоза путника: 50 km,

г) просјечно закашњење путничких возова: 2,45 мин на 100 km,

д) комерцијална брзина путничких возова: 42.40 km/h;

ђ) број путничких возова: 9.115.

| Редни број | Опис |  |  | Остварење | Ребаланс плана | Остварење |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2023. |
|  |  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | РО путничких кола | AB | ВО |  |  |  |
| 1. |  |  | СО | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | МО |  | 2 |  |
|  |  | А | ВО |  |  |  |
| 2. |  |  | СО |  |  |  |
|  |  |  | МО |  |  |  |
|  |  | B | ВО |  |  |  |
| 3. |  |  | СО | 2 | 1 |  |
|  |  |  | МО | 2 | 2 | 1 |
|  |  | D | ВО |  |  |  |
| 4. |  |  | СО |  |  |  |
|  |  |  | МО |  |  |  |
| I | УКУПНО (1-4) |  | РО | 5 | 5 | 1 |
| 1 | ТО путничких кола | AB | КП | 34 | 20 | 17 |
|  |  |  | ТО | 24 | 5 | 5 |
|  |  | А | КП |  |  |  |
|  |  |  | ТО |  |  |  |
|  |  | B | КП | 61 | 70 | 70 |
|  |  |  | ТО | 42 | 35 | 56 |
|  |  | D | КП |  |  |  |
|  |  |  | ТО |  |  |  |
| II | УКУПНО |  | КП | 95 | 90 | 88 |
|  |  |  | ТО | 66 | 40 | 61 |
| III | реконструкција B-0,76 m |  |  | 2 |  |  |

Табела 9. Одржавање путничких  кола у сопственој режији

## Кориштење капацитета за превоз робе (теретна кола)

У инвентарско колском парку Жељезница Републике Српске на дан 31.12.2023. године је укупно 2.042 теретних кола од чега су 612 кола у радном парку.

| Налази се | ЖРС |  | СЖ | ХЖ | ЖФБХ |  | ЖСрбије | ЖЦГ | МЖ | Косово | УКУПНО |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп |  |
| 2-а | 2 | 197 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 4 | 51 | 2 | 287 | 289 |
| 3-а | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 4-а | 610 | 1.057 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 2 | 19 | 610 | 1.135 | 1.745 |
| Укупно | 612 | 1.262 | 7 | 3 | 0 | 1 | 71 | 10 | 6 | 70 | 612 | 1.430 | 2.042 |
| ИКП ЖРС | 1.874 |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  | 2.042 |  | 2.042 |

Табела 10. Техничка исправност теретних кола на дан 31.12.2023. године

| Теретна врста | Серија | Инвентарско стање | Експлоатациони парк |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | број кола | број кола |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| затворена | G | 89 | 0 |
|  | H | 79 | 2 |
|  | I | 0 | 0 |
|  | Т | 36 | 0 |
| отворена | Е | 1.515 | 547 |
| плато | К | 2 | 0 |
|  | R | 194 | 42 |
|  | L | 8 | 0 |
|  | S | 15 | 0 |
| специјална | F | 1 | 0 |
|  | U | 53 | 21 |
|  | Z | 50 | 0 |
| УКУПНО: |  | 2.042 | 612 |

Табела 11. Стање вучених средстава Жељезница Републике Српске на дан 31.12.2023. године

| Редни број | Опис |  | Остварено | Ребаланс плана | Остварено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2023. |
|  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Затворена кола серије | РО | 0 | 11 | 0 |
|  | G, H, I, Т |  |  |  |  |
| 2. | Отворена кола серије | РО | 81 | 70 | 54 |
|  | Е |  |  |  |  |
| 3. | Плато кола серије | РО | 7 | 31 | 14 |
|  | К, R, L, S |  |  |  |  |
| 4. | Специјална кола серије | РО | 10 | 4 | 2 |
|  | F, U, Z |  |  |  |  |
| I | УКУПНО (1-4) | РО | 98 | 116 | 70 |
| 5. | СВЕ УКУПНО СВИХ СЕРИЈА КОЛА ЖРС | КП | 73 | 183 | 153 |
|  |  | ТО | 681 | 625 | 457 |

Табела 12. Одржавање теретних  кола у сопственој режији

- Параметри кориштења капацитета за превоз робе:

а) инвентарско стање и радни парк: 2.042/612 кола;

б) статичко оптерећење: 56,33 тона/кола;

в) укупан обрт почетни/завршни: 2,36/2.39 дана;

г) просјечна тежина теретног воза: 1.062,2 тона;

д) коефицијент празног трчања кола: 0,87;

ђ) динамичко оптерећење кола: 12,90 тона;

е) комерцијална брзина теретних возова: 36,6 km/h;

ж) број теретних возова: 8.059;

з) просјечно закашњење (на 100 km) теретних возова: 2,72 мин.

## Одржавање локомотива, путничких и теретних кола (Сектор за ОШВ)

Tрошкови одржавања мобилних капацитета у Сектору за ОШВ у сопственој режији у            2023. години износе 1.451.741 КМ, што је за 63% више од остварених у истом периоду прошле године и за 46% нижи су од планираних.

Утрошени материјал у Сектору за ОШВ у извјештајном периоду износи 801.086 КМ, а за 2022. годину износио је 1.195.280 КМ, што је 33% мање у односу на прошлу годину.

(у КМ)

| Редни број | Опис послова | Остварено 2022. | Ребаланс плана 2023. | Остварено 2023. | Индекс (ост.23/пл.23) | Индекс (ост.23/ост.22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ОШВ |  | 888.413 | 2.700.000 | 1.451.741 | 54 | 163 |
| 1. | ОШВ Добој | 579.971 | 335.000 | 1.093.901 | 327 | 189 |
| 2. | ОШВ Бања Лука | 186.951 | 215.000 | 180.923 | 84 | 97 |
| 3. | ОШВ Приједор | 121.491 | 2.150.000 | 176.917 | 8 | 146 |

Табела 13:  Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ОШВ у сопственој режији

Tрошкови одржавања мобилних капацитета од стране трећих лица у Сектору за ОШВ у          2023. години износе 138.553 КМ, што је знатно више од остварених у истом периоду прошле године, а у нивоу су планираног остварења.

(у КМ)

| Редни број | Опис послова | Остварено 2022. | Ребаланс плана 2023. | Остварено 2023. | Индекс (ост.23/пл.23) | Индекс (ост.23/ост.22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ОШВ |  | 48.930 | 139.000 | 138.553 | 100 | 283 |
| 1. | ОШВ Добој | 30.279 | 40.000 | 70.155 | 175 | 232 |
| 2. | ОШВ Бања Лука | 9.163 | 4.000 | 51.692 | 1.292 | 564 |
| 3. | ОШВ Приједор | 9.488 | 95.000 | 16.706 | 18 | 176 |

Табела 14:  Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ОШВ од стране трећих лица

## Сектор за вучу возова

У наредној табели дата је потрошња енергије по врстама:

| Редни број | Опис | Јединица | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мјере | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Виша AVT | KWh | 8.052.263 | 8.750.481 | 7.476.698 | 93 | 85 |
| 2. | Нижа AMT | KWh | 7.773.568 | 8.464.803 | 6.441.171 | 83 | 76 |
| 3. | Снага S | KW | 94.161 | 110.878 | 89.273 | 95 | 81 |
| 4. | Гориво Д-2 | литар | 740.616 | 1.140.000 | 979.645 | 132 | 86 |

Табела 15. Потрошња енергије по врстама

Остварени рад вуче возова у 2023. години, компариран са планским величинама за исти период, као и са оствареним величинама у 2022. години, дат је у наредном табеларном прегледу:

| Редни број | Опис | Јединица | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мјере | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Рад електро вуче | 10³ брткм | 533.772 | 594.990 | 426.234 | 80 | 72 |
| 1. | Путничка вуча | 10³ брткм | 38.326 | 50.000 | 39.891 | 104 | 80 |
| 2. | Теретна вуча | 10³ брткм | 495.446 | 544.990 | 386.343 | 78 | 71 |
| II | Рад дизел вуче | 10³ брткм | 86.291 | 94.920 | 135.945 | 158 | 143 |
| 1. | Путничка вуча | 10³ брткм | 4.619 | 5.081 | 4.707 | 102 | 93 |
| 2. | Теретна вуча | 10³ брткм | 81.672 | 89.839 | 131.238 | 161 | 146 |
| УКУПНО (I+II) |  | 10³ брткм | 620.063 | 689.910 | 562.179 | 91 | 81 |
| III | Рад електро вуче | Маз.км | 1.305.818 | 1.280.754 | 1.164.412 | 89 | 91 |
| 1. | Путничка вуча | Маз.км | 563.520 | 464.227 | 549.632 | 98 | 118 |
| 2. | Теретна вуча | Маз.км | 714.061 | 785.467 | 587.851 | 82 | 75 |
| 3. | Маневра | Маз.км | 28.237 | 31.060 | 26.929 | 95 | 87 |
| IV | Рад дизел вуче | Маз.км | 203.612 | 223.972 | 246.122 | 121 | 110 |
| 1. | Путничка вуча | Маз.км | 66.266 | 72.892 | 89.524 | 135 | 123 |
| 2. | Теретна вуча | Маз.км | 136.201 | 149.821 | 154.356 | 113 | 103 |
| 3. | Маневра | Маз.км | 1.145 | 1.259 | 2.242 | 196 | 178 |
| УКУПНО (III+IV) |  | Маз.км | 1.509.430 | 1.504.726 | 1.410.534 | 93 | 94 |
| V | Рад електро вуче | Воз.км | 1.088.580 | 1.043.308 | 968.094 | 89 | 93 |
| 1. | Путничка вуча | Воз.км | 558.035 | 459.709 | 548.155 | 98 | 119 |
| 2. | Теретна вуча | Воз.км | 530.545 | 583.599 | 419.939 | 79 | 72 |
| VI | Рад дизел вуче | Воз.км | 156.528 | 172.180 | 200.465 | 128 | 116 |
| 1. | Путничка вуча | Воз.км | 63.856 | 70.241 | 85.250 | 134 | 121 |
| 2. | Теретна вуча | Воз.км | 92.672 | 101.939 | 115.215 | 124 | 113 |
| УКУПНО (V+VI) |  | Воз.км | 1.245.108 | 1.215.488 | 1.168.559 | 94 | 96 |

Табела 16. Остварени рад вуче возова

Остварени рад електро вуче у 2023. години износио је 426.234.000 брткм што је за 20% мање у односу на остварени рад 2022. године. Због прекида производње у руднику Омарска, односно прекида у превозу руде на релацији Омарска-Добој и смањења превоза готових производа из Жељезаре Зеница, дошло је и до великог смањења укупног превоза роба за 2023. годину.

Што се тиче рада дизел вуче у 2023. години исти је износио 135.945.000  брткм, што је за 58% више у односу на остварени рад у 2022. години. Рад у дизел вучи повећан је због појаве превоза угља, као и других роба на релацији Добој-Зворник Нови-Добој, а којих није било у истом периоду прошле године.

Потрошња електричне енергије у 2023. години износила је:

- Виша АVТ= 7.476.598 KWh што је за 7% мање од остварене потрошње у истом периоду       2022. године и 15% мање од планиране потрошње.

- Нижа АМТ= 6.441.171 KWh што је за 17% мање од остварене потрошње у истом периоду    2022. године и 24% мање од планиране потрошње.

- Снага S= 89.273 KW што је за 5% мање од остварене снаге у истом периоду 2022. године и 19% мање од планиране.

Потрошња горива Д-2 у 2023. години износи 979.645 литара и мања је за 160.355 литара од плана потрошње у 2023. години и већа је од потрошње у 2022. години за  239.029 литарa.

# ПОСЛОВИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

## Капацитети пруга

- Дужинa пруга и колосијека

Грађевинска дужина пруга на територији Републике Српске износи 416,996 km.

| Табела 17. Грађевинска дужина пруга на територији Републике Српске |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Нормалан колосијек | 398,857 |
| б. | Узани колосијек | 18,139 |
| Укупно (а+б) |  | 416,996 |

| Табела 18. Грађевинска дужина пруга у експлоатацији и ван експлоатације на територији Републике Српске |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Дужина пруга које су у експлоатацији | 353,212 |
| б. | Пруге затворене за саобраћај (ван експлаоатације) | 45,645 |
| в. | Узана пруга државна граница-Вардиште-Добрун-Вишеград (пруга је у експлоатацији у току туристичке сезоне) | 18,139 |
|  | Укупно (а+б+в) | 416,996 |
| г. | Степен искоришћености пруга на територији ЖРС (а/г) кад је узана пруга ван експлоатације | 84,70% |
| д. | Степен искоришћености пруга на територији ЖРС кад је узана пруга у експлоатацији (а+в/г) | 89,05% |

| Табела 19. Грађевинска дужина пруга које су у експлоатацији на територији Републике Српске |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Жељезнице Републике Српске | 353,212 |
| б. | Железнице Србије (на територији Републике Српске налази се дионица пруге Јабланица - Штрпци) | 9,827 |
|  | Укупно (а+б) | 363,039 |

| ##### Табела 20. Грађевинска дужина станичних колосијека ##### (без главног пролазног колосијека) |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Станични колосијеци у експлоатацији | 137,375 |
| б. | Колосијеци затворени за саобраћај (ван експлоатације) | 26,830 |
| в. | Узана пруга државна граница-Вардиште-Добрун-Вишеград | 1,405 |
|  | Укупно (а+б+в) | 165,610 |
| г. | Степен искоришћености станичних колосијека (а/г) када је узана пруга у експлоатацији | 82,95% |
| д. | Степен искоришћености станичних колосијека (а+в)/г када је узана пруга ван екплоатације | 83,80% |

- Осовинско оптерећење

На територији Жељезница Републике Српске постоје три категорије пруга:

| Табела 21. Осовинско оптерећење |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категорија пруге |  | Дозвољено оптерећење |  |
|  |  | тона/осовини | тона/m |
| a. | Д4 | 22,5 | 8 |
| б. | Ц3 | 20 | 7,2 |
| в. | Ц4 | 20 | 8 |

- Допуштене просјечне брзине на пругама

| Табела 22. Допуштене просјечне брзине |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Пруга | Допуштена просјечна брзина у km/h |
| 1. | Eнтитетска граница – Шамац – Добој – ентитетска граница | 46,972 |
| 2. | Српска Костајница – Бања Лука – Нови Град | 66,997 |
| 3. | Државна граница – Добрљин – Нови Град | 73,290 |
| 4. | Нови Град – Блатна – ентитетска граница | 47,296 |
| 5. | Ентитетска граница – Петрово Ново – Добој | 50,000 |
| 6. | Државна граница – Брчко – ентитетска граница | 30,000 |
| 7. | Ентитетска граница – Зворник Нови – државна граница | 50,971 |

Дужина лаганих вожњи на пругама Жељезница Републике Српске на дан 31.12.2023. године износила је 3.256 м, а на дан 31.12.2022. године 6.180 м.

- Дужина електрифицираних пруга

(у км)

| Табела 23. Дужина електрифицираних пруга |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Пруга | Дужина електрифицираних пруга |
| 1. | Шамац (ентитетска граница ЖРС/ЖФБиХ)- Добој | 62,172 |
| 2. | Добој-Маглај (ентитетска граница ЖРС/ЖФБиХ) | 18,800 |
| 3. | Добој-Нови Град | 173,567 |
| 4. | Волиња-Нови Град | 19,384 |
| 5 | Нови Град-Блатна – ентитетска граница | 19,600 |
| 6 | Омарска-Томашица | 12,525 |
| 7. | Крчевине одвојак-Заједнице одвојак (триангла) | 1,398 |
| 8. | Нови Град теретна-Мост на Сани одвојак (триангла) | 0,808 |
|  | УКУПНО: | 308,254 |

## Реализација урађених радова у Сектору за грађевинске послове

Основна дјелатност Сектора за грађевинске послове је текуће и инвестиционо одржавање пруге и пружних постројења, горњег строја пруге, доњег строја пруге и објеката. Редовно одржавање које може бити текуће и инвестиционо врши се у сопственој режији и од стране трећих лица.

| Редни број | ОПИС | Јединица мјере | Остварење 2022. | Ребаланс плана 2023. | Остварење 2023. | индекс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (ост.23/ост.22) | (ост.23/план 23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Горњи строј | НЧ | 42.466 | 60.974 | 45.182 | 106 | 74 |
| 2. | Доњи строј | НЧ | 57.788 | 138.741 | 55.488 | 96 | 40 |
| 3. | Чувар пруге, опходар | НЧ | 81.231 | 114.430 | 83.700 | 103 | 73 |
| 4. | Објекти | НЧ | 1.736 | 3.410 | 1.346 | 78 | 39 |
| 5. | Техничко и административно особље | НЧ | 156.515 | 173.124 | 141.543 | 90 | 82 |
| УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  | 339.736 | 490.679 | 327.259 | 96 | 67 |
| II | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Горњи строј | НЧ | 39.297 | 37.006 | 36.469 | 93 | 99 |
| 2. | Доњи строј | НЧ | 3.394 | 2.777 | 1.000 | 29 | 36 |
| 3. | Објекти | НЧ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  | 42.691 | 39.983 | 37.469 | 88 | 94 |
| СВЕ УКУПНО: ТО+ИО |  |  | 382.427 | 530.662 | 364.728 | 95 | 69 |

Табела 24. Остварени норма часови за редовно одржавање Сектора за грађевинске послове

    - Инвестиционо и текуће одржавање у сопственој режији

| Редни број | ОПИС | Јединица мјере | Остварење 2022. | Ребаланс плана 2023. | Остварење 2023. | индекс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (ост.23/ост.22) | (ост.23/план 23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одржавање горњег строја | КМ | 2.129.627 | 3.784.980 | 2.453.037 | 115 | 65 |
| 2. | Одржавање доњег строја | КМ | 21.273 | 100.000 | 20.238 | 95 | 20 |
| 3. | Одржавање објеката | КМ | 0 | 66.800 | 0 | #DIV/0! | 0 |
| УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  | 2.150.900 | 3.951.780 | 2.473.275 | 115 | 63 |
| II | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одржавање горњег строја | КМ | 21.996 | 35.000 | 7.415 | 34 | 21 |
| 2. | Одржавање доњег строја | КМ | 9.321 | 40.000 | 9.349 | 100 | 23 |
| 3. | Одржавање објеката | КМ | 1.328 | 32.650 | 13.700 | 1.032 | 42 |
| УКУПНОТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  | 32.644 | 107.650 | 30.464 | 93 | 28 |
| СВЕ УКУПНО: ТО+ИО |  |  | 2.183.545 | 4.059.430 | 2.503.739 | 115 | 62 |

Табела 25. Инвестиционо и текуће одржавање у сопственој режији Сектора за грађевинске послове

- Горњи строј пруге

Инвестиционо одржавање горњег строја пруге

На инвестиционом одржавању горњег строја пруге у сопственој режији у 2023. години утрошено је 2.453.037 КМ, планирано је 3.784.980 КМ, а проценат реализације је 65%.

За већину материјала покренуте су активности набавке, тендерска процедура и склапање уговора је у току, након чега слиједи испорука робе и уградња.

Текуће одржавање горњег строја пруге

На текућем одржавању горњег строја пруге у сопственој режији (хемијско третирање траве и корова) у 2023. години утрошено је 7.415 КМ, планирано је 35.000 КМ, проценат реализације је 21%. Разлог ниског процента реализације је неисправност приколица и касно склапање Уговора о набавци хербицида.

- Доњи строј пруге

Инвестиционо одржавање доњег строја пруге

На инвестиционом одржавању доњег строја пруге у сопственој режији у 2023. години планирано је 100.000 КМ, а утрошено је за одржавање 20.238 КМ, проценат утрошка средстава у              2023. години  износи  20%.

Текуће одржавање доњег строја

На текућем одржавању доњег строја пруге у сопственој режији у 2023. години планирано је 40.000 КМ, а утрошено је за одржавање 9.349 КМ, тако да  проценат утрошка средстава за     2023. годину износи 23%.

ОБЈЕКТИ

Инвестиционо одржавање објеката

За инвестиционо одржавање објеката у 2023. години планирана су финансијска средства у износу од 66.800 КМ. Набавка траженог материјала није извршена те је и проценат реализације за инвестиционо одржавање објеката 0%.

Текуће одржавање објеката

На текућем одржавању објеката у сопственој режији планирано је 32.650 КМ, док је утрoшено 13.700 КМ.  Проценат реализације је 42%.

У 2023. години није било набавке грађевинског материјала, а сав материјал који смо уграђивали користили смо из ранијих периода.

    - Инвестиционо и текуће одржавање од стране трећих лица

| Редни број | ОПИС | Јединица мјере | Остварење 2022. | Ребаланс плана 2023. | Остварење 2023. | индекс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (ост.23/ост. 22) | (ост.23/план 23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одржавање горњег строја | КМ | 1.350 | 123.200 | 57.955 | 4.293 | 47 |
| 2. | Одржавање доњег строја | КМ | 0 | 731.000 | 214.590 | 0 | 29 |
| 3. | Одржавање објеката | КМ | 19.926 | 346.000 | 20.811 | 104 | 6 |
| УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  | 21.276 | 1.200.200 | 293.356 | 1.379 | 24 |

Табела 26. Инвестиционо и текуће одржавање од стране трећих лица у Сектору за грађевинске послове

Иинвестиционо и текуће одржавање горњег строја пруге

У 2023. години од стране трећих лица на редовном одржавању горњег строја, планирано је 123.200 КМ (планирана средства 123.200 КМ планирана су на текуће одржавање горњег строја, на инвестиционом није било планираних средстава), утрошено је 57.955 KM, проценат реализације је 47%.

Инвестиционо и текуће одржавање доњег строја пруге

У 2023. години за редовно одржавање доњег строја пруге од стране трећих лица планирана су средства у вриједности од 731.000 КМ, реализацијa je 214.590 КМ, проценат реализације 29%. На низак постотак реализације утицало  је то што поједине покренуте позиције нису реализоване, нису проведени тендерски поступци, док позиције на сјечи шибља, кошењу траве, чишћењу земљаних површина нису ни покретане (иако су Планом пословања за 2023. годину планиране) јер смо исте извршили у сопственој режији (сјеча шибља, кошење траве, чишћење земљаних површина у пружном појасу и сјеча шибља, кошење траве, крчење и уклањање шибља и корова пруга Омарска – Томашица, планирана вриједност на наведеним позицијама 359.000 КМ).

Редовно одржавање објеката

За редовно одржавање објеката од стране трећих лица у 2023. години планирана су финансијска средства у износу од 346.000 КМ. реализација је 20.811 КМ, проценат реализације је 6%.

Покренуте су позиције Санација фасаде и крова на Управној згради Секцији ЗОП Добој, процјењене вриједности 110.000 КМ и Санација фасаде и крова на згради РЈ ЗОП Модрича, процјењене вриједности 70.000 КМ. Позиције нису реализоване. Све наведено узроковало је да проценат реализације буде низак.

МЕХАНИЗАЦИЈА

| Редни број | Опис | Остварење 2022. | Ребаланс плана 2023. | Остварење 2023. | Индекс ( Ост.23/Ост.22) | Индекс ( Ост.23/План.23) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СЛУЖБА ЗА МЕХАНИЗОВАНО ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА (1+2) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиционо одржавање Инвестиционо одржавање механизације | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Текуће одржавање Текуће одржавање механизације | 14.118 | 10.000 | 13.340 | 94 | 133 |

Табела 27. Остварење норма часова за редовно одржавање Службе  за механозовано одржавање пруга

Инвестиционо и текуће одржавање механизације у сопственој режији

Инвестиционо одржавање механизације у сопственој режији није планирано.

На текућем одржавању механизације у сопственој режији у 2023. години планиран је утрошак финансијских средстава у износу од 218.000 КМ, а  утрошено је 45.184 КМ, проценат реализације износи 21%. Проценат остварења плана условљен је набавком резервних дијелова и материјала за радове у сопственој режији, а за неке позиције још увијек нису склопљени ни уговори.

| Редни број | Опис | Остварење 2022. | Ребаланс плана 2023. | Остварење 2023. | Индекс ( Ост.23/Ост.22) | Индекс ( Ост.23/План.23) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СЛУЖБА ЗА МЕХАНИЗОВАНО ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА (1+2) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиционо одржавање Инвестиционо одржавање механизације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Текуће одржавање Текуће одржавање механизације | 55.472 | 218.000 | 45.184 | 81 | 21 |

Табела 28. Инвестиционо и текуће одржавање механизације у сопственој режији

Инвестиционо и текуће одржавање механизације од стране трећих лица

На инвестиционом одржавању механизације од стране трећих лица у 2023. години планирано је 315.000 КМ, а утрошено је 75.064 KM. Проценат реализације износи 24%. Проценат реализације биће далеко већи када се окончају уговори који су у поступку реализације (Уговор са добављачем точкова за шинска возила).

На текућем  одржавању механизације од стране трећих лица у 2023. години планирано је    361.000 КМ, а утрошено је 22.167 KM. Проценат реализације износи 6%. На проценат извршења највише су утицали уговори са трећим лицима за оправку подбијачких агрегата на подбијеници скретница. Такође, нису завршени радови на оправци кранова на ТМД возилима.

| Редни број | Опис | Остварење 2022. | Ребаланс плана 2023. | Остварење 2023. | Индекс ( Ост.23/Ост.22) | Индекс ( Ост.23/План.23) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СЛУЖБА ЗА МЕХАНИЗОВАНО ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА (1+2) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиционо одржавање Инвестиционо одржавање механизације | 175.489 | 315.000 | 75.064 | 43 | 24 |
| 2. | Текуће одржавање Текуће одржавање механизације | 132.508 | 361.000 | 22.167 | 17 | 6 |
|  | УКУПНО: ИО+ТО | 307.997 | 676.000 | 97.231 | 32 | 14 |

Табела 29. Инвестиционо и текуће одржавање механизације од стране трећих лица

  - Извјештај о реализацији одржавања електротехничких послова

Одржавање електротехничких постројења

Основна дјелатност Сектора за електротехничке послове је обављање текућег и интервентног одржавања електротехничких постројења слабе и јаке струје, прописано Нормативом текућег одржавања електротехничких уређаја и постројења. Овдје спадају постројења                   сигнално-сигурносних уређаја, телекомуникациона постројења, контактна мрежа, електроенергетска постројења, уређаји за даљинско управљање електроенергетским постројењима и друга опрема из домена електротехничке дјелатности.

У 2023. години, од планираних 224.032 норма часова, реализовано је 133.536 норма часова текућег одржавања, што у процентима износи 60% реализованог текућег одржавања.

У наредној табели  приказан је индекс извршења текућег одржавања по секцијама у                2023. години, као и преглед радних сати извршног особља утрошених на друге активности, који нису предвиђене планом текућег одржавања, а биле су неопходне у посматраном периоду.

| Организациона јединица |  | ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  | Интервентно одржавање (h) | Производне услуге (интерно-ЖРС) НЧ | Производне услуге (екстерно) (НЧ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планирано (НЧ XII фу) | Реализовано (НЧ XII фу) | Индекс (4/3) % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СЕКТОР ЕТП | Сектор ЕТП (ДУ) | 3.080 | 3.034 | 99 | 0 | 0 | 0 |
|  | Секција ЕТП ДО | 103.506 | 59.822 | 58 | 3.361 | 4.081 | 550 |
|  | Секција ЕТП БЛ | 117.446 | 70.680 | 60 | 741 | 2.842 | 48 |
|  | УКУПНО: | 224.032 | 133.536 | 60 | 4.102 | 6.923 | 598 |

Табела 30. Остварени норма часови за редовно одржавање Сектора за електротехничке послове

У наредној табели приказан је преглед осталих сати извршног особља, по секцијама, као што су годишњи одмори, боловање, плаћено одсуство, неплаћено одсуство и празници.

| Организациона јединица |  | ГО (h) | БО (h) | ПО (h) | НО (h) | Празник (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СЕКТОР ЕТП | Секција ЕТП ДО | 16.720 | 5.472 | 1.600 | 16 | 5.208 |
|  | Секција ЕТП БЛ | 15.856 | 3.440 | 520 | 0 | 4.920 |
|  | УКУПНО: | 32.576 | 8.912 | 2.120 | 16 | 10.128 |

Табела 31. Преглед осталих сати и Сектору за електротехничке послове

Реализација плана текућег и инвестиционог одржавања основних средстава у електротехничким пословима за 2023. годину приказани су у наредној табели:

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА /2023. | Врста одржавања /дјелатности |  | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | У режији ЖРС |  |  | Трећа лица |  |  |
|  |  |  | Планирано (КМ) | Остварено (КМ) | Проценат остварења | Планирано (КМ) | Остварено (КМ) | Проценат остварења |
|  | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ | СС И ТК | 385.062 | 110.641 | 29% | 19.786 | 0 | 0% |
|  |  | СПЕВ | 376.348 | 186.813 | 50% | 44.060 | 8.000 | 18% |
|  |  | СС УРЕЂАЈИ | 242.830 | 84.427 | 35% | 13.786 | 0 | 0% |
|  |  | ТК УРЕЂАЈИ | 142.232 | 26.214 | 18% | 6.000 | 0 | 0% |
|  |  | KM | 103.509 | 35.684 | 35% | 1.500 | 0 | 0% |
|  |  | ЕЕП и ЈС | 226.669 | 118.739 | 52% | 24.560 | 2.000 | 8% |
|  |  | ДУ | 46.169 | 32.390 | 70% | 18.000 | 6.000 | 33% |
|  |  | Горива и мазива | 16.186 | 12.776 | 79% |  |  |  |
|  |  | УКУПНО (КМ) | 777.595 | 310.230 | 40% | 63.846 | 8.000 | 13% |
|  |  |  | Планирано (КМ) | 841.441 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварено (КМ) | 318.230 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварење у % | 38% |  |  |  |  |
|  | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ | СС И ТК | 34.278 | 2.186 | 6% | 131.820 | 7.020 | 5% |
|  |  | СПЕВ | 280.743 | 15.113 | 5% | 270.000 | 60.330 | 22% |
|  |  | СС УРЕЂАЈИ | 15.708 | 187 | 1% | 82.420 | 0 | 0% |
|  |  | ТК УРЕЂАЈИ | 18.570 | 1.999 | 11% | 49.400 | 7.020 | 14% |
|  |  | KM | 1.150 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  | ЕЕП и ЈС | 279.593 | 15.113 | 5% | 270.000 | 60.330 | 22% |
|  |  | ДУ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |
|  |  | УКУПНО (КМ) | 315.021 | 17.299 | 6% | 401.820 | 67.350 | 17% |
|  |  |  | Планирано (КМ) | 716.841 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварено (КМ) | 84.649 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварење у % | 12% |  |  |  |  |
|  | СВЕ УКУПНО: (ТЕКУЋЕ + ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ) |  | 1.092.612 | 327.529 | 0,45 | 465.666 | 75.350 | 0,29 |
|  |  |  | Планирано (КМ) | 1.558.283 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварено (КМ) | 402.879 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварење у % | 26% |  |  |  |  |
|  | Заједнички трошкови |  | 136.140 | 48.853 | 36% | 67.097 | 32.907 | 49% |
| УКУПНО (КМ) |  |  |  | 48.853 |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА ЕТП ЗА I-XII/2023. ГОДИНУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | У РЕЖИЈИ ЖРС |  |  | 327.529 |  |  |  |  |
| 2. | Заједнички трошкови |  |  | 81.760 |  |  |  |  |
| 3. | Трећа лица |  |  | 75.350 |  |  |  |  |
| УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО (КМ) |  |  |  | 484.639 |  |  |  |  |
| ПЛАНСКА ВЕЛИЧИНА I-XII/2023. У КМ |  |  |  | 1.761.520 |  |  |  |  |
| ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА |  |  |  | 28% |  |  |  |  |

Табела 32: Рекапитулација финансијског плана електротехничких послова за 2023. годину

На индекс извршења текућег и инвестиционог одржавања, поред реализованих радова и активности које нису предвиђене планом редовног одржавања за 2023. годину, утицао је низ фактора:

- недостатак и неблаговремена набавка материјала, резервних дијелова и мјерних инструмената,

- учестали кварови и неисправност пружних возила,

- недовољан број пружних и друмских возила која се користе за потребе текућег одржавања,

- рад у комисијама за издавање разних сагласности на нивоу Жељезница Републике Српске.

    - Служба за стабилна постојења електро вуче (СПЕВ)

Текуће одржавање контактне мреже (КМ)

Текуће одржавање елемената контактне мреже подразумијева контролне прегледе, контролна мјерења и одржавање носећих конструкција, возног вода и повратног вода.

Од планираних 103.509 КМ за текуће одржавање контактне мреже у 2023. години, утрошено је 35.684 КМ (35% од планираних средстава).

Када је у питању текуће одржавање гдје је потребно ангажовати трећа лица, од планираних    1.500 КМ није утрошено ништа.

На нижи индекс остварења текућег одржавања утиче рад за потребе ЗОП-а (искључења напона, праћење машинског регулисања колосјека, испомоћ код сјече растиња на прузи), као и немогућност потпуног остваривања одобрених затвора пруге за редовно одржавање контактне мреже.

Инвестиционо одржавање контакне мреже (КМ)

Од планираних 1.150 КМ за 2023. годину није утрошено ништа.

Текуће одржавање електроенергетских постројења (ЕЕП) и јаке струје (ЈС)

Текуће одржавање електроенергетских постројења подразумијева контролне прегледе, контролна мјерења и одржавање уређаја и апарата у електровучним подстаницама и постројењима за секционисање, док текуће одржавање уређаја јаке струје подразумијева контролне прегледе, контролна мјерења и одржавање дистрибутивних трансформаторских станица 10/0,4 kV, затим одржавање рефлекторске, станичне и скретничке расвјете, мјерење громобранских и електро инсталација у свим службеним мјестима Жељезница Републике Српске.

У 2023. години  од планираних 226.669 КМ утрошено је 118.739 КМ, што износи 52%. Кориштен је постојећи материјал из магацина, постројења су одржавана и по оним ставкама из норматива које не захтијевају материјал (мјерења, прегледи, чишћења, дотезања...).

Када је у питању текуће одржавање гдје је потребно ангажовати трећа лица, од планираних 24.560 KM утрошено je 2.000 што износи 8%.

На низак индекс остварења текућег одржавања утиче прекид функционисања система даљинског управљања појединим постројењима из разлога што се код прекида даљинског управљања уводи стално запосједање постројења од стране радника који раде на редовном одржавању електроенергетских постројења, затим рад за потребе других унутар Жељезница Републике Српске у виду праћења потрошње електричне енергије и отклањање уочених и пријављених недостатака и кварова на електро инсталацијама на подручју свих жељезничких чворова.

Инвестиционо одржавање електроенергетских постројења (ЕЕП)

Од планираних 279.593 КМ у 2023. години, утрошено je 15.113 KM, што износи 5% од планираних средстава.

Када је у питању инвестиционо одржавање, гдје је потребно ангажовати трећа лица, од планираних 270.000 КМ  утрошено je 60.330 КМ што износи 22%.

Овдје је потребно нагласити да постоји стална потреба за ремонтом енергетских трансформатора у специјализованим установама, који чине витални дио електроенергетских постројења ЕВП-ова, као и остале високонапонске опреме из ЕВП-ова. Напомињемо да су електроенергетска постројења у експлоатацији преко 40 и 50 година и неопходно их је хитно ремонтовати.

Када је у питању остала високонапонска опрема (растављачи, прекидачи, мјерни трансформатори, одводници пренапона, итд), на основу техничких норматива за одржавање неопходно је периодично двогодишње, четворогодишње односно осмогодишње вршити испитивање и ремонт ове опреме у специјализованим установама, што је и рађено прије рата. У наредном периоду потребно је извршити ремонт наведених постројења.

Текуће одржавање даљинског управљања (ДУ)

Текуће одржавање уређаја даљинског управљања подразумјева контролне прегледе, контролна мјерења и одржавање централних рачунарских јединица у центру даљинског управљања, крајњих станица - RTU  у постројењима ЕВП, ПС и ПСН, репетиторских комуникационих модема и уређаја за беспрекидно напајање.

За 2023. годину од планираних 46.169 КМ, остварено је 32.390 КМ (70%). Од планираних          18.000 КМ од стране трећих лица утрошено је 6.000 КМ (33%).

Инвестиционо одржавање даљинских управљања (ДУ)

За 2023. годину  није планирано инвестиционо одржавање ДУ.

    - Служба за сигнално-сигурносне (СС) и телекомуникационе (ТК) уређаје

Текуће одржавање сигнално-сигурносних (СС) и телекомуникационих (ТК) уређаја

Текуће одржавање СС и ТК уређаја подразумијева радове које треба превентивно обавити у одређеном временском раздобљу, према упутству произвођача или према правилницима за одржавање уређаја.

Ови радови обухватају испитивање стања уређаја, евентуално подешавање, прописана механичка или електрична мјерења, чишћење и подмазивање покретних дијелова, затим замјена дотрајалих елемената (мањег обима) као и отклањање свих недостатака који могу да угрозе редован и исправан рад уређаја.

За текуће одржавање сигнално-сигурносних и телекомуникационих уређаја од 385.062 КМ, колико је планирано за 2023. годину, реализовано је 110.641 КМ, што износи 29% остварења од укупно планираног.

За инвестиционо одржавање сигнално-сигурносних и телекомуникационих уређаја од           34.278 КМ, колико је планирано за 2023. годину, реализовано је 2.186 КМ,  што износи 6% остварења од укупно планираног.

Текуће одржавање сигнално-сигурносних (СС) постројења подразумије одржавање:

  - Електронских уређаја типа ESTW L 90-5,

  - Електронских уређаја типа ESA44-BH,

  - Електронских уређаја за осигурање путних прелаза типа SPA-4 и SPA-5,

  - Електронских уређаја за осигурање путних прелаза типа PZZ-ЕА,

  - Електронских уређаја за осигурање путних прелаза типа RLC23

        - Електрорелејних уређаја типа SpDrL30,

        - Упроштено релејних сигнално сигурносних уређаја,

        - Електромеханичких сигнално сигурносних уређаја

        - Механичких сигнално сигурносних уређаја,

        - Система освјетљавања механичких браника на путним прелазима.

За текуће одржавање сигнално-сигурносних уређаја од 242.830 КМ, колико је планирано за   2023. годину, реализовано је 84.427 КМ, што  износи 35% остварења од укупно планираног.

За потребе текућег одржавања СС постројења у 2023. години утрошен је сљедећи материјал: материјал за одржавање и подмазивање СС постројења, сигналне сијалице, аку-батерије, електронска опрема, елементи за напојни дио  СС уређаја, те електронске картице и модули.

Текуће одржавање телекомуникационих (ТК) постројења

Текуће  одржавање ТК постројења подразумијева одржавање:

- ЖАТ централе, ТК каблова, ТК уређаја, ВФ и РР уређаја, ЖАТ централа,

- Уређаји за снимање телефонских разговора (регистрофон), исправљача и акумулатора

- Станичне телефоније

- Завршних кабловких ормара

- Појачала озвучења

- Информационих система

- Одржавање LAN мрежа.

За текуће одржавање телекомуникационих уређаја од 142.232 КМ колико је планирано за       2023. годину, реализовано је 26.214 КМ,  што износи 18% остварења од укупно планираног.

Инвестиционо одржавање сигнално-сигурносних (СС) и телекомуникационих (ТК) уређаја

Подразумијева радове већег обима који се у процесу текућег одржавања не могу обавити (бојење, веће оправке...), јер захтијевају посебне припреме, додатно ангажовање радне снаге и веће трошкове. Ови радови се посебно планирају сваке године, за сваки објекат који се планира за инвестиционо одржавање.

Ивестиционо одржавање сигнално-сигурносних (СС)  постројења

У 2023. години за инвестиционо одржавање СС постројења планирана су средства у износу од 15.708 КМ, реализовано је 187 КМ,  што износи 1% остварења од укупно планираног.

Инвестиционо одржавање телекомуникационих (ТК)  постројења

У 2023. години за инвестиционо одржавање ТК постројења планирана су средства у износу од 18.570 КМ, а реализовано је  1.999 КМ,  што износи 11% остварења од укупно планираног.

Текуће одржавање сигнално-сигурносних (СС) и телекомуникационих (ТК)                   уређаја -Трећа лица

За 2023. годину за текуће одржавање СС и ТК постројења од стране трећих лица, планирана су средства у износу од  19.786 КМ, реализације није било.

Инвестиционо одржавање сигнално-сигурносних (СС) и телекомуникационих (ТК)     уређаја -Трећа лица

За 2023. годину за инвестиционо одржавање СС и ТК постројења од стране трећих лица, планирана су средства у износу од  131.820 КМ, реализовано је 7.020 КМ, што износи 5% остварења од укупно планираног.

  - Трошкови одржавања инфраструктурних капацитета

Tрошкови одржавања инфраструктурних капацитета у сопственој режији у 2023. години износе 2.638.342 КМ, што је 90% више од остварених у истом периоду прошле године и 49% ниже од планираних.

У Сектору за грађевинске послове трошкови материјала за израду за посматрани период износе 2.531.454 КМ, што је 48% мање од планираних и 106% више од остварења у истом периоду прошле године.

У Сектору за ЕТП трошкови материјала за израду износе 106.888 КМ, што је знатно ниже у односу на планиране, а 31% ниже у односу на остварене у истом периоду прошле године. Сектору је потребан већи број исправних пружних и друмских возила која се користе за потребе текућег одржавања и реализације планираних активности.

(у КМ)

| Редни број | Опис послова | Остварење 2022. | Ребаланс плана 2023. | Остварење 2023. | Индекс (ост.23/пл.22) | Индекс (ост.23/ост.22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за грађевинске послове | 1.230.915 | 4.059.430 | 2.531.454 | 62 | 206 |
| 2. | Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ЕТП | 155.747 | 1.076.431 | 106.888 | 10 | 69 |
|  | Укупно - трошкови материјала за израду (без половног) | 1.386.661 | 5.135.861 | 2.638.342 | 51 | 190 |

Табела 33: Трошкови материјала за израду у Инфраструктури (без половног  материјала)

Утрошени материјал у Сектору за грађевинске послове за посматрани период износи 53.035 КМ, а у 2022. години износио је 86.213 КМ.

У  Сектору за ЕТП утрошен материјал за посматрани период износи 1.157 КМ, а у                   2022. години износио је 14.772 КМ.

Трошкови одржавања од стране трећих лица за извјештајни период износе укупно 334.774 КМ.

(у КМ)

| Редни број | Опис послова | Остварење 2022. | Ребаланс плана 2023. | Остварење 2023. | Индекс (ост.23/пл.23) | Индекс (ост.23/ост.22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за грађевинске послове | 225.986 | 1.200.200 | 273.383 | 23 | 121 |
| 2. | Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ЕТП | 49.011 | 463.666 | 61.391 | 13 | 125 |
|  | Укупно - трошкови одржавања од стране трећих лица | 274.997 | 1.663.866 | 334.774 | 20 | 122 |

Табела 34: Трошкови одржавања основних средстава од стране трећих лица у  Инфраструктури

# ИНВЕСТИЦИЈЕ

Жељезнице Републике Српске у 2023. години инвестирале су 4.875.755 КМ, док је у 2022. години инвестирано 2.134.112 КМ.

Стање инвестиција на дан 31.12.2023. године износи:

- земљиште у припреми                                   334.294 КМ

- грађевински објекти у припреми                 982.515 КМ

- опрема у припреми                                     5.871.132 КМ

УКУПНО: 	                                      7.187.941 КМ

У 2023. години активирано је инвестиција у вриједности од 3.225.470 КМ, а односи се на  активирање инвестиција: обалоутврдна заштита пруге Добој-Нови Град, асвалтирање прилазног пута и паркинг простора у секцији ОШВ Добој, санација зграде ЕВП Добој, дијагностичко испитивање ВН у ЕВП Добој, антикорозивна заштита и ојачавање рефлекторских стубова у станици Добој, комплет нова скретница Енглезер 49Е1-215-6, антикорозивна заштита конструкције моста, пруга Добој-Нови Град, набавка уређаја за мјерење горива на локомотивама и пружним возилима, набавка сервера, набавка путничког возила, набавка теретног возила, набавка путничког возила пикап са надоградњом, хидраулична преса за испитивање влачно одбојних уређаја, набавка виљушкара носивости 3,5 т, изградња сепаратора за прихватање и одводњу оборинских вода са платоа станичне зграде Брчко, сервисирање и уградња мотора на локомотивама, ревитализација мосних дизалица и инвентар.

| Редни број | НАЗИВ | РЕАЛИЗОВАНО I-XII/2023. |
| --- | --- | --- |
| А | ВЛАСТИТА СРЕДСТВА |  |
| 1. | Обалоутврдне заштите пруге Добој-Нови Град | 413.729 |
| 2. | Асвалтирање прилазног пута и паркинг простора у секцији за ОШВ Добој | 99.997 |
| 3. | Санација зграде ЕВП Добој | 139.726 |
| 4. | Антикорозивна заштита и ојачавање рефлекторских стубова у станици Добој | 369.750 |
| 5. | Антикорозивна заштита конструкције моста, пруга Добој-Нови Град | 140.640 |
| 6. | Антикорозивна заштита пасарела у станицама Омарска и Нови Град | 364.584 |
| 7. | Систем даљинског управљања електроенергетских постројења | 396.675 |
| 8. | Пројекат осигурања електронским уређајем путног прелаза Залужани КМ 98+643 | 496.576 |
| 9. | Израда пројектне документације уградња сепаратора уља и масти у ОШВ Приједор | 61.788 |
| 10. | Израда главног пројекта расвјете у жељезничкој станици Приједор | 5.950 |
| 11. | Израда идејног рјешења за изградњу објеката за прикупљање и одвод отпадних вода и изградњу сепаратора уља и масти у ОШВ и ВВ Добој | 11.230 |
| 12. | Набавка сервера | 11.915 |
| 13. | Набавка путничког возила (комби Volkswagen) | 163.566 |
| 14. | Набавка теретног возила-камион кипер 8 т | 179.900 |
| 15. | Набавка путничког возила (комби Volkswagen) | 93.483 |
| 16. | Набавка путничког возила пикап са надоградњом | 163.800 |
| 17. | Хидраулична преса за испитивање влачно одбојних уређаја | 126.537 |
| 18. | Набавка виљушкара носивости 3,5 т | 69.999 |
| 19. | Набавка теретног возила VOLKSWAGEN CRAFTER | 159.800 |
| 20. | Израда главног пројекта за осигурање електричних уређаја путног прелаза Подгоричка | 14.600 |
| 21. | Изградња сепаратора за прихватање и одводњу оборинских вода са платоа станичне Брчко | 9.999 |
| 22. | Дијагностичко испитивање ВН опреме у ЕВП Добој | 25.300 |
| 23. | Комплет нова скретница Енглезер 49Е1-215-6 | 411.839 |
| 24. | Ремонт енергетских трнсформатора | 41.949 |
| 25. | Сервисирање и уградња мотора на локомотивама | 384.280 |
| 26. | Ревитализација масних дизалица | 100.000 |
| 27. | Набавка сервера и серверске опреме | 200.000 |
| 28. | Инвентар | 218.142 |
| УКУПНО: |  | 4.875.755 |

Табела 35. Инвестиције Жељезница Републике Српске у 2023. години

# КРЕДИТИ

(у КМ)

| Редни број | Давалац кредита | Датум уговора | Рок отплате | Капиталисање | Грејс период | Каматна стопа | Уговорени износ кредита | Повучени износ кредита | Отплаћено |  | Укупно отплаћен износ до 31.12.2023. | Остатак дуга | Искориштени износ кредита до 31.12.2023. | Повучени а неискориштени износ кредита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отплатила ЖРС | Отплатила Влада РС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (10+11) | 13 | 14 | 15 |
| 1. | EIB 21.127 | 11.06.2001. | 20 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 01.10.2006. | EURIBOR (субв.2%) | 31.293.280 | 31.293.280 | 3.129.328 | 28.163.952 | 31.293.280 | 0 | 31.293.280 | 0 |
| 2. | EIB 23 376 | 28.12.2005. | 25 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | зависи од датума повучене транше | EURIBOR или LIBOR | 67.280.552 | 67.280.552 | 0 | 26.156.808 | 26.156.808 | 41.123.744 | 65.673.094 | 1.607.458 |
| 3. | EBRD 35418 | 09.12.2005. | 16 година (grace п.-4 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 30.01.2010. | EURIBOR или LIBOR+- 1%(фиксна маржа) | 54.763.240 | 54.763.219 | 0 | 54.763.219 | 54.763.219 | 0 | 54.763.219 | 0 |
| 4. | ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02 | 01.07.2002. | 21 година (grace п.-10 год. урачунат у рок отплате) | годишње | 21.03.2013. | 3,28% | 7.627.737 | 7.627.737 | 0 | 7.627.737 | 7.627.737 | 0 | 7.627.737 | 0 |
| 5. | РЕПУБЛИКА ПОЉСКА | 9.11.2010. | 20 година (grace п.-2 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | зависи од датума повучене транше | 1% - годишње | 39.115.917 | 39.115.917 | 0 | 23.491.915 | 23.491.915 | 15.624.002 | 39.115.917 | 0 |
| 6. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 30.5.2013 (Уговор о преносу кредитних средстава-Влада РС и ЖРС) | 18 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 17.10.2016. | 1% - годишње | 15.646.639 | 15.646.639 | 0 | 7.582.099 | 7.582.099 | 8.064.540 | 15.646.639 | 0 |
| 7. | WB IBRD 88080 | 30.08.2018. (Уговор о преносу средстава зајма по Пројекту реструктурисања ЖРС који финансира Свјетска банка-Међународна банка за обнову и развој) | 32 година (grace п.-7 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 15.05.2025. | EURIBOR (6M) увећан за варијабилни распон | 16.624.555 | 5.066.622 | 0 | 0 | 0 | 5.066.622 | 4.787.432 | 279.191 |
| УКУПНО У КМ |  |  |  |  |  |  | 232.351.920 | 220.793.967 | 3.129.328 | 147.785.731 | 150.915.059 | 69.878.908 | 218.907.318 | 1.886.649 |

Табела 36. Кредити у иностранству

Намјена иностраних кредита:

1. ЕИБ 21127 - обнова пруга и реконструкција, санација мостова, тунела, станица и радионица, модернизација сигнализације, телекомуникација, електрификација, куповина машина за одржавање пруга;

2. ЕИБ 23376 - ремонт и реконструкција 70 km једноколосјечне пруге                                       Јошавка-Српска Костајница, као и ремонт пруга, санација, односно реконструкција мостова, станица, тунела, модернизација сигнализације, телекомуникација и електрификација на дионицама заједничког коридора Vс и на дионицама пруге паралелне са коридором Х, Пројекат PM 01 (набавка и оправка пружне и друмске механизације);

3. ЕБРД  35418 - обнова пруге и објеката на дионици Костајница-Јошавка, санација станичне и пружне сигнализације на одабраним станицама и приоритетним дионицама, санација електровучних подстаница и контактне мреже, обнова основних телекомуникационих уређаја, консултантске услуге за пројектовање, набавку и надзор;

4. Кредит Португалске  Владе - набавка жељезничких вагона;

5. Кредит Републике Пољске  - куповина до 200 теретних вагона типа 448 W а серије Eans-K у износу од 15.690.200 ЕУР, а износ од 4.309.451,04 ЕУР користиће се за куповину опреме за радионице за одржавање жељезничких возила који се производе у Пољској;

6. Кредит Владе Републике Србије - набавка нових теретних вагона, обнављање и ремонт постојећих возних средстава подизањем нивоа њихове техничке опремљености.

7. WB IBRD 88080 - Реструктурирање радне снаге Друштва - смањење броја запослених уз исплату накнада и остваривање других права  прописаних Законом о раду,  као и обуку и савјетовање радника обухваћених Пројектом (компонента 2. процјена - 3,5 милона евра); организационо реструктурисање Друштва, које се односи на раздвајање операција и инфраструктуре на двије рачуноводствено и управљачки потпуно раздвојене организационе јединице унутар једног привредног друштва, те формирање профитних центара од постојећих организационих јединица, услуге консултаната и информатизацију друштва (компонента 3, процјена-5 милиона евра).

(у КМ)

| Давалац кредитa | Датум доспијећа ануитета | Остварење 2022. |  |  | Остварење 2023. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | камата | отплата | ануитет | камата | отплата | ануитет |
| EIB 21.127 | 15.04. и 15.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EIB 23 376 | 08.04. и 08.10. | 159.192 | 4.140.471 | 4.299.663 | 1.362.253 | 4.357.505 | 5.719.758 |
| EBRD 35418 | 30.01. и 30.07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02 | 21.03. | 46.121 | 693.431 | 739.551 | 23.060 | 693.431 | 716.491 |
| РЕПУБЛИКА ПОЉСКА | 15.04. и 15.10. | 196.953 | 2.173.106 | 2.370.059 | 174.920 | 2.173.106 | 2.348.026 |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 15.04. и 15.10. | 100.801 | 1.043.109 | 1.143.910 | 89.452 | 1.043.109 | 1.132.561 |
| УКУПНО у КМ |  | 503.066 | 8.050.117 | 8.553.183 | 1.649.685 | 8.267.152 | 9.916.836 |

Табела 37. Кредити и иностранству (отплате)

# РАДНА СНАГА

На дан 31.12.2023. године, Жељезнице Републике Српске запошљавале су 1.814 радника, што је за 149 радника мање у односу на бројно стање запослених на дан  31.12.2022. године (1.963 радника).

Структура запослених по организационим дијеловима Друштва и квалификационој структури дата је у наредној табели:

| Организациона јединица | I | II | III | IV | V | VI | VII | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НК | ПК | КВ | ССС | ВК | ВШ | ВСС | 31.12.2023. |
| Кабинет генералног директора | - | - | - | 3 | - | - | 13 | 16 |
| Послови операција | 15 | 27 | 128 | 343 | 130 | 20 | 82 | 745 |
| Послови инфраструктуре | 111 | 240 | 36 | 311 | 113 | 11 | 89 | 911 |
| Економски сегмент | - | - | - | 41 | - | 7 | 38 | 86 |
| Правни сегмент | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 24 | 56 |
| Укупно 31.12.2023. | 131 | 275 | 168 | 705 | 244 | 45 | 246 | 1.814 |
| % | 7 | 15 | 9 | 39 | 13 | 2 | 14 | 100 |

Табела 38. Радна снага на дан 31.12.2023. године Жељезница Републике Српске

У току 2023. године пензионисанo је 94 радникa, споразумно је 45 радника раскинуло радни однос, 11 радника је преминуло, 3 радника је добило отказ (дисциплинска), 2 радника су на неплаћеном одсуству.

У току 2023. године запослено је 6 нових радника, од тога, 2 радника раде као приправници,           3 радника запослено је на одређено вријеме и 1 радника је засновао стални радни однос (са одређеног на неодређено).

| ОПИС | I | II | III | IV | V | VI | VII | Укупно 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НК | ПК | КВ | ССС | ВК | ВШ | ВСС |  |
| I Раскид радног односа | 11 | 35 | 21 | 51 | 16 | 7 | 14 | 155 |
| Пензионисани | 8 | 27 | 13 | 27 | 12 | 3 | 4 | 94 |
| Споразумни раскид/лични захтјев | 2 | 4 | 3 | 21 | 4 | 4 | 7 | 45 |
| Смрт | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 11 |
| Отказ/дисциплинска | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| Остало (неплаћено/мировање) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| II Пријем у радни однос | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Приправници | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| На одређено вријеме | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Стални радни однос | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| (пријем и прелазак са одређеног на неодређено) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 39. Флуктуација запослених  у 2023. години

У структури по годинама старости, највише запослених је у доби између 55-59 година старости (484 радника), док преко 60 година старости има 150 радника.

Старосна структура запослених у Жељезницама Републике Српске  дата је у сљедећој табели:

| Године старости | Стање на дан 31.12.2022. | Структура % | Стање на дан 31.12.2023. | Структура % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 19 година | 1 | 0 | 0 | 0 |
| од 20 до 24 | 19 | 1 | 18 | 1 |
| од 25 до 29 | 33 | 2 | 25 | 1 |
| од 30 до 34 | 120 | 6 | 94 | 5 |
| од 35 до 39 | 268 | 14 | 243 | 13 |
| од 40 до 44 | 208 | 11 | 234 | 13 |
| од 45 до 49 | 253 | 13 | 210 | 12 |
| од 50 до 54 | 380 | 19 | 356 | 20 |
| од 55 до 59 | 549 | 28 | 484 | 27 |
| од 60 до 65 | 132 | 7 | 150 | 8 |
| 65 и више | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 1.963 | 100 | 1.814 | 100 |

Табела 40. Старосна структура запослених

Сљедећа табела приказује структуру запослених у Жељезница Републике Српске према дужини радног стажа:

| Године стажа | Стање на дан 31.12.2022. | Структура % | Стање на дан 31.12.2023. | Структура % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 5 | 84 | 4 | 72 | 4 |
| од 6 до 10 | 116 | 6 | 94 | 5 |
| од 11 до 15 | 270 | 14 | 246 | 14 |
| од 16 до 20 | 341 | 17 | 315 | 17 |
| од 21 до 25 | 224 | 11 | 229 | 13 |
| од 26 до 30 | 226 | 12 | 226 | 12 |
| од 31 до 35 | 338 | 17 | 294 | 16 |
| од 36 до 40 | 292 | 15 | 258 | 14 |
| преко 40 | 72 | 4 | 80 | 4 |
| УКУПНО: | 1.963 | 100 | 1.814 | 100 |

Табела 41. Структура запослених према дужини радног стажа на дан 31.12.2023. године

Број инвалида рада, инвалида рата и цивилних жртава рата приказан је у табели која слиједи:

| Опис | Стање на дан 31.12.2022. | Структура % | Стање на дан 31.12.2023. | Структура % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвалиди рада (повреда на раду) | 13 | 5 | 13 | 5 |
| Смањена радна способност (СРС) | 125 | 47 | 115 | 48 |
| СРС/РВИ | 33 | 12 | 30 | 12 |
| ИР/РВИ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Инвалиди рада/ЦЖР | 1 | 0 | 1 | 0 |
| РВИ | 92 | 34 | 78 | 32 |
| ЦЖР | 2 | 1 | 2 | 1 |
| УКУПНО: | 268 | 100 | 241 | 100 |

Табела 42. Запослени одређених категорија

# ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

## 6.1. Биланс стања

АКТИВА                                                                                                                                (у КМ)

| Редни број | Опис |  |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2022. | 31.12.2023. | (5/3) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| A | СТАЛНА ИМОВИНА (1+2+3) | 227.900.710 | 212.164.832 | 93 |
| 1. | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 |
|  | а) остала нематеријална улагања | 0 | 0 | 0 |
|  | б) аванси и нематеријална улагања у припреми | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Некретнине, постројењa и опрема | 227.900.709 | 212.164.832 | 93 |
|  | а) земљиште | 9.395.286 | 9.395.287 | 100 |
|  | б) грађевински објекти | 11.229.212 | 11.558.001 | 103 |
|  | в) постројења и опрема | 203.322.381 | 185.118.889 | 91 |
|  | г) Остале некретнине, постојења и опрема | 66.783 | 66.783 | 100 |
|  | д) аванси и некретнине, постројења, опрема у припреми | 3.887.047 | 6.025.872 | 155 |
| 3. | Инвестиционе некретнине | 1 | 0 | 0 |
| Б | ТЕКУЋА ИМОВИНА (1+2+3+4+В) | 81.435.129 | 64.685.221 | 79 |
| 1. | Залихе | 31.860.855 | 33.547.000 | 105 |
|  | а) материјал | 31.824.328 | 33.506.891 | 105 |
|  | б) роба | 2.177 | 3.676 | 169 |
|  | в) дати аванси | 34.350 | 36.433 | 106 |
| 2. | Kраткорочна потраживања и пласмани | 32.231.335 | 23.034.585 | 71 |
|  | а) купци у земљи | 12.957.286 | 9.799.704 | 76 |
|  | б) купци у иностранству | 364.262 | 255.848 | 70 |
|  | в) друга краткорочна потраживања | 6.409.787 | 5.479.033 | 85 |
|  | з) Остала финансијска средства по амортизованој вриједности | 12.500.000 | 7.500.000 | 60 |
| 3. | Готовина и готовински еквиваленти | 16.569.066 | 6.808.420 | 41 |
|  | а) Готовина | 16.569.066 | 6.808.420 | 41 |
| 4. | Порез на додату вриједност | 393.483 | 978.322 | 249 |
| В | КРАТКОРОЧНА РАЗГРАНИЧЕЊА | 380.389 | 316.894 | 83 |
| Г | ПОСЛОВНА АKTИВА (А+Б) | 309.335.838 | 276.850.053 | 89 |
| Д | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 819.869.182 | 819.857.782 | 100 |
|  | УКУПНА АКТИВА (Г+Д) | 1.129.205.020 | 1.096.707.835 | 97 |

ПАСИВА                                                                                                                                                      (у КМ)

| Редни број | Опис |  |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2022. | 31.12.2023. | (5/3) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| А | КАПИТАЛ (1+2+3-4) | -72.588.130 | -113.466.425 | 156 |
| 1. | Oсновни капитал | 50.000 | 50.000 | 100 |
|  | а) акцијски капитал | 50.000 | 50.000 | 100 |
| 2. | Ревалоризационе резерве | 164.363.680 | 164.363.680 | 100 |
| 3. | Нераспоређени добитак текуће године | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Губитак | 237.001.810 | 277.880.105 | 117 |
|  | а) губици ранијих година | 214.392.921 | 237.001.810 | 111 |
|  | б) губици текуће године | 22.608.889 | 40.878.295 | 181 |
| Б | ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ (1+2+3) | 32.956.512 | 43.899.425 | 133 |
| 1. | Резервисања за накнаде и бенефиције запослених | 1.859.347 | 1.789.395 | 96 |
| 2. | Остала дугорочна резервисања | 28.067.134 | 39.601.559 | 141 |
| 3. | Разграничени приходи и примљене донације | 3.030.031 | 2.508.471 | 83 |
| В | ОБАВЕЗЕ (1+2+Г) | 348.967.456 | 346.417.053 | 99 |
| 1. | Дугорочне oбавезе | 67.639.107 | 61.280.784 | 91 |
|  | а) обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0 | 0 |  |
|  | б) дугорочни кредити у иностранству | 67.639.107 | 61.280.784 | 91 |
|  | в) одложене пореске обавезе | 0 |  |  |
| 2. | Краткорочне обавезе | 280.827.349 | 284.312.791 | 101 |
| 2.1. | Kраткорочне финансијске обавезе | 268.378.048 | 275.951.770 | 103 |
|  | а) краткорочни кредити | 7.404.907 | 6.711.477 | 91 |
|  | б) Остале обавезе по амортизованој вриједности | 260.973.141 | 269.240.293 | 103 |
| 2.2. | Обавезе из пословања | 8.565.512 | 4.086.153 | 48 |
|  | а) примљени аванси, депозити и кауције | 141.598 | 209.052 | 148 |
|  | б) добављачи у земљи | 8.088.924 | 3.731.936 | 46 |
|  | в) добављачи у иностранству | 334.990 | 145.165 | 43 |
| 2.3. | Oбавезе на плате и накнаде плата | 3.578.424 | 3.489.172 | 98 |
| 2.4. | Остале обавезе | 140.669 | 672.857 | 478 |
| 2.5. | Порез на додану вриједност | 67.609 | 35.330 | 52 |
| 2.6. | Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 97.087 | 77.509 | 80 |
| Г | КРАТКОРОЧНА РАЗГРАНИЧЕЊА | 501.000 | 823.478 | 164 |
| Д | ПОСЛОВНА ПАСИВА (А+Б+В) | 309.335.838 | 276.850.053 | 89 |
| Ђ | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 819.869.182 | 819.857.782 | 100 |
|  | УКУПНА ПАСИВА (Д+Ђ) | 1.129.205.020 | 1.096.707.835 | 97 |

Табела 43. Биланс стања на дан 31.12.2023. године

ПОСЛОВНА АКТИВА

На дан 31.12.2023. године укупна актива износила је 1.096.707.835 КМ, од чега је пословна актива износила 276.850.053 КМ, а ванбилансна актива 819.857.782 КМ.

Пословна 2022. година коригована је за ефекте процјене имовине са 31.12.2021. године.

Пословна имовина има сљедећу структуру:

| Опис | 31.12.2022. |  | 31.12.2023. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у КМ | % | износ у КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Пословна имовина | 309.335.838 | 100 | 276.850.053 | 100 | 89 |
| Стална имовина | 227.900.710 | 74 | 212.164.832 | 77 | 93 |
| Tекућа имовина /без АВР/ | 81.054.739 | 26 | 64.368.327 | 23 | 79 |
| Активна временска разграничења | 380.389 | 0 | 316.894 | 0 | 83 |

Табела 44. Структура имовине исказане у Билансу стања

Структура сталне имовине (некретнине, постројења и опрема) у износу од 212.164.832 КМ је сљедећа:

| Опис | 31.12.2022. |  | 31.12.2023. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у КМ | % | износ у КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Некретнине, постројења и опрема | 227.900.709 | 101 | 212.164.832 | 101 | 93 |
| Земљиште | 9.395.286 | 4 | 9.395.287 | 4 | 100 |
| Грађевински објекти | 11.229.212 | 5 | 11.558.001 | 5 | 103 |
| Постројења и опрема | 203.322.381 | 89 | 185.118.889 | 87 | 91 |
| Остале некретнине, постројења и опрема | 66.783 | 1 | 66.783 | 1 | 100 |
| Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми | 3.887.047 | 2 | 6.025.872 | 3 | 155 |

Табела 45. Структура некретнина, постројења и  опреме

Текућа имовина (без АВР) износи 64.368.327 КМ, са сљедећом структуром:

| Опис | 31.12.2022. |  | 31.12.2023. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у КМ | % | износ у КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Текућа имовина /без АВР/ | 81.054.739 | 100 | 64.368.327 | 100 | 79 |
| Залихе материјала и робе | 31.824.328 | 39 | 33.510.567 | 52 | 105 |
| Дати аванси | 34.350 | 0 | 36.433 | 0 | 106 |
| Краткорочна потраживања и пласмани | 32.233.512 | 40 | 23.034.585 | 36 | 71 |
| Готовина | 16.569.066 | 20 | 6.808.420 | 11 | 41 |
| Порез на додату вриједност | 393.483 | 0 | 978.322 | 2 | 249 |

Табела 46. Структура текуће имовине

Дакле, у структури текуће имовине, залихе материјала и робе, износе  33.510.567  КМ, што је 5% више у односу на стање на дан 31.12.2022. године.

Краткорочна потраживања и пласмани износе 23.034.585 КМ и 29% мањи су у односу на стање на дан 31.12.2022. године, а састоје се од:

- потраживања од купаца у земљи (нето) у износу од 9.799.704 КМ,

- потраживања од купаца у иностранству (нето) у износу од 255.848 КМ,

- остала краткорочна потраживања у износу од 5.479.033 КМ и

- остала финансијска средства по амортизованој вриједности у износу од 7.500.000 КМ.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.12.2023. године исказани су у износу од        6.808.420 КМ и мањи су односу на претходну годину за износ од 9.760.646 КМ.

Порез на додату вриједност износи 978.322 КМ.

| Конто | Назив конта | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| 28181 | Обрачунати приходи текућег периода по основу вуче возова | 47.536 | 0 |
| 28182 | Обрачунати приходи периода по основу РИВ-а и РИЦ-а | 164.075 | 148.208 |
| 28183 | Резервисања | 166.250 | 166.250 |
| 289901 | Остала активна временска разграничења по излазним авансним фактурама | 0 | 0 |
| 289902 |  | 1.045 | 836 |
| 289904 | Потраживања по основу издатих R-25-режијска возарина и превоз за властите потребе | 0 | 0 |
| 289905 | Обрачун путничког саобраћаја -готовина | 1.138 | 1.301 |
| 2899 | Остала активна временска разграничења | 345 | 300 |
| УКУПНО |  | 380.388 | 316.894 |

Табела 47. Краткорочна разграничења

Обрачунати приходи по основу РИВ-а у износу 148.208 КМ обухватају процјену прихода РИВ-а од страних жељезничких управа (СЖУ) и Жељезница Федерације БиХ период X-XII/2023. године јер се фактурисање врши тек након усаглашавања са страним жељезничким управама.

Резервисања по основу судских спорова у износу од 166.250 КМ су укњижена на основу процјене Сектора за правне послове и односе се на резервисане приходе по основу тужби Жељезница Републике Српске за изгубљену добит по основу бесправног кориштења земљишта од стране трећих лица.

ПОСЛОВНА ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2023. године износи 1.096.707.835 КМ, а састоји се од:

- пословне пасиве у износу од 276.850.053 КМ и

- ванбилансне пасиве у износу од 819.857.782 КМ.

Пословна 2022. година коригована је за ефекте процјене имовине са 31.12.2021. године.

Структура пословне пасиве приказана је у наредној табели:

| Опис | 31.12.2022. |  | 31.12.2023. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у КМ | % | износ у КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Пословни извори | 309.335.838 | 100 | 276.850.053 | 100 | 89 |
| Капитал | -72.588.130 | -23 | -113.466.425 | -41 | 156 |
| Дугорочна резервисања | 32.956.512 | 11 | 43.899.425 | 16 | 133 |
| Обавезе /без ПВР/ | 348.466.456 | 113 | 345.593.575 | 125 | 99 |
| Краткорочна разграничења | 501.000 | 0 | 823.478 | 0 | 164 |

Табела 48. Структура извора имовине исказане у Билансу стања

Друштво је пословну 2023. годину завршило са губитком у износу од 40.878.295 КМ.

Губитак ранијих година на дан 31.12.2023. године износи од 237.001.810 КМ.

Структура капитала је сљедећа:

| Опис | 31.12.2022. |  | 31.12.2023. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у КМ | % | износ у КМ | % |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Капитал | -72.588.130 | 100 | -113.466.425 | 100 |
| Акцијски капитал - обичне акције | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 164.363.680 | -226 | 164.363.680 | -145 |
| Нераспоређени добитак текуће године | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Губитак (1+2) | 237.001.810 | -327 | 277.880.105 | -245 |
| 1. губитак ранијих година | 214.392.921 | -295 | 237.001.810 | -209 |
| 2. губитак текуће године | 22.608.889 | -31 | 40.878.295 | -36 |

Табела 49. Структура капитала

Основни капитал исказан на дан 31.12.2023. године износи 50.000 КМ. Састоји се од               50.000 редовних акција номиналне вриједности 1 КМ по акцији. Акције Друштва котирају на Бањалучкој берзи ХОВ под ознаком ZERS-R-A. По окончању конверзије дуга у капитал биће повећан основни капитал и промијењена власничка структура.

Власничка структура акцијског капитала је сљедећа:

| Основни капитал | Број акција на дан 31.12.2023. | Учешће % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Акцијски фонд РС а.д. Бања Лука | 31.961 | 63,92 |
| ПРЕФ а.д. Бања Лука | 5.000 | 10,00 |
| Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука | 2.500 | 5,00 |
| Остали акционари | 10.539 | 21,08 |
| Укупно основни капитал | 50.000 | 100 |

Табела 50.  Структура акционарског капитала

Резервисања, разграничени приходи и примљене донације износе 43.899.425 КМ, а састоје се од:

| Конто | Назив конта | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| 404 | Резервисања за накнаде и бенефиције запослених | 1.859.347 | 1.789.395 |
| 408 | Разграничени приходи и примљене донације | 4.161.531 | 2.508.471 |
| 409 | Остала дугорочна резервисања | 28.067.134 | 39.601.559 |
| УКУПНО |  | 34.088.013 | 43.899.425 |

Табела 51. Резервисања, разграничени приходи и примљене донације

Резервисања за отпремнине у износу од 1.789.395 КМ формирана су на бази извјештаја независног актуара на дан 31.12.2023. године и иста су исказана у износу садашње вриједности очекиваних будућих исплата   запосленима приликом одласка у пензију.

Остала дугорочна резервисања на дан 31.12.2023. године у износу од 39.601.559 КМ чине резервисања за вјероватне трошкове судских спорова који се воде против Жељезница Републике Српске у износу од 644.671 КМ и резервисања према Влади Републике Српске за редовне и затезне камате по инокредитима у износу од 38.605.445 КМ. Након 07.09.2020. године редовне и затезне камате воде се као резервисања.

Разграничени приходи и примљене донације у износу од 2.508.471 КМ мањи су за износ амортизације донираних средстава, а приказани су у наредној табели:

| Конто | Назив конта | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| 40800 | Разграничени приходи по основу пословних прихода-станови | 127.312 | 0 |
| 40810 | Донација Татравагонка Суботица | 4.606 | 21.094 |
| 40811 | Резервисања-Донација ЕИБ-ИПА 2009 | 1.484.888 | 2.186.313 |
| 40812 | Уређај за испитивање кочница Гоша | 32.322 | 43.233 |
| 40813 | Донирана средства Еко-Еуро Бања Лука | 6.465 | 102.903 |
| 40815 | Донација сушилице - СК Сарајево | 90 | 13.654 |
| 40816 | Донација Раил Карго Аустрија | 0 | 0 |
| 40817 | Донација Владе РС-жељезничка станица Бања Лука | 463.860 | 0 |
| 40819 | Донација Владе РС-пруга Добрун-Вишеград | 1.794.340 | 0 |
| 40820 | Донација Алпро Загреб-осигурање ЗСП Таревци | 3.362 | 5.028 |
| 40821 | Донација - Телекор - Загреб | 108.327 | 0 |
| 40822 | Сигналинг - Београд | 2.468 | 2.713 |
| 40824 | Разгранишени приходи - донација Пројект биро | 1.755 | 1.755 |
| 40827 | Донација АЖД Праха | 42.620 | 27.695 |
| 40828 | Донација - Путни прелаз Љеб | 86.184 | 101.150 |
| 40829 | Донација Алпро-Аутостоп | 2.934 | 2.934 |
| УКУПНО |  | 4.161.531 | 2.508.471 |

Табела 52. Разграничени приходи и примљене донације

Обавезе

Укупне обавезе (са ПВР) исказане у Билансу стања на дан 31.12.2023. године износе              346.417.053 КМ и за 1% мањи су од  прошлогодишњег остварења.

Састоје се од:

- дугорочних обавеза у износу од 61.280.784 КМ које су 1% мање у односу на стање на дан 31.12.2022. године и

- краткорочних обавеза у износу од 285.136.269 КМ које су 1% веће у односу на стање на дан 31.12.2022. године, од чега ПВР износе 823.478 КМ.

Структура обавеза без ПВР-а је приказана у сљедећој табели:

(у КМ)

| Опис | 31.12.2022. |  | 31.12.2023. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у КМ | % | износ у КМ | % | 6/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| ОБАВЕЗЕ /без ПВР/ (1+2) | 348.466.456 | 100 | 345.593.575 | 100 | 99 |
| 1. Дугорочне обавезе | 67.639.107 | 19 | 61.280.784 | 18 | 91 |
| а) дугорочни кредити | 67.639.107 | 19 | 61.280.784 | 18 | 91 |
| б) одложене пореске обавезе | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. Краткорочне обавезе | 280.827.349 | 81 | 284.312.791 | 82 | 101 |
| а) краткорочни кредити | 7.404.907 | 2 | 6.711.477 | 2 | 91 |
| б) краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| в) oстале обавезе по амортизованој вриједности | 260.973.141 | 75 | 269.240.293 | 78 | 103 |
| г) примљени аванси, депозити и кауције | 141.598 | 0 | 209.052 | 0 | 148 |
| д) добављачи у земљи | 8.088.924 | 2 | 3.731.936 | 1 | 46 |
| ђ) добављачи у иностранству | 334.990 | 0 | 145.165 | 0 | 43 |
| ђ) остале обавезе из пословања | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| е) обавезе из специфичних послова | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ж) обавезе на палате и накнаде плата | 3.578.424 | 1 | 3.489.172 | 1 | 98 |
| з) остале обавезе | 140.669 | 0 | 672.857 | 0 | 478 |
| и) порез на додату вриједност | 67.609 | 0 | 35.330 | 0 | 52 |
| ј) обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 97.087 | 0 | 77.509 | 0 | 80 |

Табела 53. Структура обавеза

Дугорочне обавезе у цјелости односе се на дугорочне кредите у иностранству у износу од 61.280.784 КМ.

(у КМ)

| Конто | Назив конта | Стање 31.12.2022. | Дуговни промет | Потражни промет | Стање 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41401 | ЕБРД 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414020 | ЕИБ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414021 | ЕИБ 2 | 40.378.532 | 4.357.506 | 0 | 36.021.026 |
| 41403 | Искориштена средства из кредита Светске банке | 3.572.033 | 0 | 1.215.398 | 4.787.431 |
| 41412 | Португалски робни кредит | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41413 | Пољски робни кредит | 15.624.003 | 2.173.106 | 0 | 13.450.897 |
| 41414 | Влада Србије робни кредит | 8.064.540 | 1.043.109 | 0 | 7.021.431 |
| УКУПНО – Дугорочни кредити у иностранству |  | 67.639.108 | 7.573.721 | 1.215.398 | 61.280.784 |

Табела 54. Дугорочни кредити у иностранству

Кредити одобрени од Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) Лондон и Европске инвестиционе банке (ЕИБ) Луксембург, потписани током 2001. и 2005. године, у максималном су износу од 217.000.000 евра. Наведени износ дијели се у односу 40% и 60% на Жељезнице Републике Српске а.д. Добој и ЈП Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине. Кредити су одобрени с намјеном обнове и реконструкције Жељезница Републике Српске а.д. Добој. Наведене обавезе по кредитима осигуране су гаранцијама Владе Републике Српске, односно по кредитима од ЕИБ-а и ЕБРД-а осигурање уредне отплате представља сва имовина која се обнови из средстава наведених кредита. Повучена средства од кредита су искориштена за израду пројектне документације, реконструкцију и обнову опреме и инфраструктуре, те модернизацију возног парка.

Кредит Републике Португал одобрен је 1. јула 2002. године у износу од 3.900.000 евра за финансирање набавке нових теретних вагона. Рок доспијећа је до 2023. године.

Са Републиком Пољском је 9. новембра 2010. године закључен уговор о дугорочном кредиту за набавку теретних вагона, транспортних средстава и опреме за радионице за одржавање жељезничких возила у износу од 19.999.651 евра. Рок доспијећа је до 2032. године.

Кредит Републике Србије одобрен је 2013. године у износу 15.643.453 КМ на рок од 15 година с намјеном набавке нових и подизања нивоа техничке исправности постојећих возних средстава.

Кредит Свјетске банке у износу од 8.500.000 милиона евра намијењен је за плаћање друге и треће компоненте по Пројекту реструктурирања Жељезница Републике Српске број: ИБРД 8808-БА (отпремнине, консултанти, банкарске провизије и др.) сагласно Уговору о преносу средстава зајма по Пројекту закљученом 30.08.2018. године између Владе Републике Српске-Министарства финансија, Министарства саобраћаја и веза и Жељезница Републике Српске. Рок отплате зајма је 32 године. Износ од 4.787.431 КМ представља искориштена средства по овом основу. Наиме, Влада Републике Српске је склопила уговор о кредитном задужењу са Свјетском банком, намијењеним за реструктурисање Жељезница Републике Српске, гдје су од укупног износа кредита Свјетске банке 51.300.000 евра, Жељезнице Републике Српске дужник за 8.500.000 евра.

Поменути кредити, осим кредита Свјетске банке, након завршене конверзије неће постојати у билансима Друштва.

На конту Остале финансијске обавезе по амортизованој вриједности на дан 31.12.2023. године исказане су обавезе према Влади Републике Српске у износу од 269.240.293 КМ настале по основу измирења доспјелих обавеза по кредитима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Влада Португала, Србије и Пољске, а које је Влада Републике Српске измирила у име Жељезнице Републике Српске.

У наведени износ поред главног дуга према Влади Републике Српске укључена је и законска затезна камата обрачуната од Владе Републике Српске до 07.09.2020. године.

Након завршене конверзије наведене обавезе по кредитима и према Влади Републике Српске неће теретити билансе Друштва.

Обавезе према Влади Републике Српске веће су за 3% у односу на стање на дан 31.12.2022. године и имају сљедећу структуру:

- главница кредита 159.394.514 КМ,

- редовна камата  19.598.232 КМ,

- затезна камата 88.315.578 КМ и

- провизија по ЕБРД-2  1.931.968 КМ.

Обавезе према добављачима  износе 4.086.153 КМ и чине их:

- обавезе према добављачима  у земљи у износу од 3.731.936 КМ:

    - из Републике Српске 2.144.860 КМ,

    - из Федерације БиХ    1.583.528 КМ и

    - из Брчко Дистрикта БиХ 3.548 КМ.

Преглед најзначајнијих обавеза према добављачима у земљи:

    - ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево 1.240.495 КМ,

    - Бато Петрол                                                               485.885 КМ,

    - Техничка заштита д.о.о. Добој                                318.052 КМ,

    - Проинтер ИТСС                                                        265.587 КМ.

- обавезе према добављачима  у иностранству износе  145.165 КМ.

Преглед најзначајнијих обавеза према добављачима у иностранству:

    - Alumina trade d.o.o. Beograd  68.063  КМ,

    - HŽ Cargo d.o.o. Zagreb           47.130  КМ,

    - InRail S.p.a.                              10.947 KM,

    - Rtm grupa d.o.o.                         9.290 KM.

Обавезе према добављачима произашле су из пословних активности Друштва и исказано стање пресјек је на дан 31.12.2023. године, с тим да је битно напоменути да Жељезнице Републике Српске измирују обавезе према свим добављачима у уговореним роковима.

Обавезе за плате и накнаде плата у износу од 3.489.170 КМ се односе на неисплаћену нето плату, топли оброк и регрес за децембар 2023.године, те обрачунате порезе и доприносе на исте.

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 | Обавезе за нето зараде са обуставама | 1.823.658 | 1.751.982 |
| 451 и 457 | Обавезе за порезе на зараде | 131.413 | 135.832 |
| 452 и 458 | Обавезе за доприносе на зараде | 1.098.946 | 1.086.861 |
| 453 | Обавезе за нето зараде које се рефундирају | 2.065 | 1.947 |
| 456 | Обавезе према запосленим - (топли оброк, регрес) | 522.342 | 512.548 |
| УКУПНО |  | 3.578.424 | 3.489.170 |

Табела 55. Обавезе за плате  и накнаде плата

Остале обавезе износе 672.858 КМ и приказане су у сљедећој табели:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| 460 | Затезне камате на доприносе за плате | 5.126 | 525.762 |
| 4630, 46320 и 46321 | Обавезе према запосленима- ауто карта | 127.888 | 131.703 |
| 46301 | Обавезе према запосленима- дневнице | 0 | 411 |
| 4632 | Обавезе према запосленима - неисплаћене зараде и накнаде зарада | 0 | 3.563 |
| 464 | Обавезе према члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију | 4.541 | 4.700 |
| 4650 | Обавезе за накнаде по уговору о дјелу | 0 | 1.100 |
| 469 | Остале обавезе | 3.115 | 5.618 |
| УКУПНО |  | 140.670 | 672.858 |

Табела 56. Остале обавезе

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 112.477 КМ, са сљедећом структуром:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| 474 и 479 | Обавезе за ПДВ | 67.609 | 35.329 |
| 482 | Обавезе за порезе, царине и друге дажбине | 47.248 | 33.695 |
| 483 | Обавезе за доприносе који терете трошкове (бенефицирани стажи и доприноса за инвалиде) | 40.896 | 39.823 |
| 484 | Oбавезе за ПДВ плаћен при увозу | 0 | 0 |
| 485 | Обавезе за порезе и доприносе обрачунате на исплате физичким лицима ван радног односа | 679 | 702 |
| 486 | Обавезе за доприносе на накнаде члановима управног и надзорног одбора, одбора за ревизију и других одбора | 2.345 | 2.427 |
| 489 | Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине | 5.920 | 500 |
| УКУПНО |  | 164.696 | 112.477 |

Табела 57. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

Пасивна временска разграничења исказана су у износу од 823.478 КМ са сљедећом структуром:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| 490 | Унапријед обрачунати расходи периода (обрачунати трошкови по основу РИВ-а и РИЦ-а, обрачун текућег периода по основу вуче возова) | 365.430 | 300.362 |
| 49901 | Вриједност будућих испорука, без ПДВ-а исказана на авансним пореским фактурама испостављеним купцима-превоз | 160 | 0 |
| 49990 | Остала пасивна разграничења по улазним авансним рачунима | 3.527 | 3.527 |
| 49991 | Остала пасивна разграничења по излазним авансним рачунима | 0 | 160 |
| 49992 | Краткорочна резервисања по каматама за ино кредите-интерни обрачун | 118.080 | 507.875 |
| 49994 - 49996 | Обавезе за салда станичних благајни-обрасци | 13.801 | 11.553 |
| 49997 | Улагања Владе РС пројекат Жељезнице Бих II | 0 | 0 |
| 49998 | Остала краткорочна разграничења-набавка | 0 | 0 |
|  | УКУПНО | 501.000 | 823.478 |

Табела 58. Пасивна временска разграничења

Унапријед обрачунати трошкови у износу од 300.362 КМ углавном се односе на процјену трошкова РИВ-а страних жељезничких управа и Жељезница Федерације Босне и Херцеговине за период од октобра до децембра 2023. године у износу 216.902 КМ и процјену трошкова по основу вуче возова у граничном промету за период I-XII/2023. године у износу од 83.460 КМ.

Ванбилансна актива и пасива у Билансу стања на дан 31.12.2023. године су исказане у износу од 819.857.782 КМ.

Консултант TWC Бања Лука на основу извјештаја процјенитеља предложио је књижење процјене имовине Жељезница Републике Српске  на начин да се сва имовина за коју је процјенитељ навео да се не може сматрати својином Друштва или за коју није достављена документација о њеном статусу,  искњижи у ванбилансну евиденцију до утврђивања статуса наведене имовине.

| Конто | Назив конта ванбилансне активе | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| 88403 | Кредити ЕИБ (одобрена, повучена и искориштена средства кредита) | 0 | 0 |
| 88405 | Кредит ЕБРД (одобрена, повучена и искориштена средства кредита) | 21 | 21 |
| 88406 | Кредит Свјетске банке | 11.599.598 | 11.599.598 |
| 8861 | Примљене гаранције | 1.666.458 | 1.655.075 |
| 88990 и 88991 | Остала актива - материјал СФОР-а | 20.623 | 20.606 |
| 88992 | Станови и стамбене зграде-неоткупљени | 2.703.341 | 2.703.341 |
| 8932 | Имовина која није својина ЖРС по процјени 2021. године-садашња вриједност | 0 | 803.879.141 |
| УКУПНО |  | 15.990.041 | 819.857.782 |

Табела 59.  Ванбилансна евиденција

Вриједност примљених гаранција у износу од 1.666.075 КМ мање су за 11.383 КМ у односу на прошлу годину.

Стање на кредиту Свјетске банке у износу од 11.599.598 КМ представља неповучена средства наведеног кредита.

На стању кредита ЕБРД  као неискориштен износ остала је 21 КМ.

На конту Станови и стамбене зграде у износу од 2.703.341 КМ евидентирани су неоткупљени станови.

## Биланс успјеха

Биланс успјеха за пословну 2023. годину дат је у наредном табеларном прегледу:

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коригована 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22*100) | (ос.23/пл.23*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1.1.-1.2.) | 66.794.276 | 67.002.214 | 54.901.603 | 82 | 82 |
| 1.1. | Приходи од продаје учинака (а-г) | 43.186.768 | 48.094.050 | 40.205.001 | 93 | 84 |
| а) | Приходи од превоза путника | 287.349 | 272.207 | 305.578 | 106 | 112 |
| б) | Приходи од превоза робе | 39.904.996 | 44.047.751 | 36.634.269 | 92 | 83 |
| в) | Приходи од РИВ | 1.631.623 | 1.462.500 | 1.400.019 | 86 | 96 |
| г) | Приходи од осталих дјелатности | 1.362.801 | 2.311.592 | 1.865.134 | 137 | 81 |
|  | од тога - Приход од ВВ | 1.030.751 | 1.550.000 | 1.496.491 | 145 | 97 |
| 1.2. | Остали пословни приходи (а-д) | 23.607.508 | 18.908.164 | 14.696.602 | 62 | 78 |
| а) | Приходи од субвенција | 19.783.612 | 9.891.806 | 9.846.141 | 50 | 100 |
| б) | Приходи од премија, дотација, компензација и сл. | 530.687 | 550.000 | 521.577 | 98 | 95 |
| в) | Приходи од донација-Свјетска банка | 2.903.683 | 8.000.000 | 3.896.013 | 134 | 49 |
| г) | Приходи од закупнина | 389.474 | 466.358 | 407.348 | 105 | 87 |
| д) | Приходи из фондова | 0 | 0 | 25.522 | 0 | 0 |
| 2. | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (2.1.-2.8.) | 91.061.797 | 81.803.656 | 96.221.433 | 106 | 118 |
| 2.1. | Трошкови материјала (а-в) | 9.930.594 | 21.465.122 | 10.844.946 | 109 | 51 |
| а) | Трошкови материјала за израду | 4.217.463 | 13.271.076 | 4.363.898 | 103 | 33 |
| б) | Трошкови осталог материјала | 357.784 | 835.000 | 352.597 | 99 | 42 |
| в) | Трошкови горива и енергије | 5.355.347 | 7.359.046 | 6.128.451 | 114 | 83 |
| 2.2. | Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 41.853.369 | 46.900.025 | 45.772.155 | 109 | 98 |
| 2.3. | Трошкови производних услуга (а-г) | 4.873.419 | 10.317.021 | 4.398.477 | 90 | 43 |
| а) | Трошкови одржавања | 1.063.626 | 6.186.226 | 765.107 | 72 | 12 |
| б) | Трошкови осталих производних услуга | 3.767.145 | 4.070.795 | 3.578.612 | 95 | 88 |
|  | од тога: |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови транспортних услуга | 2.515.880 | 2.571.295 | 2.469.448 | 98 | 96 |
|  | трошкови РИВ-а | 1.185.800 | 1.014.000 | 1.047.883 | 88 | 103 |
| в) | трошкови рекламе и пропаганде | 42.648 | 60.000 | 54.758 | 128 | 91 |
| г) | Трошкови осталих услуга | 65.465 | 485.500 | 61.281 | 94 | 13 |
| 2.4. | Трошкови амортизације | 20.508.714 | 0 | 20.232.176 | 99 | 0 |
| 2.5. | Трошкови резервисања | 11.624.793 | 500.000 | 13.330.376 | 115 | 2.666 |
| 2.6. | Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) | 1.637.273 | 1.951.738 | 994.240 | 61 | 51 |
| 2.7. | Трошкови пореза | 156.200 | 166.750 | 145.985 | 93 | 88 |
| 2.8. | Трошкови доприноса | 477.435 | 503.000 | 503.078 | 105 | 100 |
| I | ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК | -24.267.521 | -14.801.442 | -41.319.830 | 170 | 279 |
| 3. | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 237.641 | 200.000 | 208.499 | 88 | 104 |
| 4. | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 66.292 | 147.178 | 752.221 | 1.135 | 511 |
| II | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (3-4) | 171.349 | 52.822 | -543.722 | -317 | -1.029 |
| III | ДОБИТАК/ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (I+II) | -24.096.172 | -14.748.620 | -41.863.552 | 174 | 284 |
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 2.006.371 | 461.000 | 2.371.062 | 118 | 514 |
| 6. | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 529.330 | 240.000 | 1.315.919 | 249 | 548 |
| IV | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (5-6) | 1.477.041 | 221.000 | 1.055.143 | 71 | 477 |
| 7. | ПРИХОДИ/ДОБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ СРЕДСТАВА | 15.284 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | РАСХОДИ/ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ СРЕДСТАВА | 0 | 10.000 | 105 | 0 | 1 |
| V | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ | 15.284 | 0 | -105 | 0 | 0 |
| 9. | ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 3.957 | 10.000 | 94.575 | 2.390 | 946 |
| 10. | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 9.002 | 10.000 | 164.356 | 1.826 | 1.644 |
| VI | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | -5.045 | 0 | -69.781 | 1.383 | 0 |
| VII | УКУПНИ ПРИХОДИ (1+3+5+7+9) | 69.057.533 | 67.683.214 | 57.575.739 | 83 | 85 |
| VIII | УКУПНИ РАСХОДИ (2+4+6+8+10) | 91.666.422 | 82.210.834 | 98.454.034 | 107 | 120 |
| IX | НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (III+IV+V+VI) | -22.608.889 | -14.527.620 | -40.878.295 | 181 | 281 |

Табела 60. Биланс успјеха

а) Приходи

Укупни приходи Жељезница Републике Српске у 2023. години остварени су  у износу од 57.575.739 КМ и мањи су за 17% у односу на остварење у истом периоду прошле године и 15% мањи су од планираних прихода.

Приходи од превоза путника остварени су у износу од 305.578 КМ и већи су за 6% од остварених у истом периоду прошле године и 12% већи су од планираних прихода.

Приходи од превоза роба остварени су у износу од 36.634.269 КМ и мањи су за 8% од остварених у истом периоду прошле године, а за 17% мањи су од планираних.

Приходи од РИВ-а остварени су у износу од 1.400.019 КМ и за 14% мањи су у односу на остварене у истом периоду прошле године (ови приходи се књиже по процјени, а коригују по приспјелим обрачунима стварних прихода), а за 4% мањи су од планираних.

Приходи од осталих дјелатности (ОШВ-а, ЗОП-а, СТД-а, ВВ, ЕТП-а, ЕЦМ-а и др.) износе 1.865.134 КМ и за 37% виши су од остварених у истом периоду прошле године, а 19% мањи су у односу на план.  У структури прихода од осталих дјелатности, приходи од вуче возова остварени су у износу од 1.496.491 КМ што је за 45% више од остварених у истом периоду прошле године, а 3% мањи су од планираних.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приходи од осталих дјелатности | 1.362.801 | 2.311.592 | 1.865.134 | 137 | 81 |
| - | Приход од ОШВ | 188.893 | 250.000 | 100.183 | 53 | 40 |
| - | Приход од ЗОП | 71.460 | 200.000 | 131.296 | 184 | 66 |
| - | Приход од СТД | 2.659 | 20.000 | 1.345 | 51 | 7 |
| - | Приход од ВВ | 1.030.751 | 1.550.000 | 1.496.491 | 145 | 97 |
| - | Приход од ЕТП-а | 10.688 | 200.000 | 37.945 | 355 | 19 |
| - | Приходи од ЕЦМ-а | 33.602 | 40.000 | 75.865 | 226 | 190 |
| - | Приход од међународног путничког саобраћаја | 0 | 21.592 | 9 | 0 | 0 |
| - | Приход од осталих дјелатности | 24.750 | 30.000 | 22.000 | 89 | 73 |

Табела 61. Структура прихода од осталих дјелатности

Приходи од субвенција износе 9.846.141 КМ (износ без ПДВ-а)  сагласно Закону о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске број 94/2015 и 78/2020) књижени у периоду у коме  према уговору о субвенцији и припадају, а по истом основу плаћен је и ПДВ. У 2023. години субвенција је планирана у износу од 25.000.000 КМ, иако је у усвојеном Буџету Републике Српске за 2023. годину одобрена у износу од 20.000.000 КМ. Разлог оваквог планирања је то што је у Плану финансијског и  оперативног реструктурисања предузећа Жељезница Републике Српске (План је прихваћен од стране Окружног привредног суда у Добоју) планиран износ субвенције од 25.000.000 КМ.

Ребалансом буџета Владе Републике Српске за 2023. години, Жељезницама Републике Српске смањена је субвенција на 10.000.000 КМ.

Приходи по основу премија, дотација и компензација представљају приходе по основу укидања резервисања у висини годишње амортизације донираних средстава и износе 521.577 КМ.

Приходи од  донација државних органа остварени су у износу од  3.896.013 КМ и већи су за 34% у односу на посматрани период прошле године. Ови приходи су „ad hoc„ приходи који се јављају у току реализације кредита са Свјетском банком.

Приходи од закупнина остварени су у износу од 407.348 КМ и исти су за 5% већи од остварених у истом периоду прошле године. Повећање прихода од закупа највећим дијелом односе се на повећање прихода од издавања у закуп дизел локомотива и вагона.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Приходи од закупнина: | 389.474 | 466.358 | 407.348 | 105 | 87 |
| - | Приход од закупнина земљишта | 55.107 | 100.000 | 49.895 | 91 | 50 |
| - | Приход од закупа објеката | 56.810 | 70.000 | 54.478 | 96 | 78 |
| - | Приход од закупа локомотива | 268.666 | 265.000 | 274.052 | 102 | 103 |
| - | Приход од закупа кола | 8.891 | 31.358 | 28.923 | 325 | 92 |

Табела 62. Други пословни приходи

Приходи из фондова износе 25.522 КМ и односе се на рефундацију боловања Фонда за здравствено осигурање Републике Српске по личним дохотцима из 2022. године.

Финансијски приходи остварени су у износу од 208.499 КМ и за 12% мањи су у односу на остварене у истом периоду прошле године, док су за 4% већи од планираних.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Финансијски приходи (а+б) | 237.641 | 200.000 | 208.499 | 88 | 104 |
| а) | Приходи од камата | 237.609 | 200.000 | 208.499 | 88 | 104 |
| - | Приходи од камата на орочена средства код банака у РС | 12.282 | 0 | 108.581 | 884 | 0 |
| - | Затезне камате у земљи и иностранству | 224.921 | 200.000 | 99.838 | 44 | 50 |
| - | Приход по основу осталих камата | 406 | 0 | 80 | 20 | 0 |
| б) | Позитивне курсне разлике | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Табела 63. Структура финансијских прихода

Остали приходи остварени су у износу од 2.371.062 КМ и у односу на претходну годину већи су за 364.691 КМ. Највећим дијелом повећање односи се на укидање дугорочних резервисања по основу Завода за изградњу Бања Лука ,, ЗИБЛ '' у износу од 1.292.733 КМ. Значајан приход у 2022. години остварен по основу вишка по попису,  по истом основу за 2023. годину био је значајно мањи.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Остали приходи | 2.006.371 | 461.000 | 2.371.062 | 118 | 514 |
| - | Приходи по основу наплате потраживања од неповезаних лица | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 |
| - | Добици од продаје материјала | 8.385 | 100.000 | 93.937 | 1.120 | 94 |
| - | Вишкови непокретности, постројења, опреме и земљишта | 1.603.779 | 20.000 | 282.546 | 18 | 1.413 |
| - | Добици од продаје резервних дијелова и опреме | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Наплаћена отписана потраживања | 26.783 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Приходи од отписа обавеза из купопродајних односа | 114.144 | 0 | 1.636.204 | 1433 | 0 |
| - | Приходи од накнаде штете наплаћене од радника ЖРС | 0 | 0 | 4.301 | 0 | 0 |
| - | Приходи од укидања резервисања, судских спорова и друго | 73.480 | 50.000 | 137.451 | 187 | 275 |
|  | Приходи по основу поврата акцизе на уље за ложење | 41.760 | 50.000 | 41.760 | 100 | 84 |
| - | Приходи од наплаћених пенала, казни и штете | 101.898 | 50.000 | 90.470 | 89 | 181 |
| - | Приходи од тендера, станарина и откупа станова и остали приходи-гаранције | 36.143 | 61.000 | 83.463 | 231 | 137 |

Табела 64. Структура осталих  прихода

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година износе 94.575 КМ и већи су за 90.618.КМ у односу на 31.12.2022. године. Најзначајније повећање односи се на искњижење исправке вриједности у износу  36.632 КМ МЗ Транспорт а.д. товарни саобраћај Скопље.

б) Расходи

Укупни расходи остварени су у износу од 98.454.034 КМ и већи су за 7% од остварених у  истом периоду 2022. године, а већи су за 20% у односу на планиране или 6.787.612 КМ.

Трошкови материјала остварени су у износу од 10.844.946 КМ и већи су за 9% од остварења за исти период 2022. године, због већег рада на одржавању постојећих капацитета и на основу раста цијена материјала и резервних дијелова, а мањи су у односу на планиране за 49%.

Трошкови материјала за израду остварени су у износу од  4.363.898 КМ и 3% виши су у односу на остварене у истом периоду прошле године, док су 67% нижи од планираних. У 2023. години повећан је обим пословне активности, дошло је и до повећања цијена на тржишту основног материјала и сировина за израду учинака-резервних дијелова, трошкова осталог материјала за израду и текућег одржавања основних средстава.

Трошкови осталог (режијског) материјала остварени су у износу од 352.597 КМ,  за 1% мањи су од остварених у истом периоду прошле године (већи отпис ХТЗ опреме у 2022. години), а за 58% мањи су од планираних.

Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 6.128.451 КМ и за 14% већи су  од  остварених у истом периоду прошле године, а за 17% мањи су у односу на планиране.

У пословној 2022. години Жељезнице Републике Српске Рјешењем Управе за индиректно опорезивање ослобођене су плаћања путарине за утрошено гориво.

За пословну 2023. годину Жељезнице Републике Српске такође су Министарству саобраћаја и веза Републике Српске упутиле захтјев за ослобађање путарине за одређену количину горива.

Дана 22.06.2023. године Вијеће за државну помоћ Босне и Херцеговине, доноси Рјешење                    број: UP/I  03-26-1-63-5/22 о покретању поступка у вези државне помоћи у облику пореских олакшица. Коначно рјешење од Управе за индиректно опорезивање, по ком би Жељезнице Републике Српске биле ослобођене путарине за пословну 2023. годину до данас није примљена.

Износ за који би Друштво било ослобођено путарине је око 400.000 КМ.

Структура трошкова материјала је приказана у сљедећем табеларном прегледу:

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови материјала (а+б+в) | 9.930.594 | 21.465.122 | 10.844.946 | 109 | 51 |
| а) | Трошкови материјала за израду | 4.217.463 | 13.271.076 | 4.363.898 | 103 | 33 |
| - | Трошкови основног материјала и сировина за израду учинака-резервних дијелови | 1.453.947 | 6.867.000 | 1.360.911 | 94 | 20 |
| - | Трошкови осталог материјала | 2.763.516 | 6.404.076 | 3.002.987 | 109 | 47 |
| б) | Трошкови осталог материјала (режијског) | 357.784 | 835.000 | 352.597 | 99 | 42 |
| - | Отпис ауто гума | 240 | 0 | 7.991 | 3.329 | 0 |
| - | Отпис ХТЗ опреме | 200.581 | 585.000 | 70.183 | 35 | 12 |
| - | Ситан алат и инвентар који се не укључује у цијену коштања | 57.183 | 110.000 | 157.520 | 275 | 143 |
| - | Утрошен остали (режијски) материјал-канцеларијски материјал | 99.780 | 140.000 | 116.903 | 117 | 84 |
| в) | Трошкови горива и енергије | 5.355.347 | 7.359.046 | 6.128.451 | 114 | 83 |
| - | Трошкови горива-нафта | 1.737.143 | 2.554.000 | 2.222.407 | 128 | 87 |
| - | Трошкови горива-бензин | 145.459 | 300.000 | 112.271 | 77 | 37 |
| - | Трошкови мазива | 130.558 | 300.000 | 154.728 | 119 | 52 |
| - | Трошкови угља и осталих чврстих горива за добијање топлотне енергије | 68.770 | 80.000 | 70.563 | 103 | 88 |
| - | Остала горива (лож уље) | 266.779 | 350.000 | 332.635 | 125 | 95 |
| - | Трошкови електричне енергије за вучу локомотива | 1.407.345 | 2.173.046 | 1.741.970 | 124 | 80 |
| - | Трошкови електричне енергије за остале сврхе | 610.249 | 600.000 | 558.780 | 92 | 93 |
| - | Трошкови мрежарине за електричну енергију | 612.349 | 600.000 | 634.315 | 104 | 106 |
| - | Трошкови накнаде за снадбијевање електричном енергијом | 2.192 | 2.000 | 538 | 25 | 27 |
| - | Трошкови за унапређење и развој енергетике | 131.316 | 150.000 | 12.851 | 10 | 9 |
| - | Трошкови топлотне енергије | 140.003 | 140.000 | 191.181 | 137 | 137 |
| - | Трошкови воде | 103.182 | 110.000 | 96.212 | 93 | 87 |

Табела 65. Структура трошкова материјала за израду

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у 2023. години износе 45.772.155 КМ и већи су за  3.918.785 КМ или 9% у односу на прошлу годину. Друштво је у обавези да константно прати законско повећање личних  примања запослених. У 2023. години коригована je најнижа загарантована плата (Најнижа плата у Републици Српској од 01.01.2023. године износи 700 KM у нето износу или 1.016 КМ у бруто износу).

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Жељезница Републике Српске а.д. Добој број: I-4.22209/21 од 25.11.2021. године који су Жељезнице Републике Српске усвојиле у новембру 2021. године дошло је до повећања плата, а примјена нових уговора била је након првог квартала 2022. године.

Са повећањем просјечне бруто плате у Републици Српској дошло је и до повећања износа топлог оброка на дневном нивоу за 12%. Висина  накнаде за топли оброк утврђена је  Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику (,,Службени гласник Републике Српске,, број: 53/16, 12/22 и 39/22) и износи 0,85% просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан.

Трошкови регреса за коришћење годишњег одмора износе 4.336.548 КМ што је 72% више у односу на исти период 2022. године. Одлукама Управе Друштва о исплати увећаног регреса за кориштење годишњег одмора исплаћује се додатни износ регреса од 100 КМ нето износа или     164 КМ бруто износа, а исплаћују се од јула 2022. године, закључно са исплатом плате за децембар 2023. године.

У посматраном периоду 2023. године исплаћана је и божићница у бруто износу од 389.533 КМ док ове исплате није било у посматраном периоду 2022. године.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА (1+2+3) | 41.853.369 | 46.900.025 | 45.772.155 | 109 | 98 |
| 1. | Трошкови бруто зарада и накнада зарада | 32.077.242 | 34.008.844 | 32.671.892 | 102 | 96 |
| - | Нето зараде | 18.376.715 | 22.750.325 | 18.432.261 | 100 | 81 |
| - | Порез и допринос на зараде | 9.528.922 | 11.243.519 | 9.714.221 | 102 | 86 |
|  | Уговор о повременим и привремени пословима | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Доприноси-волонтери | 5.579 | 10.000 | 15.290 | 274 | 153 |
| - | Трошкови бруто накнада плата | 4.166.026 | 0 | 4.510.120 | 108 | 0 |
| 2. | Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора и Oдбора за ревизију | 89.963 | 94.000 | 91.997 | 102 | 98 |
| - | Трошкови накнада чланова НО и одбора за ревизију | 54.005 | 57.000 | 55.226 | 102 | 97 |
| - | Трошкови доприноса за НО и одбора за ревизију | 27.888 | 31.000 | 28.519 | 102 | 92 |
| - | Трошкови пореза за НО и одбора за ревизију | 8.070 | 6.000 | 8.252 | 102 | 138 |
| 3. | Остали лични расходи (а+б+в+г+д+ђ+e+ж+з+ј) | 9.686.164 | 12.797.181 | 13.008.266 | 134 | 102 |
| а) | Трошкови отпремнина, награда и помоћи у складу са прописима о раду | 662.694 | 450.000 | 843.830 | 127 | 188 |
| б) | Трошкови запослених на службеном путу | 244.570 | 280.000 | 257.289 | 105 | 92 |
| - | Дневнице у земљи | 162.162 | 200.000 | 165.733 | 102 | 83 |
| - | Дневнице у иностранству | 23.098 | 25.000 | 19.882 | 86 | 80 |
| - | Трошкови смјештаја, исхране и превоза на службеном путу | 56.754 | 52.000 | 68.908 | 121 | 133 |
| - | Накнада трошкова за кориштење сопственог аута у службене сврхе | 2.556 | 3.000 | 2.766 | 108 | 92 |
| в) | Накнада трошкова превоза на радно мјесто и са радног мјеста | 1.291.675 | 1.277.600 | 1.523.081 | 118 | 119 |
| г) | Регрес | 2.517.597 | 4.083.889 | 4.336.548 | 172 | 106 |
| д) | Топли оброк | 4.925.654 | 6.226.755 | 5.612.662 | 114 | 90 |
| ђ) | Честитка за 8. март | 50.206 | 49.404 | 49.404 | 98 | 100 |
| е) | Божићница | 0 | 389.533 | 389.533 |  | 100 |
| ж) | Боловање преко 30 дана | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з) | Остале накнаде трошкова запослених-нето уговор о дјелу | 13.091 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| j) | Порез и допринос на остала лична примања | 0 | 0 | 169.555 | 0 | 0 |

Табела 66. Структура трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода

На дан 31.12.2023. године, Жељезнице Републике Српске запошљавале су 1.814 радника, што је за 149 радника мање у односу на бројно стање запослених на дан  31.12.2022. године када су запошљавале 1.963 радника.

Жељезнице Републике Српске у 2023. години, оствариле су просјечно исплаћену нето мјесечну плату по раднику у износу од 957 КМ, а у истом периоду прошле године тај износ је био 917 КМ. Просјек Привреде Републике Српске је 1.274 КМ по раднику, а припадајуће гране саобраћаја и складиштења 988 КМ по раднику.

Трошкови дневница за службена путовања у посматраном периоду 2023. године остварени су у износу од 257.289 КМ, док су у посматраном периоду 2022. године износили 244.570 КМ, а по Упутству о примјени Одлуке о висини накнаде за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској, који се примјењује на запослене у Жељезницама Републике Српске а.д. Добој, а на основу Службеног гласника Републике Српске број 57/21, и члана 54. Статута Жељезнице Републике Српске а.д. Добој, број I-1.10230-4/15 од 13.07.2015. године, са           I измјенама и допунама Статута Жељезница Републике Српске а.д. Добој, број I-1.4260-3/16.

Накнада трошкова превоза на посао у 2023. години (аутокарта) износи 1.523.081 КМ, а у посматраном периоду 2022. године износила је 1.291.675 КМ. На Жељезницама Републике Српске у децембру мјесецу 54% запослених радника користило је ауто карту и ови трошкови имају тренд раста и поред пада броја запослених.

| Опис/мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број радника којима је извршена надокнада трошкова превоза на посао (аутокарта) у 2022. години | 984 | 984 | 1.025 | 997 | 1.007 | 1.034 | 1.046 | 1.034 | 1.044 | 1.047 | 1.027 | 1.057 |
| Износ у КМ | 82.469 | 86.845 | 104.986 | 98.658 | 99.396 | 106.774 | 108.041 | 116.434 | 118.209 | 122.933 | 119.928 | 127.003 |
| Број радника којима је извршена надокнада трошкова превоза на посао (аутокарта) у 2023. години | 1.037 | 1.041 | 1.036 | 1.033 | 1.039 | 1.049 | 1.031 | 1.028 | 1.037 | 1.034 | 1.002 | 984 |
| Износ у КМ | 120.800 | 127.328 | 139.880 | 123.209 | 127.211 | 127.136 | 126.155 | 125.882 | 127.064 | 132.673 | 125.440 | 120.304 |

Табела 67: Број радника и трошкови превоза (аутокарта) по мјесецима

Tрошкова производних услуга остварени су у износу од 4.398.477 КМ и мањи су за 474.942 у односу на исти период претходне године, а најзначајније смањење односи се на трошкове услуга одржавања у износу од 298.519 КМ. У 2023. години Управа Друштва донијела је Упутство о рачуноводственом третману накнадних улагања у некретнине, постројења и опрему број                I-4 19763/23 од 10.11.2023. године. Наведеним упутством дефинисана су улагања у имовину која припада Друштву а која испуњавају услове из МРС 16. Ефекти примјене Упутства одразили су се на смањење трошкова инвестиционог одржавања за 28% у односу на прошлу годину.

Трошкови закупа у 2023. години  износе 1.047.883 КМ, а највећим дијелом односе се на временско задржавање теретних кола других жељезничких управа на пругама Жељезница Републике Српске (РИВ и ОТК). У наведеном износу је исказана и процјена РИВ-а Жељезница Федерације БиХ и процјена РИВ-а страних жељезничких управа за период IХ-ХII/2023. годину јер документација за стварни обрачун касни у просјеку три до пет мјесеци.

Трошкови за рекламу и пропаганду износе 54.758 КМ и већи су за 28% од остварења за посматрани период 2022. године, а односе се на трошкове рекламног и промотивног материјала, те медијско представљање Жељезница Републике Српске, а 9% мањи су у односу на план.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови производних услуга | 4.873.419 | 10.317.021 | 4.398.477 | 90 | 43 |
| - | Трошкови транспортних услуга | 2.515.880 | 2.571.295 | 2.469.448 | 98 | 96 |
| - | Трошкови одржавања | 1.063.626 | 6.186.226 | 765.107 | 72 | 12 |
| - | Трошкови закупнина-остало (РИВ) | 1.185.800 | 1.014.000 | 1.047.883 | 88 | 103 |
| - | Трошкови за рекламу и пропаганду | 42.648 | 60.000 | 54.758 | 128 | 91 |
| - | Трошкови осталих услуга (комуналане и сл.) | 65.465 | 485.500 | 61.281 | 94 | 13 |

Табела 68. Структура трошкова производних услуга

Трошкови амортизације  износе 20.232.176 КМ и за 1% мањи су у односу на посматрани период 2022. године. Смањење амортизације узроковано је истеком амортизационог вијека одређеног броја основних средстава.

Трошкови резервисања износе 13.330.376 КМ и већи за 1.705.583 КМ, а односе се на резервисане трошкове за доспјеле редовне камате по инокредитима које отплаћује Влада Републике Српске у износу 2.039.480 КМ, трошкове за затезне камате за доспјела потраживања по инокредитима које отплаћује Влада Републике Српске у износу од 10.916.033 КМ, те резервисане трошкове за спорове покренуте против Жељезница Републике Српске у износу од 374.863 КМ. На повећање трошкова резервисања утицао је раст ЕУРИБОР-а (6М) до 03.06.2022. године вриједност ЕУРИБОР-а била је негативна, а од 06.06.2022. гoдине ова вриједност константно је у порасту. Сва

резервисања за редовне и затезне камате по инокредитима које отплаћује Влада Републике Српске биће искњижени по завршетку процеса реструктурирања.

Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) износе 994.240 КМ, што је 39% мање од остварених у 2022. години, а 49% мање од планираних.

Највећим дијелом смањење ових трошкова односи се на услуге консултанских кућа ,,Deloitte Beograd'' и ,,ADRIA'', које су везане за реструктурирање Жељезница Републике Српске у износу од 881.830 КМ док док у 2023. години исти износе 194.211 КМ.

Највеће увећање нематеријалних трошкова у 2023. години односи се на трошкове адвокатских услуга који су у пословној 2022. години 22.254 КМ а у 2023. години 151.145 КМ што је повећање за 128.891 КМ.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Нематеријални трошкови | 1.637.273 | 1.951.738 | 994.240 | 61 | 51 |
| - | Трошкови непроизводних услуга | 1.169.899 | 1.219.738 | 573.604 | 49 | 47 |
| - | Трошкови репрезентације | 60.020 | 67.000 | 55.716 | 93 | 83 |
| - | Трошкови премија осигурања | 25.291 | 149.000 | 16.738 | 66 | 11 |
| - | Трошкови платног промета | 64.242 | 40.000 | 54.976 | 86 | 137 |
| - | Трошкови чланарина | 159.060 | 210.000 | 145.349 | 91 | 69 |
| - | Остали нематеријални трошкови | 158.761 | 266.000 | 147.857 | 93 | 56 |

Табела 69. Структура нематеријалних трошкова

Трошкови пореза за 2023. годину износе 145.985 КМ  и за 7% мањи су у односу на остварење за 2022. годину, а 12% мањи су од планираних. Накнада за уређење грађевинског земљишта у      2023. години односи се на трошкове комуналне накнаде за уређење грађевинског земљишта по рјешењима за 2023. годину и већа је у односу на претходну годину за износ од 1.379 КМ.

Остали порези који терете трошкове износе 5.713 КМ и највећим дијелом односе се на трошкове ПДВ-а које Жељезнице Републике Српске плаћају за бесплатни превоз (вртићи, основне школе до 4 разреда, спортска друштва...)

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови пореза | 156.200 | 166.750 | 145.985 | 93 | 88 |
| - | Порез на имовину | 87 | 450 | 102 | 0 | 23 |
| - | Накнада за кориштење вода | 34.491 | 35.500 | 33.868 | 98 | 95 |
| - | Накнада за шуме | 48.513 | 47.000 | 39.998 | 82 | 85 |
| - | Накнада за уређење грађевинског земљишта | 47.455 | 50.000 | 48.834 | 103 | 98 |
| - | Противпожарна заштита | 20.044 | 25.000 | 16.470 | 82 | 66 |
| - | Комунална и републичка такса на фирму | 700 | 0 | 1.000 | 143 | 0 |
| - | Остали порези | 4.910 | 8.800 | 5.713 | 116 | 65 |

Табела 70. Структура трошкова пореза

Трошкови доприноса у износу од 503.078 КМ се односе на доприносе за рехабилитацију инвалида и доприносе за ПИО запослених чији се рад рачуна са увећаним трајањем (бенефицирани стаж) и већи су у односу на исти период прошле године.  Повећани су доприноси од 24.523 КМ  из разлога што је дошла до примјене нове организације и систематизације радних мјеста Жељезница Републике Српске а.д. Добој.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови доприноса | 477.435 | 503.000 | 503.078 | 105 | 100 |
| - | Допринос - уговор о повременим и привременим пословима | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| - | Порези на лична примања - уговори о дјелу | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| - | Доприноси на лична примања - уговори о дјелу | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 |
| - | Порез - уговор о повременим и привременим пословима | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| - | Допринос за ПИО - бенефициран радни стаж | 414.318 | 415.000 | 438.841 | 106 | 106 |
| - | Допринос за рехабилитацију инвалида | 63.117 | 65.340 | 64.238 | 102 | 98 |
| - | Допринос за солидатрност на терет послодавца | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

Табела 71. Структура трошкова доприноса

Финансијски расходи у 2023. години износили су 752.221 КМ док су у 2022. години износили 66.292 КМ.

Расходи камата повећани су у износу од 685.929 КМ, најзначајније повећање односи се на расходе камата по основу пресуде Окружног Суда у Добоју број 85 0 Rs 034035 Rsž 23 од             14.11.2023. године  на износ од 525.762 КМ.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1+2) |  | 66.292 | 147.178 | 752.221 | 1.135 | 511 |
| 1. | Расходи камата | 64.735 | 146.178 | 751.415 | 1.161 | 514 |
| - | Расходи камата по кредитима у земљи | 25 | 0 |  | 0 | 0 |
| - | Расходи камата по основу тужби радника | 21.344 | 0 | 532.036 | 2.493 | 0 |
| - | Расходи камата по основу кредита СБ | 32.159 | 86.178 | 201.645 | 627 | 234 |
| - | Затезне камате у земљи и иностранству | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| - | Камате по рјешењу УИО | 94 | 0 | 576 | 612 | 0 |
| - | Камата за неблаговремено плаћање јавних прихода | 192 | 0 | 683 | 356 | 0 |
| - | Остале камате (по судским споровима и друге) | 10.921 | 60.000 | 16.473 | 151 | 27 |
| 2. | Негативне курсне разлике | 1.557 | 1.000 | 806 | 52 | 81 |

Табела 72. Структура финансијских расхода

Остали расходи износе 1.315.919 КМ и повећани су за 786.590 КМ, најзначајније повећање односи се на искњижење накнадних улагања у основна средства за која је процјенитељ у свом извјештају навео да не припадају Жељезницама Републике Српске а.д. Добој.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс Плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Oстали расходи | 529.330 | 240.000 | 1.315.919 | 249 | 548 |
| - | Неотписана вриједност расходованог материјала | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Неотписана вриједност инвестиционих некретнина, нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме | 0 | 20.000 | 11.884 | 0 | 0 |
| - | Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | ПДВ обрачунат на мањак | 122.197 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Издаци за хуманитарне и културне намјене, спортске циљеве и сл. | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Исправка вриједности краткорочних потраживања | 51.446 | 40.000 |  | 0 | 0 |
| - | Губици по основу продаје ситног инвентара и алата | 0 | 15.000 |  | 0 | 0 |
| - | Трошкови судских спорова | 24.051 | 100.000 | 41.178 | 171 | 41 |
| - | Новчане казне | 500 | 3.000 |  | 0 | 0 |
| - | Мањкови материјала и резервних дијелова | 331.133 | 0 | 75.844 | 23 | 0 |
| - | Накнада штете трећим лицима | 0 | 9.000 | 48.252 | 0 | 0 |
| - | Непоменути остали расходи | 2 | 5.000 | 1.138.761 | 0 | 22.775 |

Табела 73. Структура осталих расхода

У поређењу са 2022. годином, расходи по основу исправке грешака из ранијих година већи су за износ од 155.355 КМ. Најзначајније повећање односи се на консултанске услуге                       ,,Deloitte d.o.o. Beograd'' у износу од 101.508 КМ из 2022. године.

## Биланс токова готовине

(у КМ)

|  | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Напомена | ИЗНОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А I | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Приливи готовине из пословних активности (502 до 505) | 501 | 43 | 74.403.111 | 76.377.846 |
| 1. | Приливи од купаца и примљени аванси у земљи | 502 | 43 | 56.796.770 | 54.312.828 |
| 2. | Приливи од купаца и примљени аванси у иностранству | 503 | 43 | 1.433.310 | 2.312.512 |
| 3. | Приливи од премија, субвенција, дотација и сл. | 504 | 43 | 14.896.013 | 18.570.349 |
| 4. | Остали приливи из пословних активности | 505 | 43 | 1.277.018 | 1.182.157 |
| II | Одливи готовине из пословних активности (507 до 512) | 506 | 43 | 85.897.114 | 73.650.699 |
| 1. | Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у земљи | 507 | 43 | 34.678.021 | 25.049.036 |
| 2. | Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у иностранству | 508 | 43 | 2.808.527 | 4.152.292 |
| 3. | Одливи по основу плаћених камата | 509 | 43 | 231.256 | 74.769 |
| 4. | Одливи по основу исплата плата, накнада плата и осталих личних расхода | 510 | 43 | 46.019.353 | 41.619.965 |
| 5. | Одливи по основу пореза на добит | 511 |  |  |  |
| 6. | Остали одливи из пословних активности | 512 | 43 | 2.159.957 | 2.754.637 |
| III | Нето прилив готовине из пословних активности (501 – 506) | 513 |  | 0 | 2.727.147 |
| IV | Нето одлив готовине из пословних активности (506 – 501) | 514 | 43 | 11.494.003 | 0 |
| Б I | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА Приливи готовине из активности инвестирања (516 до 530) | 515 | 43 | 5.155.920 | 17.489 |
| 1. | Приливи готовине по основу продаје акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата | 516 |  |  |  |
| 2. | Приливи по основу продаје некретнина, постројења и опреме | 517 |  |  |  |
| 3. | Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина | 518 |  |  |  |
| 4. | Приливи по основу продаје биолошких средстава | 519 |  |  |  |
| 5. | Приливи по основу продаје нематеријалних средстава | 520 |  |  |  |
| 6. | Приливи по основу продаје сталних средстава намијењених продаји | 521 |  |  |  |
| 7. | Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат | 522 |  |  |  |
| 8. | Приливи од финансијских средства по фер вриједности кроз биланс успјеха | 523 |  |  |  |
| 9. | Приливи од осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности | 524 | 43 | 5.000.000 |  |
| 10. | Приливи по основу лизинга (главница) | 525 |  |  |  |
| 11. | Приливи по основу лизинга (камата) | 526 |  |  |  |
| 12. | Приливи по основу камата | 527 | 43 | 155.920 | 17.489 |
| 13. | Приливи од дивиденди и учешћа у добити | 528 |  |  |  |
| 14. | Приливи по основу дериватних финансијских инструмената | 529 |  |  |  |
| 15. | Остали приливи из активности инвестирања | 530 |  |  |  |
| II | Одливи готовине из активности инвестирања (532 до 541) | 531 | 43 | 3.393.564 | 14.233.767 |
| 1. | Одливи готовине по основу куповине акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата | 532 |  |  |  |
| 2. | Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме | 533 | 43 | 3.393.564 | 1.733.767 |
| 3. | Одливи по основу куповине инвестиционих некретнина | 534 |  |  |  |
| 4. | Одливи по основу куповине биолошких средстава | 535 |  |  |  |
| 5. | Одливи по основу куповине нематеријалних средстава | 536 |  |  |  |
| 6. | Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат | 537 |  |  |  |
| 7. | Одливи по основу финансијских средства по фер вриједности кроз биланс успјеха | 538 |  |  |  |
| 8. | Одливи по основу осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности | 539 |  |  | 12.500.000 |
| 9. | Одливи по основу дериватних финансијских инструмената | 540 |  |  |  |
| 10. | Остали одливи из активности инвестирања | 541 |  |  |  |
| III | Нето прилив готовине из активности инвестирања (515-531) | 542 | 43 | 1.762.356 | 0 |
| IV | Нето одлив готовине из активности инвестирања (531 – 515) | 543 |  | 0 | 14.216.278 |
| В I | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Приливи готовине из активности финансирања (545 до 550) | 544 |  | 0 | 72.446 |
| 1. | Приливи по основу повећања основног капитала | 545 |  |  |  |
| 2. | Приливи од продаје откупљених сопствених акција | 546 |  |  |  |
| 3. | Приливи по основу дугорочних кредита | 547 |  |  | 72.446 |
| 4. | Приливи по основу краткорочних кредита | 548 |  |  |  |
| 5. | Приливи по основу издатих дужничких инструмената | 549 |  |  |  |
| 6. | Остали приливи из активности финансирања | 550 |  |  |  |
| II | Одливи готовине из активности финансирања (552 до 558) | 551 | 43 | 28.999 | 36.637 |
| 1. | Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела | 552 |  |  |  |
| 2. | Одливи по основу дугорочних кредита | 553 |  |  |  |
| 3. | Одливи по основу краткорочних кредита | 554 |  |  | 7.638 |
| 4. | Одливи по основу лизинга | 555 |  |  |  |
| 5. | Одливи по основу дужничких инструмената | 556 |  |  |  |
| 6. | Одливи по основу исплаћених дивиденди | 557 |  |  |  |
| 7. | Остали одливи из активности финансирања | 558 | 43 | 28.999 | 28.999 |
| III | Нето прилив готовине из активности финансирања (544 – 551) | 559 |  | 0 | 35.809 |
| IV | Нето одлив готовине из активности финансирања (551 – 544) | 560 | 43 | 28.999 | 0 |
| Г | УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 515 + 544) | 561 | 43 | 79.559.031 | 76.467.781 |
| Д | УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506 + 531 + 551) | 562 | 43 | 89.319.677 | 87.921.103 |
| Ђ | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (561 – 562) | 563 |  | 0 | 0 |
| Е | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (562 – 561) | 564 | 43 | 9.760.646 | 11.453.322 |
| Ж | ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 565 | 43 | 16.569.066 | 28.022.388 |
| З | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 566 |  |  |  |
| И | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 567 |  |  |  |
| Ј | ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (565 + 563 – 564 + 566 – 567) | 568 | 43 | 6.808.420 | 16.569.066 |

Табела 74. Биланс токова готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

## Извјештај о промјенама на капиталу

(у КМ)

| ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ | Ознака за АОП | КАПИТАЛ КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ДРУШТВА |  |  |  |  |  |  |  | УДЈЕЛИ КОЈИ НЕМАЈУ КОНТРОЛУ (МАЊИНСКИ ИНТЕРЕСИ) | УКУПНИ КАПИТАЛ (10 + 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Акцијски капитал – Власнички удјели | Емисиона премија | Резерве | Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења и опрему | Ревалоризационе резерве за финансијска средства вреднована по фер вриједности кроз остали укупни резултат | Остале ревалоризационе резерве | Акумулирана нераспоређена добит / (непокривени губитак) | УКУПНО (3 + 4 + 5 + 6 ± 7 ± 8 ± 9) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Стање на дан 31. 12. 2021. године | 901 | 50.000 |  |  | 225.286.778 |  |  | -109.764.699 | 115.572.079 |  | 115.572.079 |
| 2. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама | 902 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3. Ефекти исправки грешака | 903 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4. Поново исказано стање на дан 1. 1. 2022. године (901 ± 902 ± 903) | 904 | 50.000 | 0 | 0 | 225.286.778 | 0 | 0 | -109.764.699 | 115.572.079 | 0 | 115.572.079 |
| 5. Добит (губитак) за годину | 905 |  |  |  |  |  |  | -19.445.807 | -19.445.807 |  | -19.445.807 |
| 6. Остали укупни резултат за годину | 906 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 7. Укупна добит (губитак) (± 905 ± 906) | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.445.807 | -19.445.807 | 0 | -19.445.807 |
| 8. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала | 908 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 9. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала | 909 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 10. Објављене дивиденде | 910 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 11. Други облици расподјеле добити и покриће губитка | 911 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 12. Остале промјене | 912 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 13. Стање на дан 31. 12. 2022. / 1. 1. 2023. године (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912) | 913 | 50.000 | 0 | 0 | 225.286.778 | 0 | 0 | -129.210.506 | 96.126.272 | 0 | 96.126.272 |
| 14. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама | 914 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 15. Ефекти исправки грешака | 915 |  |  |  | -60.923.098 |  |  | -107.791.304 | -168.714.402 |  | -168.714.402 |
| 16. Поново исказано стање на дан 1. 1. 2023. године (913 ± 914 ± 915) | 916 | 50.000 | 0 | 0 | 164.363.680 | 0 | 0 | -237.001.810 | -72.588.130 | 0 | -72.588.130 |
| 17. Добит (губитак) за годину | 917 |  |  |  |  |  |  | -40.878.295 | -40.878.295 |  | -40.878.295 |
| 18. Остали укупни резултат за годину | 918 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 19. Укупна добит (губитак) (± 917 ± 918) | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.878.295 | -40.878.295 | 0 | -40.878.295 |
| 20. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала | 920 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 21. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала | 921 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 22. Објављене дивиденде | 922 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 23. Други облици расподјеле добити и покриће губитка | 923 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 24. Остале промјене | 924 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 25. Стање на дан 30. 06. 2023. године (916 ± 919 ± 920 – 921 –922 ± 923 ± 924) | 925 | 50.000 | 0 | 0 | 164.363.680 | 0 | 0 | -277.880.105 | -113.466.425 | 0 | -113.466.425 |

Табела 75. Извјештај о промјенама на капиталу (за период  који се завршава на дан 31.12.2023. године)

## Анекс

## (у КМ)

| Група рачуна / рачун | О П И С | Ознака за АОП | Износ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Улагања у истраживање и развој (дуговни промет без почетног стања) | 601 |  |  |
| 201 и дио 200 | Купци из Републике Српске и купци – повезана правна лица из Републике Српске (дуговни промет без почетног стања) | 602 | 6.965.542 | 12.965.738 |
| 202 и дио 200 | Купци из Федерације БиХ и купци – повезана правна лица из ФБиХ (дуговни промет без почетног стања) | 603 | 46.036.095 | 45.701.890 |
| 203 и дио 200 | Купци из Брчко Дистрикта БиХ и купци – повезана правна лица из Брчко Дистрикта БиХ (дуговни промет без почетног стања) | 604 | 636.835 | 750.981 |
| 432 и дио 431 | Добављачи из Републике Српске и добављачи повезана правна лица из Републике Српске (потражни промет без почетног стања) | 605 | 16.260.345 | 10.365.479 |
| 433 и дио 431 | Добављачи из Федерације БиХ и добављачи повезана правна лица из ФБиХ (потражни промет без почетног стања) | 606 | 17.085.455 | 20.861.690 |
| 434 и дио 431 | Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ и добављачи повезана правна лица из Брчко Дистрикта БиХ (потражни промет без почетног стања) | 607 | 60.509 | 99.478 |
| 601, дио 600, дио 605 | Приходи од продаје робе у Републици Српској и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у Републици Српској | 608 |  |  |
| 602, дио 600, дио 605 | Приходи од продаје робе у Федерацији БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у ФБиХ | 609 |  |  |
| 603, дио 600, дио 605 | Приходи од продаје робе у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у Брчко Дистрикту БиХ | 610 |  |  |
| 611, дио 610, дио 615 | Приходи од продаје производа у Републици Српској и приходи од продаје производа повезаним правним лицима у Републици Српској | 611 |  |  |
| 612, дио 610, дио 615 | Приходи од продаје производа у Федерацији БиХ и приходи од продаје производа повезаним правним лицима у ФБиХ | 612 |  |  |
| 613, дио 610, дио 615 | Приходи од продаје производа у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје производа повезаним правним лицима у Брчко Дистрикту БиХ | 613 |  |  |
| 621, дио 620, дио 625 | Приходи од пружених услуга у Републици Српској и приходи од пружених услуга повезаним правним лицима у Републици Српској | 614 | 4.387.000 | 7.910.130 |
| 622, дио 620, дио 625 | Приходи од пружених услуга у Федерацији БиХ и приходи од пружених услуга повезаним правним лицима у Федерацији БиХ | 615 | 34.135.789 | 32.459.252 |
| 623, дио 620, дио 625 | Приходи од пружених услуга у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од пружених услуга повезаним правним лицима у Брчко Дистрикту БиХ | 616 | 595.334 | 715.984 |
| 65 | ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 617 | 14.696.601 | 23.627.584 |
| 650 | a) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, подстицаја и слично | 618 | 10.367.718 | 20.334.376 |
| дио 650 | Од тога: приходи по основу субвенција на производе1 (субвенције које се могу приказати по јединици производа, на примјер, возна карта, брашно, хљеб, млијеко и др.) | 619 |  |  |
| дио 650 | Од тога: Приходи по основу субвенција на производњу2 (на запошљавање, плату, каматну стопу, за смањење загађења и др.) | 620 |  |  |
| 651 | б) Приход од закупнина | 621 | 407.348 | 389.474 |
| 652 | в) Приход од донација | 622 | 3.896.013 | 2.903.683 |
| 653 | г) Приход од чланарина | 623 |  |  |
| 654 | д) Приход од тантијема и лиценцних права | 624 |  |  |
| 655 | ђ) Приход из намјенских извора финансирања (из буџета, фондова и др.) | 625 | 25.522 |  |
| 656 | е) Приходи од дивиденди | 626 |  |  |
| 657 | ж) Приходи од активирања или потрошње робе, готових производа или услуга | 627 |  |  |
| 659 | з) Остали пословни приходи по другим основама | 628 |  | 51 |
| 66 + 67 | ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 629 | 2.579.561 | 2.244.012 |
| дио 670 | Од тога: добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме | 630 |  |  |
| 678 | Добици од дериватних финансијских инструмената | 631 |  |  |
| 52 | ТРОШКОВИ ПЛАТА, НАКНАДА ПЛАТА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА | 632 |  | 41.853.369 |
| 522 + 523 | Трошкови бруто накнада члановима управног, надзорног, одбора за ревизију и др. | 633 | 91.997 | 89.963 |
| 525 | Трошкови запослених на службеном путу | 634 | 257.289 | 244.570 |
| дио 525 | Од тога: дневнице | 635 | 185.615 | 185.260 |
| 53 | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644) | 636 | 4.398.477 | 4.873.419 |
| 530 | а) Трошкови услуга на изради учинака | 637 |  |  |
| 531 | б) Трошкови транспортних услуга | 638 | 2.469.448 | 2.515.880 |
| дио 532 | в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава | 639 | 363.324 | 298.328 |
| дио 532 | г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава | 640 | 401.783 | 765.298 |
| 533 | д) Трошкови закупа | 641 | 1.047.883 | 1.185.800 |
| 534 + 535 | ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде | 642 | 54.758 | 42.648 |
| 536 + 537 | е) Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују | 643 |  |  |
| 539 | ж) Трошкови осталих услуга | 644 | 61.281 | 65.465 |
| дио 539 | Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа | 645 |  |  |
| 55 | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656) | 646 | 1.140.225 | 1.793.473 |
| 550 | а) Трошкови осталих услуга | 647 | 573.604 | 1.169.899 |
| дио 550 | Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених | 648 | 33.609 | 58.346 |
| дио 550 | Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа | 649 | 23.750 | 47.835 |
| 551 | б) Трошкови репрезентације | 650 | 55.716 | 60.020 |
| 552 | в) Трошкови премије осигурања | 651 | 16.738 | 25.291 |
| 553 | г) Трошкови платног промета | 652 | 54.976 | 64.242 |
| 554 | д) Трошкови чланарина | 653 | 145.349 | 159.060 |
| дио 555 | ђ) Трошкови пореза на производе3: царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл. | 654 |  |  |
| дио 555 | е) Трошкови пореза на производњу4:на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл. | 655 | 145.985 | 156.200 |
| 559 | ж) Остали нематеријални трошкови | 656 | 147.857 | 158.761 |
|  | ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА | 657 |  |  |
| 47, осим 479 | Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулативан промет конта) | 658 | 5.078.508 | 5.339.669 |
| 27, осим 279 | Улазни порез на додату вриједност (кумулативан промет конта) | 659 | 5.014.143 | 4.376.908 |
| 479 | Обавезе за ПДВ по основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а (салдо конта) | 660 | 0 | 67.572 |
| 279 | Потраживања по основу разлике између аконтационог и обрачунатог ПДВ-а (салдо конта) | 661 | 589.518 |  |
| 271 | ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта) | 662 | 393.291 | 478.279 |
| 484 | Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта) | 663 | 434.146 | 476.147 |
| 480 | Обавезе за акцизе (кумулативан промет конта) | 664 |  |  |
| нема конта | Приходи остварени на бази подуговарања | 665 |  |  |
| нема конта | Плаћања подуговарачима за рад, испоручене производе и услуге | 666 |  |  |
| нема конта | Укупан број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања, годишњих одмора, државних празника и сл.) | 667 | 3.694.440 | 3.823.861 |

## Табела 76. Додатни рачуноводствени извјештај - Анекс

## Показатељи успјешности пословања

Показатељи успјешности пословања у 2023. години приказани су у наредном табеларном прегледу:

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. | 2023. | (ос.23/ос.22) | (ос.23/пл.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Oстварена продуктивност | 214.147 | 221.689 | 207.783 | 97 | 94 |
| 2. | Остварени коефицијент економичности | 0,78 | 0,82 | 0,58 | 75 | 71 |

Табела 77.  Показатељи успјешности пословања

а) продуктивност

Према методологији УИЦ-а продуктивност се изражава на сљедећи начин:

ПКМ + НТКМ          ≥   100.000

Укупан број запослених

Остварена продуктивност у 2023. години мања је за 3% од остварене у истом периоду прошле године, а 6% мања је од планиране.

б) економичност

Укупна економичност се изражава односом:

Укупни приходи  ≥  1

Укупни расходи

Овај показатељ говори о покривености укупних расхода укупним приходима. Замисао је да он буде једнак или већи од 1, што значи да је 1 КМ расхода покривена са 1 КМ прихода или више. Остварени показатељ економичности за овај период је 0,58 и 25% мања је од прошлогишњег остварења, док је од планираног остварења за исти период мања за 29%.

в) Резултат пословања прије обрачуна камата, пореза и амортизације

| Редни број | Опис | Остварење 2022. | Ребаланс плана | Остварење 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Трошкови амортизације | 20.508.714 | 0 | 20.232.176 |
| 2. | Финансијски расходи | 11.689.528 | 646.178 | 14.081.870 |
| 3. | Добитак/губитак | -22.608.889 | -14.527.620 | -40.878.295 |
| 4. | EBITDA | 9.589.353 | -13.881.442 | -6.564.249 |

Табела 78.  Резултат прије камата, пореза и амортизације EBITDA

## Опис главних ризика

Ризици у пословању Жељезница Републике Српске се дијеле на:

- пословне,

- непословне и

- ризике окружења.

- Пословни ризик

Пословни ризици су ризици везани за пословање Друштва и узроковани су унутрашњим активностима или неактивностима, као и неким спољним факторима који директно врше утицај на ефикасност дијела пословања или на укупно пословање Друштва.

У пословне ризике спадају:

а) ризик техничке природе,

б) ризик економске природе,

в) ризик у дјелатности,

г) ризик при продаји услуга превоза у жељезничком саобраћају и

д) ризик финансијске природе.

а) Ризик техничке природе – Жељезнице Републике Српске имају у употреби низ нискофункционалних застарјелих и истрошених капацитета.

б) Ризик економске природе – јавља се због неусклађености потреба и одобрених средстава прописаних Законом о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког саобраћаја.

в) Ризик у дјелатности – јавља се због неблаговремене испоруке по закљученим уговорима набавке, немогућности набавке потребних резервних дијелова, потрошног материјала, енергената и др. Потрошња разног материјала, горива и енергије, па и услуга у функцији је обима и структуре употребљених капацитета и њиховог одржавања (текућег и инвестиционог) за производњу транспортних услуга и задовољавање тражње.

г) Ризик при продаји услуга превоза у жељезничком саобраћају – нарочито су изражени због неизграђених услова на транспортном тржишту, видљиви у конкуренцији између жељезничког и других видова саобраћаја, а нарочито друмског (непостојање саобраћајне политике).

Ризик због неусаглашености потраживања и обавеза са страним жељезничким управама из ранијег периода, по разним основама, ризик да у уговорима о превозу нису регулисани поступци и клаузуле које ће омогућити пуну заштиту превоза што може значајно да утиче на резултат пословања.

д) Ризик финансијске природе – сматра се посебно значајним с обзиром на вриједност материјалних средстава која су повјерена Друштву. Овај ризик је својствен за сваки пословни субјект, а испољава се кроз одређену вјероватноћу да Друштво неће обезбиједити адекватну ликвидност да исплати своје обавезе.

Финансијски ризик се идентификује кроз:

- ризик новчаног тока, који се испољава као ризик (не) наплате потраживања од купца у уговореном року,

- порески ризик, се појављује када су значајне трансакције Друштва у виду доприноса и пореза неадекватно класификоване и нереализоване у периоду када су настале, због чега су изложене додатним трошковима,

- валутни ризик се јавља код уговарања и кориштења међународних кредита, везано за обрачунску јединицу и рок враћања кредита и обавезе према Влади.

Финансијски расходи, који се своде на камате, условљени у првом реду плаћањем камата на дугорочне и краткорочне кредите, камате по судским рјешењима, као и уговорене камате из пословних односа.

- Непословни ризик

У непословне ризике Друштва се сврставају:

а) ризик физичке природе и

б) ризик социјалног поступања.

а) Ризик физичке природе – јављају се због положаја и терена на коме су изграђени инфраструктурни објекти Друштва, посебно објекти у доњем строју пруге, постројења која нису у функцији (постројења контактне мреже, осигурања и телекомуникационих веза).

Значајан број ванредних догађаја доводи до већих обустава у саобраћају, необезбијеђени путни прелази, лагане вожње и др. што значајно утиче на пословни резултат Друштва.

б) Ризик социјалног поступања – изражени су у постојању великог броја радника са умањеном способношћу, с обзиром на захтијевне здравствене способности за обављање послова у непосредном обављању жељезничког саобраћаја. Могућност њиховог рјешавања са могућношћу распоређивања на друга радна мјеста је врло мала, што представља велики проблем за обављање пословних процеса у Друштву.

- Ризик окружења

Ризик окружења се јавља када вањски фактори имају утицај на пословање Друштва у односу на избор стратегије, операција, односа са купцима и добављачима, организационе структуре или финансијског стања или неефикасности. У ову категорију сврстани су сљедећи ризици:

а) регулаторни ризик,

б) ризик конкуренције.

а) Регулаторни ризик – нарочито се огледа у значајном утицају Владе Републике Српске на висину средстава по уговору о пружању и финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког саобраћаја.

б) Ризик конкуренције – је прије свега питање конкуренције, тј. превоза роба у другим видовима саобраћаја, али такође и осјетно све мање потребе за превозом роба због привредног амбијента.

Отварањем тржишта жељезничких услуга и укидањем монопола над жељезничким саобраћајем, а према директивама Европске Уније директно је запријећено амбијенту пословања послије ступања на снагу тих директива. Овом моменту треба посветити максималну пажњу и дати одговоре на начине даље борбе са конкуренцијом.

Овај ризик у пословању је ''кључни ризик'' овог система, уочавајући чињеницу да је конкуренција далеко опремљенија како вучним тако и вученим средствима жељезничког саобраћаја.

## Заштита околине и радника, очекивани развој Жељезница Републике Српске у будућности и друго

Законски оквир којим су регулисане области заштите животне средине је: Закон о Жељезницама Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ број 19/17 и 28/17), Закон о заштити животне средине – пречишћени текст (,,Службени гласник Републике Српске“ број 71/12 и 19/15), као и многобројни правилници, технички прописи, стандарди и др.

Из области заштите животне средине вршено је сљедеће:

- Жељезнице Републике Српске а.д. Добој продужиле  су еколошке дозволе за сва четири жељезничка чвора, као  и за објекте жељезничкe станицe у Дистрикту Брчко и жељезничкe станицe у Зворнику.

- Такође је извршено продужавање водопривредних дозвола за жељезнички чвор  Бања Лука са роком важења до 2028. године и Брчко  са роком важења до 2027. године.

- Вршена су мјерења електричног поља и густине магнетног флукса, испитивање отпадних вода, испитивање буке,  емисије загађујућих материја у ваздуху и  емисије димних гасова из котла на чврсто гориво и квалитета ваздуха.

- У циљу прецизнијег прегледа потрошње воде и струје, те смањења трошкова Друштва  у свим видовима,  предузето је низ мјера на утрђивању неоправданих губитака усљед кварова. Извршено је отклањање свих кварова тако да су се смањили трошкови у овим дјелатностима.

- Планирана је  реконструкција септичких јама у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (,,Службени гласник Републике Српске“ број 68/01).

## Закључак

Друштво је пословну 2023. годину завршило губитком од 40.878.295 КМ.

Годишњи износ субвенција за финансирање жељезничке инфраструктуре и суфинансирање жељезничког путничког саобраћаја, Ребалансом буџета Владе Републике Српске за 2023. годину  смањен је са 20.000.000 КМ на 10.000.000 КМ.

Битно је нагласити да су за обнову и даљи развој жељезничке инфраструктуре, вучних и вучених средстава потребна значајна улагања, те се значајна пажња посвећује проналажењу адекватних модела финансирања са циљем стварања конкурентног жељезничког сектора. У овом правцу воде и активности на провођењу организационог реструктурирања, након чијег завршетка ће Жељезнице Републике Српске бити организоване као холдинг предузеће са три зависна предузећа (1. инфраструктура, 2 превоз робе са укљученим радионицама и вучом возова, 3. превоз путника), прилагођено тржишном начину пословања.

У 2023. години дошло је и до смањења прихода од превоза роба за 3.270.727 КМ или 8% у односу на 2022. годину. Arcelor Mittal  Зеница привремено је обуставио производњу челика због лоших услова који владају на тржишту челика. Утовар руде и превоз који су обављале Жељезнице Републике Српске за ово предузеће у обустави је од 10. новембра 2023. године, а настављен је    26. јануара 2024. године.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода већи су за 9% у односу на посматрани период 2022. године. Наиме, од јунара 2023. године повећана је минимална плата и износи 700 КМ док је у посматраном периоду 2022. године износила 590 КМ. Са повећањем просјечне бруто плате у Републици Српској порасла је и основица за обрачун топлог оброка, те топли оброк у бруто износу износи 14,70 КМ по дану, а за посматрани период 2022. године износио је  13,14 КМ по дану у бруто износу. Исплата увећаног регреса за кориштење годишњег одмора врши се од     јула 2022. године закључно са 31.12.2023. године. У посматраном периоду била је исплата божићнице у висини од 199 КМ бруто износа по раднику, док ових исплата није било у посматраном периоду 2022. године.

Повећање горива и енергије условљена је растом цијена енергената на тржишту и због изостанка ослобођања плаћања путарина на гориво које је до пословне 2023. године Жељезница Републике Српске била ослобађана.

Због књижења ефекта процјене на дан 31.12.2023. године, акумулирани губитак Жељезнице Републике Српске је изнад висине капитала. У наредном периоду очекује се реализација поменуте конверзије дуга у капитал чиме би се структура укупног капитала значајно поправила.

Имајући у виду да је процес реструктурирања у току, те да је у пословним евиденцијама Жељезница Републике Српске исказана жељезничка имовина, као и још увијек исказани инострани кредити који су предмет конверзије у капитал, резултат пословања у 2023. години, као и у  претходним периодима, оптерећен је значајним износима трошковa камата. Након окончања процеса реструктурирања, односно рјешавања статуса жељезничке имовине, кроз почетне билансе нових предузећа биће јасно дефинисана жељезничка имовина, као и трошкови амортизације који ће теретити пословни резултат. Завршетком поступка конверзије дуга у капитал, обавезе по основу иностраних кредита биће конвертоване у основни капитал док ће резервисања по овим основама бити искњижена из пословних евиденција Друштва.

У посматраном периоду 2023. године, настављено је редовно измирење свих доспјелих обавеза према запосленима, држави и пословним партнерима, уз очувану ликвидност и солвентност предузећа.

Број: II-4.2.2. ____________/24

Датум:________________

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

_________________________________________________

Слађан Јовић, мастер економије

Добривој Панчић је од 01. децембра 2023. године замјеник предсједника Надзорног одбора, а од децембра 2023. године Младен Лазаревић није члан Надзорног одбора Жељезница Републике Српске.

У инвентарском колском парку (ИКП)  Жељезница Републике Српске постоје троја  путничка кола за узани колосијек ширине (0,76 m).

На двојим путничким колима узаног колосијека извршена редовна оправка у радионици за ОШВ Бања Лука.

Након завршетка оправке, путничка кола 	број В 3901 и В 3902 дата су у закуп жељезничком оператеру за путнички саобраћај ,,Србија Воз" на период од једне године са могућношћу продужења уговора.

Наведена путничка кола саобраћају на музејско - туристичкој прузи Мокра Гора-Вишеград, односно на популарној ,,шарганској осмици".

Трећа путничка салон кола  број B 3903  још увјек се налазе у радионици за ОШВ Бања Лука и на истима је у току редовна оправка.

Обрт кола показује вријеме изражено у данима које кола проведу од једног утовара до наредног утовара.

Коефицијент празног трчања кола је однос колских (осовинских) километара празних кола према колским (осовинским) километрима товарених кола, или однос дужине трчања празних кола према дужини трчања товарених кола. Коефицијент трчања празних кола нормално се креће у границама од 0 до 1 а у поједином случајевима и преко 1. Уколико се вриједност коефицијента трчања празних кола помножи са 100, добиће се колико километара трче празна кола у односу на 100 km трчања товарених кола.

Дужина лаганих вожњи је промјенљива категорија и податак се мијења свакодневно. Због појединих угрожених мјеста, а ради очувања безбједности саобраћаја уводи се лагана вожња одговарајуће дужине и смањене брзине. Након отклањања неправилности на угроженом мјесту, лагана вожња се укида и уводи редовна брзина. На дан 31.12.2023. године дужина лаганих вожњи на пругама Жељезница Републике Српске износила је 3.256 м.

Вршена је корекција 2022. године.

Вршена је корекција 2022. године.

На дан 31.12.2023. године потраживања Жељезница Републике Српске од Жељезница Федерације Босне и Херцеговине износе 3.347.032 КМ, те се на бази споразума врши међусобно пребијање, док разлику плаћа она страна која има веће обавезе од потраживања.

- Друштво је извршило одређене корекције претходно искaзаног биланса стања 2022. године, ради укњижења процјене имовине која је урађена на дан 31.12.2021. године, у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених процјена и грешака“.

Резултат претходне године је коригован за разлику књиговодствене вриједности амортизације укњижене у 2022. години и износа амортизације након укњижене процјене имовине у износу од 3.143.006 КМ и износ разлике укњиженог прихода за амортизацију на донирана средства у 2022. години и износа истог прихода након процјене у вриједности 20.076 КМ.

РИВ - (трошак) најамнина за задржавање теретних кола страних жељезничких управа на пругама Жељезница Републике Српске, а обрачунава се и плаћа по серијама и по сату. РИВ- (приход) најамнина за задржавање теретних кола Жељезница Републике Српске на пругама страних жељезничких управа.

РИЦ-(трошак) најамнина за задржавање путничких кола страних жељезничких управа на пругама Жељезница Републике Српске,    а  обрачунава се и плаћа по пређеном километру.

РИЦ-(приход)најамнина за задржавање путничких кола Жељезница Републике Српске на пругама страних жељзничких управа.

ОТК-трошак који Жељезница Републике Српске плаћа страним жељезничким управама  када није у могућности да прихвати теретна кола са граничног прелаза на своју пругу.

ОТК-приход који Жељезница Републике Српске наплаћује од страних  жељезничких управа  када нису  у могућности да прихвате наша теретна кола  са граничног прелаза на своју пругу .

Трошкови амортизације за 2022. годину кориговани су за износ 3.143.006 КМ, са износа 17.365.709 КМ на износ 20.508.715 КМ.