Светог Саве 71, 74000 Добој; телефон: ++387 (0)53 241 368; факс: ++387 (0)53 222 247

ЖРС

ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А. Д. ДОБОЈ

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЖЕЉЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, А. Д. ДОБОЈ

ЗА 2024. ГОДИНУ

Добој, март 2025. године

# САДРЖАЈ

САДРЖАЈ	2

УВОД	3

OПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ	4

Параметри пословног амбијента у 2024. години	5

Најчешће кориштене скраћенице у Извјештају о пословању……………………………..6

1. ПОСЛОВИ ОПЕРАЦИЈА…………………………………………………………...…….7

1.1.	Физички обим рада	7

1.1.1.	Превоз путника	7

1.1.2.       Превоз роба	8

1.2.	Кориштење капацитета вуче (локомотиве)	10

1.3.	Кориштење капацитета за превоз путника (путничка кола)	12

1.4.	Кориштење капацитета за превоз робе (теретна кола)	13

1.5.	Одржавање локомотива, путничких и теретних кола (Сектор за ОШВ)	15

1.6.	Сектор за вучу возова	16

2. ПОСЛОВИ ИНФРАСТРУКТУРЕ	17

2.1.	Капацитети пруга	17

2.2.	Реализација урађених радова у Сектору за грађевинске послове	19

2.2.1. Инвестиционо и текуће одржавање у сопственој режији…………………...…..19

2.2.2. Инвестиционо и текуће одржавање од стране трећих лица……………..……...21

МЕХАНИЗАЦИЈА…………………………………………………………………..……22

2.3. Извјештај о реализацији одржавања електротехничких послова………………23

2.3.1. Служба за стабилна постојења електро вуче (СПЕВ)…………………………..25

2.3.2. Служба за сигнално-сигурносне (СС) и телекомуникационе (ТК) уређаје…....27  2.4. Трошкови одржавања инфраструктурних капацитета………………………………29

3. ИНВЕСТИЦИЈЕ	30

4. КРЕДИТИ	31

5. РАДНА СНАГА	34

6. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	36

6.1.          Биланс стања	36

6.2.	Биланс успјеха	47

6.3.	Биланс токова готовине	57

6.4.	Извјештај о промјенама на капиталу	59

6.5.	Анекс	61

7.	Показатељи успјешности пословања	63

8.	Опис главних ризика	64

9.	Заштита околине и радника, очекивани развој Жељезница Републике Српске у будућности и друго	66

Закључак	67

# УВОД

Извјештај о пословању Жељезнице Републике Српске а.д. Добој за 2024. годину приказује остварене показатеље физичког обима рада, финансијске показатеље и показатеље о запослености, компарирајући исте са Ребалансом плана пословања као и остварењем обрађеног периода прошле пословне године.

Рјешењем Окружног привредног суда у Добоју, од 16.03.2020. године,                                                   број: 60 0 St 029351 20 Res, отворен је поступак реструктурирања Друштва.                                          Дана 31.12.2020. године, одржано је рочиште пред Окружним привредним судом у Добоју гдје су повјереници Жељезнице Републике Српске гласали за предложени План финансијског и оперативног реструктурирања.

План финансијског и оперативног реструктурирања је прихваћен Рјешењем Окружног привредног суда у Добоју број 60 0 Ст 029351 20 Рес од 31.12.2020. године (правоснажно од 16.03.2021. године), након чега су Жељезнице Републике Српске извршиле плаћања према усвојеном Плану.

Рјешењем Окружног привредног суда у Добоју, број 60-0-Рег-24-000393 од 02.09.2024. године у регистар пословних субјеката код пословног субјекта пoд називом: Жељезнице Републике Српске а.д. Добој, уписује се повећање основног капитала Друштва  по основу претварања потраживања повјериоца у акције у складу са Рјешењем Окружног привредног суда у Добоју, број: 60 0 Ст 029351 20 Рес, од 31.12.2020. године, тако што се основни капитал друштва повећава  за износ од 334.052.579 КМ и након повећања износи 334.102.579 КМ, подијељен на 334.102.579 обичних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији. На овај начин Влада Републике Српске контролише 99,995349% акција са правом гласа док је учешће малих акционара 0,004651%. У току је поступак преузимања акција малих акционара у складу са Законом о привредним друштвима Републике Српске.

Влада Републике Српске на 95 сједници одржаној 22.11.2024. године донијела је Закључак број               04/1-012-2-3593/24 којим даје сагласност да Жељезнице Републике Српске буду организоване као вертикално интегрисано предузеће са три сектора: заједнички послови, послови инфраструктуре и послови операција  (путнички и теретни саобраћај), са одвојеним рачуноводственим политикама.

У наставку су детаљније  образложени остварени резултати пословања Друштва за извјештајни период.

# OПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

НАЗИВ ДРУШТВА:

Жељезнице Републике Српске, а. д. Добој

АДРЕСА:

Светог Саве број 71, Добој

Телефон: +387 (0)53 241 368

Е-mail: kabinet@zrs-rs.com

Website: www.zrs-rs.com

Матични број: 1494562

ЈИБ: 4400025960001

Оснивач: Влада Републике Српске

Уписани капитал: 334.102.579 КМ

Номинална вриједност акције: 1 КМ

УПРАВА ДРУШТВА:

Предсједник Управе Друштва:

Слађан Јовић

Чланови Управе Друштва:

Жељко Радић

Драган Зеленковић

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Предсједник:

Дијана Каленић

Чланови:

Славица Живковић

Александер Игњић

Добривој Панчић

Дејан Нарић

ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ:

Предсједник:

Владимир Станимировић

Чланови:

Јела Рикало

Владимир Паравац

Учешће у структури власништва капитала Жељезница Републике Српске а.д. Добој:

- Акцијски фонд РС а.д. Бања Лука 31.961 KM

- ПРЕФ а.д Бања Лука 5.000 КМ

- Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука 2.500 КМ

- Остали акционари 10.498 КМ

- Влада Републике Српске 334.052.620 КМ.

# Параметри пословног амбијента у 2024. години

- Пословање Жељезница Републике Српске, у даљем тексту Друштва, је област која је нормативно уређена законима (Закон о јавним предузећима, Закон о привредним друштвима, Закон о жељезницама Републике Српске, Закон о жељезницама Босне и Херцеговине и др.), прописима и директивама међународне заједнице (ЕU, UIC, CIT, FTE и др.), подзаконским актима (уредбе, одлуке и др.). Нормативни акти Друштва који регулишу ову област су: Статут (највиши нормативни акт Друштва) и правилници из области жељезничког саобраћаја и Правилник о раду.

- Ред вожње за 2024. годину важи од 10.12.2023. године до 14.12.2024. године.

- Цијене – нове тарифе за превоз путника важе од 01.03.2024. године, док се цијене превоза роба уговарају у складу са Комерцијалном политиком, а за шта су основа важеће тарифе.

- Цијена нафте (d2) по мјесецима (у КМ, без ПДВ-а) и износи како слиједи:

| Година/мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Просјек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023. година | 1,91 | 2,35 | 2,14 | 2,14 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,12 | 2,12 | 2,26 | 2,26 | 2,12 | 2,14 |
| 2024. година | 1,91 | 2,06 | 2,02 | 2,02 | 1,91 | 1,91 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,9 | 1,88 | 1,88 | 1,94 |

- Цијена струје (у КМ, без ПДВ-а) у 2024. години:

| 2023. година | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Просјек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виша (АVT) | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,15 |
| Нижа (AMT) | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,10 |
| 2024. година | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Просјек |
| Виша (АVT) | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | 0,15 |
| Нижа (AMT) | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,1012 | 0,10 |

- Цијена рада је 120 КМ.

- Најнижа плата у Републици Српској од 01.01.2024. године је 900 КМ у нето износу и 1.344 КМ у бруто износу.

- Влада Републике Српске донијела је Одлуку о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате („Службени гласник Републике Српске“ број 39/22), која се примјењује од 12. маја 2022. године. Након измјена наведене Одлуке, трошкови једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као у случају обављања прековременог рада дужег од три часа дневно износе 0,85% просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан радника, уколико код послодавца није организована исхрана радника. С обзиром да је просјечна бруто плата радника у Републици Српској за 2023. годину износила 1.937 КМ, бруто износ топлог оброка по радном дану је 16,46 КМ, а што одговара нето износу од 10,04 КМ.

- Регрес за годишњи одмор, на основу Закона о раду, обрачунава се у висини од 8,00 КМ по дану за сваки дан искориштеног годишњег одмора.

- Домаћа пуна дневница износи 20 КМ (Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској, Службени гласник Републике Српске број 57/21).

- Износ накнаде за кориштење властитог аутомобила за службене потребе је                                                                    20% од цијене литра бензина по пријеђеном километру.

- Стопе доприноса и пореза на бруто лични доходак:

- допринос Фонду ПИО: 18,5 %

- допринос Фонду здравства: 10,2%

- доприноси Фонду за дјечију заштиту: 1,7%

- доприноси Фонду за незапослене: 0,6%

- порез: 8%.

- Неопорезиви износ личног дохотка одобрен је од 01.01.2022. године у износу од 1.000 КМ.

- Затезна камата (Управа за индиректно опорезивање): 0,04% дневно (Сл. гласник БиХ бр. 100/13).

- Затезна камата (Пореска управа Републике Српске): 0,03% дневно (Сл. гласник РС број 102/11, 108/11 и 67/13).

- Законска затезна камата износи 0,03% дневно.

# Најчешће кориштене скраћенице у Извјештају о пословању:

- pkm-путнички километри

- t-тоне

- ntkm-нето-тонски километри

- brtkm-бруто-тонски километри

- mkm-мазивни километри

- km-километар

- m-метар

- kg-килограм

- МРС-међународни рачуноводствени стандарди

- ВВ-вуча возова

- ОШВ-одржавање шинских возила

- РО-редовна оправка

- РОП-регенерација обртних постоља

- КТП-контролно технички преглед

- МО-мала оправка

- СО-средња оправка

- ВО-велика оправка

- ЗОП-Сектор за одржавање пруга

- ЕТП-електротехнички послови

- EEП-електро-енергетска постројења

- ЕВП-електро-вучна постројења

- СПЕВ-стабилна постројења електро-вуче

- ЈС-јака струја

- ДУ-даљинско управљање

- СС-сигнално-сигурносни уређаји

- ТК-телекомуникациони уређаји

- ДТШ-дуги трак шина

- РИВ-накнада по основу размјене и кориштења теретних кола у жељезничком саобраћају између жељезничких компанија

- РИЦ-накнада по основу размјене и кориштења путничких кола у жељезничком саобраћају између жељезничких предузећа

- UIC-International union of railways

- ДМВ-дизел моторни возови

# ПОСЛОВИ ОПЕРАЦИЈА

## Физички обим рада

## Превоз путника

Жељезнице Републике Српске у 2024. години превезле су 78.285 путника, што је за 13% мање од планираних и 12% мање од остварених у 2023. години. Превоз путника у међуентитетском и међународном саобраћају није планиран нити је вршен у 2024. години.

У 2024. години остварено је 3.882.702 pkm, што је за 13% мање од планираних и за 12% мање од остварених у посматраном периоду 2023. године.

Разлог смањењa свих параметара у путничком саобраћају је због пада квалитета услуга и поузданости путничког превоза и дотрајалости расположивих капацитета иако је исти повољнији са аспекта цијене превоза у односу на друмски саобраћај код којег је дошло у више наврата до поскупљења цијена због повећање цијена енергената и др.

| Редни број | НАЗИВ | Јединица | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мјере | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23)x100 | (ос.24/пл.24)x100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Број путника | путник | 88.738 | 89.625 | 78.285 | 88 | 87 |
|  | Путнички km | путнички km | 4.394.186 | 4.438.128 | 3.882.702 | 88 | 87 |
|  | Просјечан пут 1 путника | km | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| II | Превезени путници | путник | 88.738 | 89.625 | 78.285 | 88 | 87 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 88.738 | 89.625 | 78.285 | 88 | 87 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Путнички километри | pkm | 4.394.186 | 4.438.128 | 3.882.702 | 88 | 87 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 4.394.186 | 4.438.128 | 3.882.702 | 88 | 87 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Просјечан пут 1 путника | km | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
|  | 1.Унутрашњи саобраћај |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Табела 1. Физички обим рада  Жељезница Републике Српске у путничком саобраћају

| Мјесец | 2023. | 2024. | Индекс 24/23*100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Јануар | 5.369 | 5.113 | 95 |
| Фебруар | 7.076 | 7.452 | 105 |
| Март | 7.180 | 7.627 | 106 |
| Април | 7.647 | 6.658 | 87 |
| Maj | 8.726 | 6.746 | 77 |
| Јун | 7.071 | 5.643 | 80 |
| Јул | 6.567 | 4.815 | 73 |
| Август | 6.667 | 5.195 | 78 |
| Септембар | 8.546 | 7.723 | 90 |
| Октобар | 8.866 | 7.647 | 86 |
| Новембар | 7.668 | 7.555 | 99 |
| Децембар | 7.355 | 6.111 | 83 |
| Укупно I-XII/2024. | 88.738 | 78.285 | 88 |

Табела 1.1. Превезени путници по мјесецима

(у 000)

| Опис | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PKM у 2023. | 311 | 317 | 331 | 383 | 445 | 364 | 355 | 425 | 372 | 370 | 350 | 371 |
| PKM у 2024. | 308 | 334 | 357 | 322 | 382 | 309 | 272 | 291 | 337 | 359 | 347 | 265 |

Табела 1.2. Остварени путнички километри  у 2023. и 2024. години

### Превоз роба

У пословној 2024. години превезено је 3.717.993 тона робе, што је за 21% мање од планираног превоза робе, а 17% мање у односу на остварени превоз у 2023. години.

Истовремено, остварено је 291.192.400 ntkm, што је 29% мање од планираног обима, а 22% мање од остварених у истом периоду пословне 2023. године.

Отежано пословање привредних субјеката узроковано нестабилношћу тржишта на глобалном нивоу директно је отежало и онемогућило уговарање и извршење планираног превоза робе жељезницом.

Просјечан пут једне тоне робе у 2024. години износио је 78 km, што је за 11% ниже од планираног пута, а 6% ниже у односу на 2023. годину, што се може видјети у сљедећем табеларном прегледу:

| Редни број | НАЗИВ | Јединица | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мјере | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23)x100 | (ос.24/пл.24)x100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Превезене тоне робе | t | 4.473.520 | 4.716.000 | 3.717.993 | 83 | 79 |
|  | ntkm | ntkm | 372.524.307 | 413.011.132 | 291.192.400 | 78 | 71 |
|  | Просјечан пут 1 тоне робе | km | 83 | 88 | 78 | 94 | 89 |
| II | Превезене тоне робе (1+2+3) | t | 4.473.520 | 4.716.000 | 3.717.992 | 83 | 79 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 30.522 | 30.000 | 25.216 | 83 | 84 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 1.213.005 | 1.222.100 | 993.156 | 82 | 81 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 3.229.993 | 3.463.900 | 2.699.620 | 84 | 78 |
|  | а) Увоз |  | 282.351 | 472.000 | 250.999 | 89 | 53 |
|  | б) Извоз |  | 299.157 | 426.096 | 256.929 | 86 | 60 |
|  | в) Транзит |  | 2.648.485 | 2.565.804 | 2.191.692 | 83 | 85 |
| III | ntkm (1+2+3) | ntkm | 372.524.307 | 413.011.132 | 291.192.400 | 78 | 71 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 2.410.329 | 1.944.000 | 2.052.945 | 85 | 106 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 180.993.489 | 182.632.100 | 149.759.615 | 83 | 82 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 189.120.489 | 228.435.032 | 139.379.841 | 74 | 61 |
|  | а) Увоз |  | 12.282.802 | 28.642.000 | 6.425.838 | 52 | 22 |
|  | б) Извоз |  | 21.096.026 | 43.606.772 | 9.046.003 | 43 | 21 |
|  | в) Транзит |  | 155.741.661 | 156.186.260 | 123.908.000 | 80 | 79 |
| IV | Просјечан пут 1 тоне робе | km | 83 | 88 | 78 | 94 | 89 |
|  | 1. Унутрашњи саобраћај |  | 79 | 65 | 81 | 103 | 126 |
|  | 2. Међуентитетски саобраћај |  | 149 | 149 | 151 | 101 | 101 |
|  | 3. Међународни саобраћај |  | 59 | 66 | 52 | 88 | 78 |
|  | а) Увоз |  | 44 | 61 | 26 | 59 | 42 |
|  | б) Извоз |  | 71 | 102 | 35 | 50 | 34 |
|  | в) Транзит |  | 59 | 61 | 57 | 96 | 93 |

Табела 2. Физички обим рада  Жељезница Републике Српске у робном саобраћају

| Опис | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Превезене тоне робе у 2023. години | 327.441 | 364.272 | 459.365 | 459.569 | 388.118 | 308.127 | 362.080 | 433.141 | 383.310 | 416.102 | 299.562 | 272.432 |
| Превезене тоне робе у 2024. години | 257.456 | 359.591 | 337.245 | 382.583 | 293.658 | 330.841 | 361.743 | 284.099 | 325.932 | 264.583 | 280.870 | 239.390 |

Табела 2.1. Превезене тоне робе у 2023. и 2024. години

(у 000)

| Опис | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ntkm у 2023. | 24.229 | 31.686 | 42.694 | 41.723 | 35.565 | 24.820 | 30.684 | 38.141 | 30.313 | 36.165 | 20.390 | 16.114 |
| ntkm у 2024. | 16.137 | 31.465 | 27.538 | 31.409 | 20.903 | 26.855 | 29.336 | 21.480 | 24.000 | 21.207 | 21.711 | 19.151 |

Табела 2.2. Превезени ntkm  у 2023. и 2024. години

Планирани превоз робе у унутрашњем саобраћају мањи  је за 16%, а вршен је за потребе Жељезница Републике Српске и за превоз празних кола за кориснике превоза „Алумина“, Зворник и радног (помоћног) воза  за „Cargo Vagon“ Добој.

Превоз робе у међуентитетском саобраћају мањи је за 19% у односу на планирани због смањеног обима превоза жељезне руде, основних метала и њихових производа.

- У увозу дошло је до смањења обима превоза робе за 47% у односу на планирани првенствено због смањеног увоза угља, шећера, кварцног камена  и одсуства увоза боксита.

- У извозу дошло је до смањења обима превоза робе за 40% у односу на планирани првенствено због смањеног  извоза жељезне руде и глине.

- У транзиту дошло је до смањења планираног  обима превоза робе за 15%, прије свега, због смањеног  превоза троске, минералних горива и уља, дрвета и основних метала и њихових производа.

Смањена пропусна  и превозна моћ пруге Шамац – Маглај због посљедица ванредног догађаја експлозије Електровучне подстанице (ЕВП) Добој и потпуни прекид саобраћаја преко Луке Плоче од 04.10.2024. године због оштећења пруге на дионици Коњиц – Јабланица насталог усљед поплава као и други технички и оперативни проблеми у жељезничком саобраћају додатно су отежали и онемогућили реализацију планираног превоза робе.

Транспортно ограничење Жељезница Републике Српске од 28.10.2022. године, које је уведено због посљедица ванредног догађаја експлозије Електровучне подстанице (ЕВП) Добој, а којим је ограничен проток саобраћаја на релацији Маглај – Шамац – Маглај стављено је ван снаге дана                23. 07. 2024. године.

За потребе Жељезница Републике Српске  у 2024. години превезено је 23.964 тона робе што је за  5.373 тона мање у односу на  2023. годину када су превезле 29.337 тона робе.

| Редни број | Опис | Остварено тона |  |  | Остварено ntkm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | % | I-XII/2023. | I-XII/2024. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Житарице | 0 | 33.171 | 0 | 0 | 66.342 | 0 |
| 2. | Сјемена, уљани производи | 1.015 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0 |
| 3. | Животињске и биљне масноће | 8.757 | 0 | 0 | 17.513 | 0 | 0 |
| 4. | Шећер и производи од шећера | 69.126 | 52.761 | 76 | 3.801.921 | 2.128.546 | 56 |
| 5. | Со, сумпор, камен, земља, гипс, креч, цемент | 119.087 | 40.136 | 34 | 7.269.574 | 2.586.157 | 36 |
| 6. | Руде, згуре, пепели | 1.302.934 | 1.074.873 | 82 | 188.776.726 | 157.234.249 | 83 |
| 7. | Угаљ | 2.144.968 | 1.820.826 | 85 | 123.897.314 | 99.699.931 | 80 |
| 8. | Минерална горива и уља (нафта и остало) | 141.722 | 94.628 | 67 | 10.923.764 | 7.122.311 | 65 |
| 9. | Хемијски производи (органски и неоргански) | 159.843 | 194.458 | 122 | 3.138.841 | 3.882.491 | 124 |
| 10. | Дрво и производи од дрвета | 72.197 | 3.276 | 5 | 5.924.186 | 282.717 | 5 |
| 11. | Основни метали и њихови производи (гвожђе и сл.) | 122.060 | 116.741 | 96 | 12.383.341 | 8.477.651 | 68 |
| 12. | Сточна храна, отпатци прехрамбене индустрије | 15.951 | 17.318 | 109 | 31.903 | 34.635 | 109 |
| 13. | Шинска возила и њихови дијелови, празна кола контејнери велики (празни и товарени) | 313.715 | 267.241 | 85 | 16.260.878 | 9.530.427 | 59 |
| 14. | Остало | 2.141 | 2.565 | 120 | 96.318 | 146.943 | 153 |
|  | УКУПНО | 4.473.520 | 3.717.993 | 83 | 372.524.307 | 291.192.400 | 78 |

Табела 3. Структура превезене робе Жељезница Републике Српске

## Кориштење капацитета вуче (локомотиве)

На дан 31.12.2024. године инвентарски колски парк Жељезнице Републике Српске је 82 вучна возила, од којих је радно активно 37 вучних возило (18 електро и 19 дизел вучних возила).

Жељезнице Републике Српске суочене су са проблемом старости локомотива, велики број локомотива је ван експоатације због дотрајалости. Неопходно је што прије инвестирати у набавку нових локомотива.

У наредној табели приказано је стање возног парка вучних возила:

| Редни број | Вучна возила | Серија вучног возила | Инвентарско стање | Радни парк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | број | број |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| I | Електро | 441 | 33 | 18 |
|  |  | 411/415 | 7 | 0 |
| II | Дизел | 661 | 18 | 11 |
|  |  | 642 | 3 | 1 |
|  |  | 643 | 2 | 2 |
|  |  | 733 | 9 | 2 |
|  |  | 212 | 3 | 0 |
|  |  | Rh 2062 | 3 | 2 |
|  |  | 813/814 | 4 | 1 |
| УКУПНО |  |  | 82 | 37 |

Табела 4. Стање и снага возног парка вучних средстава на дан 31.12.2024. године

| Серија вучног возила | Инвентарски парк | У току дефинисање статуса | Радни парк |  |  | Локомотиве у закупу | Потребан број вв за експлоатацију | Недостаје вв за експлоатацију |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Локомотиве у ВО | Локомотиве у експлоатацији | Локомотиве у ИО |  |  |  |
| 441* | 33 | 15 | 5 | 12 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 661* | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 212 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рх 2062 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 642 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 643 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 733 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ДМВ 813/814 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ЕМВ 411/415 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 82 | 45 | 15 | 20 | 2 | 0 | 30 | 1 |

Табела 5. Стање вучних капацитета по серијама

| Редни број | Опис |  |  | Остварење I-XII/2023. | Ребаланс план I-XII/2024. | ОстварењеI-XII/2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | РО 441 |  | ГО | - | 1 ( I ) | - |
|  |  |  | СО | 1 | 1 (III ) | - |
| 2 | РО 661 |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | 2 (1 I и 1 IV) | - |
| 3 | РО ман. лок. | 642 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  | 643 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | 1 | - | - |
|  |  | 212 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  | 733 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
|  |  | Рh 2062 | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
| 4 | РО ДМВ 813/814 |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
| 5 | РО ЕМВ |  | ГО | - | - | - |
|  |  |  | СО | - | - | - |
| 6 | РОП 441 |  | РОП | 1 | 6 | 1 |
| 7 | РОП 661 |  | РОП | - | 6 |  |
|  | РОП ман. лок. | 642 | РОП | - | - | - |
|  |  | 643 | РОП | 1 | - | - |
| 8 |  | 212 | РОП | - | - | - |
|  |  | 733 | РОП | - | - | - |
|  |  | Рh 2062 | РОП | - | - | - |
| 9 | РОП ДМВ 813/814 |  | РОП | - | - | - |
| 10 | РОП ЕМВ |  | РОП | - | - | - |
| I | УКУПНО (1-10) |  | ∑ | 4 | 16 | 2 |
| 11 | ТО 441 |  | ВО | 489 | 590 | 515 |
|  |  |  | КП | 189 | 182 | 186 |
| 12 | ТО 661 |  | ВО | 151 | 128 | 126 |
|  |  |  | КП | 101 | 96 | 83 |
| 13 | ТО ман. лок. | 642/643 | ВО | 58 | 32 | 50 |
|  |  |  | КП | 24 | 36 | 33 |
|  |  | 212 | ВО | - | - | - |
|  |  |  | КП | - | - | - |
|  |  | 733 | ВО | 31 | 15 | 33 |
|  |  |  | КП | 11 | 12 | 7 |
|  |  | Рh 2062 | ВО | 15 | 15 | 14 |
|  |  |  | КП | 15 | 12 | 18 |
| 14 | ТО ДМВ 813/814 |  | ВО | 55 | 50 | 74 |
|  |  |  | КП | 4 | 12 | 7 |
|  | услуге у ЖРС |  | ∑ | 1.143 | 1.180 | 812 |
|  | услуге ван ЖРС |  | ∑ | 0 | 10 | 331 |
| II | УКУПНО (11-15) |  | ТО | 799+344=1143 | 830+350=1180 | 812+331=1143 |

Табела 6: Одржавање локомотива у сопственој режији

## Кориштење капацитета за превоз путника (путничка кола)

На дан 31.12.2024. година инвентарски колски парк Жељезнице Републике Српске је 70 путничких кола. Од наведеног броја путничких кола, у експлоатационом парку било је 11 исправних путничких кола.

| Налази се | ЖРС |  | ХЖ | ЖСрбије | УКУПНО |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп |  |
| 2-ос | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 3-ос | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4-ос | 9 | 41 | 1 | 4 | 9 | 46 | 55 |
| B-076 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Укупно: | 11 | 53 | 1 | 5 | 11 | 59 | 70 |
| ИКП ЖРС | 64 |  | 6 |  | 70 |  | 70 |

Табела 7. Техничка исправност путничких кола на дан 31.12.2024. године

| Путничка серија | Инвентарско стање | Експлоатациони парк |
| --- | --- | --- |
|  | број кола | број кола |
| 1 | 2 | 3 |
| AB | 13 | 4 |
| А | 8 | 0 |
| B | 32 | 5 |
| D | 12 | 1 |
| B 0,76 м | 3 | 2 |
| кушет | 2 | 0 |
| ресторан | 0 | 0 |
| салон | 0 | 0 |
| УКУПНО : | 70 | 11 |

Табела 8. Стање вучених средстава на дан 31.12.2024. године

- Параметри кориштења капацитета за превоз путника:

а) инвентарски парк: ИКП 70 кола, од тога 3 кола узаног колосијека,

б) радни парк: 11 кола,

в) просјечна дужина превоза путника: 50 km,

г) просјечно закашњење путничких возова: 4 мин на 100 km,

д) комерцијална брзина путничких возова: 36,42 km/h;

ђ) број путничких возова: 9.268.

| Редни број | Опис |  |  | Остварење I-XII/2023. | Ребаланс плана I-XII/2024. | Остварење I-XII/2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | РО путничких кола | АB | ВО |  | 1 | 0 |
| 1. |  |  | СО |  |  | 1 |
|  |  |  | МО |  |  | 2 |
|  |  | А | ВО |  |  |  |
| 2. |  |  | СО |  |  |  |
|  |  |  | МО |  |  |  |
|  |  | B | ВО |  |  |  |
| 3. |  |  | СО |  | 2 |  |
|  |  |  | МО | 1 | 3 | 3 |
|  |  | D | ВО |  |  |  |
| 4. |  |  | СО |  |  |  |
|  |  |  | МО |  |  |  |
| I | УКУПНО (1-4) |  | РО | 1 | 6 | 6 |
| 1 | ТО путничких кола | АB | КП | 17 | 40 | 30 |
|  |  |  | ТО | 5 | 24 | 19 |
|  |  | А | КП |  |  |  |
|  |  |  | ТО |  |  |  |
|  |  | B | КП | 70 | 50 | 51 |
|  |  |  | ТО | 56 | 30 | 34 |
|  |  | D | КП | 1 |  |  |
|  |  |  | ТО |  | 1 |  |
| II | УКУПНО |  | КП | 88 | 90 | 81 |
|  |  |  | ТО | 61 | 55 | 53 |
| III | реконструкција B-0,76 m |  |  |  | 1 | 0 |
| IV | Услуге |  | за ЖРС |  |  |  |
|  |  |  | ван ЖРС |  |  |  |

Табела 9. Одржавање путничких  кола у сопственој режији

## Кориштење капацитета за превоз робе (теретна кола)

У инвентарско колском парку Жељезница Републике Српске на дан 31.12.2024. године је укупно 2.042 теретних кола од чега су 656 кола у радном парку.

| Налази се | ЖРС |  | СЖ | ХЖ | ЖФБХ |  | ЖСрбије | ЖЦГ | МЖ | Косово | УКУПНО |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Неисп | Исправ | Неисп |  |
| 2-а | 2 | 197 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 4 | 51 | 2 | 287 | 289 |
| 3-а | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 4-а | 654 | 1.013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 2 | 19 | 654 | 1.091 | 1.745 |
| Укупно | 656 | 1.218 | 7 | 3 | 0 | 1 | 71 | 10 | 6 | 70 | 656 | 1.386 | 2.042 |
| ИКП ЖРС | 1.874 |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  | 2.042 |  | 2.042 |

Табела 10. Техничка исправност теретних кола на дан 31.12.2024. године

| Теретна врста | Серија | Инвентарско стање | Експлоатациони парк |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | број кола | број кола |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| затворена | G | 89 | 0 |
|  | H | 79 | 1 |
|  | I | 0 | 0 |
|  | Т | 36 | 0 |
| отворена | Е | 1.515 | 589 |
| плато | К | 2 | 1 |
|  | R | 194 | 43 |
|  | L | 8 | 0 |
|  | S | 15 | 1 |
| специјална | F | 1 | 0 |
|  | U | 53 | 21 |
|  | Z | 50 | 0 |
| УКУПНО: |  | 2.042 | 656 |

Табела 11. Стање вучених средстава Жељезница Републике Српске на дан 31.12.2024. године

| Редни број | Опис |  | Остварено | Ребаланс плана | Остварено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023. | 2024. | 2024. |
|  |  |  | ком | ком | ком |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Затворена кола серије | РО | 0 | 11 | 0 |
|  | G, H, I, Т |  |  |  |  |
| 2. | Отворена кола серије | РО | 54 | 73 | 80 |
|  | Е |  |  |  |  |
| 3. | Плато кола серије | РО | 14 | 31 | 17 |
|  | К, R, L, S |  |  |  |  |
| 4. | Специјална кола серије | РО | 2 | 2 | 2 |
|  | F, U, Z |  |  |  |  |
| I | УКУПНО (1-4) | РО | 70 | 117 | 99 |
| 5. | СВЕ УКУПНО СВИХ СЕРИЈА КОЛА ЖРС | КП | 153 | 80 | 81 |
|  |  | ТО | 457 | 550 | 480 |

Табела 12. Одржавање теретних  кола у сопственој режији

- Параметри кориштења капацитета за превоз робе:

а) инвентарско стање и радни парк: 2.042/656 кола;

б) статичко оптерећење: 56,08 тона/кола;

в) укупан обрт почетни/завршни: 2,36/2.67 дана;

г) просјечна тежина теретног воза: 1.044,9 тона;

д) коефицијент празног трчања кола: 0,85;

ђ) динамичко оптерећење кола: 56.08 тона;

е) комерцијална брзина теретних возова: 37.3 km/h;

ж) број теретних возова: 6.527;

з) просјечно закашњење (на 100 km) теретних возова: 2,70 мин.

## Одржавање локомотива, путничких и теретних кола (Сектор за ОШВ)

Tрошкови одржавања мобилних капацитета у Сектору за ОШВ у сопственој режији у            2024. години износе 1.411.554 КМ, што је за 3% ниже од остварених у истом периоду прошле године а знатно више од планираних.

Утрошени материјал у Сектору за ОШВ у извјештајном периоду износи 656.992 КМ, а за       2023. годину износио је 801.086 КМ, што је 18% мање у односу на прошлу годину.

(у КМ)

| Редни број | Опис послова | Остварено 2023. | Ребаланс плана 2024. | Остварено 2024. | Индекс (ост.24/пл.24) | Индекс (ост.24/ост.23) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ОШВ |  | 1.451.741 | 425.000 | 1.411.554 | 332 | 97 |
| 1. | ОШВ Добој | 1.093.901 | 200.000 | 735.515 | 368 | 67 |
| 2. | ОШВ Бања Лука | 180.923 | 5.000 | 275.398 | 5508 | 152 |
| 3. | ОШВ Приједор | 176.917 | 220.000 | 400.640 | 182 | 226 |

Табела 13:  Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ОШВ у сопственој режији

Tрошкови одржавања мобилних капацитета од стране трећих лица у Сектору за ОШВ у          2024. години износе 120.471 КМ, што је 13% мање од остварених у истом периоду прошле године и за 4% мања су од планираног остварења.

(у КМ)

| Редни број | Опис послова | Остварено 2023. | Ребаланс плана 2024. | Остварено 2024. | Индекс (ост.24/пл.24) | Индекс (ост.24/ост.23) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ОШВ |  | 138.553 | 125.500 | 120.471 | 96 | 87 |
| 1. | ОШВ Добој | 70.155 | 15.000 | 34.811 | 232 | 50 |
| 2. | ОШВ Бања Лука | 51.692 | 5.500 | 69.406 | 1.262 | 134 |
| 3. | ОШВ Приједор | 16.706 | 105.000 | 16.253 | 15 | 97 |

Табела 14:  Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ОШВ од стране трећих лица

## Сектор за вучу возова

Потрошња горива Д-2 у 2024. години износи 774.310 литара и мања је од потрошње у            2023. години за  210.879 литарa, и мања је за 156.690 литара од плана потрошње у 2024. години.

| Редни број | Опис | Јединица | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мјере | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Гориво Д2 | litar | 985.189 | 950.000 | 774.310 | 79 | 82 |

Табела 15. Потрошња горива

Остварени рад вуче возова у 2024. години, компариран са планским величинама за исти период, као и са оствареним величинама у 2023. години, дат је у наредном табеларном прегледу:

| Редни број | Опис | Јединица | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мјере | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Рад електро вуче | 10³ брткм | 426.234 | 594.990 | 328.961 | 77 | 55 |
| 1. | Путничка вуча | 10³ брткм | 39.891 | 50.000 | 41.516 | 104 | 83 |
| 2. | Теретна вуча | 10³ брткм | 386.343 | 544.990 | 287.445 | 74 | 53 |
| II | Рад дизел вуче | 10³ брткм | 135.945 | 133.678 | 114.865 | 84 | 86 |
| 1. | Путничка вуча | 10³ брткм | 4.707 | 5.000 | 5.087 | 108 | 102 |
| 2. | Теретна вуча | 10³ брткм | 131.238 | 128.678 | 109.778 | 84 | 85 |
| УКУПНО (I+II) |  | 10³ брткм | 562.179 | 728.668 | 443.826 | 79 | 61 |
| III | Рад електро вуче | Маз.км | 1.164.412 | 1.463.832 | 1.032.097 | 89 | 71 |
| 1. | Путничка вуча | Маз.км | 549.632 | 649.012 | 552.415 | 101 | 85 |
| 2. | Теретна вуча | Маз.км | 587.851 | 779.482 | 457.459 | 78 | 59 |
| 3. | Маневра | Маз.км | 26.929 | 35.338 | 22.223 | 83 | 63 |
| IV | Рад дизел вуче | Маз.км | 246.122 | 255.186 | 213.266 | 87 | 84 |
| 1. | Путничка вуча | Маз.км | 89.524 | 96.090 | 84.435 | 94 | 88 |
| 2. | Теретна вуча | Маз.км | 154.356 | 157.014 | 127.749 | 83 | 81 |
| 3. | Маневра | Маз.км | 2.242 | 2.082 | 1.082 | 48 | 52 |
| УКУПНО (III+IV) |  | Маз.км | 1.410.534 | 1.719.018 | 1.245.363 | 88 | 72 |
| V | Рад електро вуче | Воз.км | 968.094 | 1.181.765 | 860.194 | 89 | 73 |
| 1. | Путничка вуча | Воз.км | 548.155 | 630.817 | 550.913 | 101 | 87 |
| 2. | Теретна вуча | Воз.км | 419.939 | 550.948 | 309.281 | 74 | 56 |
| VI | Рад дизел вуче | Воз.км | 200.465 | 211.139 | 177.109 | 88 | 84 |
| 1. | Путничка вуча | Воз.км | 85.250 | 94.536 | 81.247 | 95 | 86 |
| 2. | Теретна вуча | Воз.км | 115.215 | 116.603 | 95.862 | 83 | 82 |
| УКУПНО (V+VI) |  | Воз.км | 1.168.559 | 1.392.904 | 1.037.303 | 89 | 74 |

Табела 16. Остварени рад вуче возова

Остварени рад електро вуче за 2024. годину износио је 328.961.000 брткм, што је за 23% мање у односу на остварени рад 2023. године и мање за 45% од планираног рада. Због вишеструких прекида производње у руднику Омарска, односно прекида у превозу руде на релацији       Омарска-Добој и смањења превоза готових производа из Жељезаре Зеница, дошло је и до великог смањења укупног превоза роба за 2024. годину.

Што се тиче рада дизел вуче исти је износио 114.865.000  брткм у 2024. години, што је за 16% мање у односу на остварени рад за 2023. годину и за 16% мање од планираног рада. Рад у дизел вучи је смањен због прекида жељезничког саобраћаја на подручју Јабланице (ЖФБиХ) те посљедичног изостанка превоза руде на релацији Добој-Зворник Нови-Добој.

# ПОСЛОВИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

## Капацитети пруга

- Дужинa пруга и колосијека

Грађевинска дужина пруга на територији Републике Српске износи 416,996 km.

| Табела 17. Грађевинска дужина пруга на територији Републике Српске |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Нормалан колосијек | 398,857 |
| б. | Узани колосијек | 18,139 |
| Укупно (а+б) |  | 416,996 |

| Табела 18. Грађевинска дужина пруга у експлоатацији и ван експлоатације на територији Републике Српске |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Дужина пруга које су у експлоатацији | 353,212 |
| б. | Пруге затворене за саобраћај (ван експлаоатације) | 45,645 |
| в. | Узана пруга државна граница-Вардиште-Добрун-Вишеград (пруга је у експлоатацији у току туристичке сезоне) | 18,139 |
|  | Укупно (а+б+в) | 416,996 |
| г. | Степен искоришћености пруга на територији ЖРС (а/г) кад је узана пруга ван експлоатације | 84,70% |
| д. | Степен искоришћености пруга на територији ЖРС кад је узана пруга у експлоатацији (а+в/г) | 89,05% |

| Табела 19. Грађевинска дужина пруга које су у експлоатацији на територији Републике Српске |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Жељезнице Републике Српске | 353,212 |
| б. | Железнице Србије (на територији Републике Српске налази се дионица пруге Јабланица - Штрпци) | 9,827 |
|  | Укупно (а+б) | 363,039 |

| ##### Табела 20. Грађевинска дужина станичних колосијека ##### (без главног пролазног колосијека) |  | у km |
| --- | --- | --- |
| а. | Станични колосијеци у експлоатацији | 137,375 |
| б. | Колосијеци затворени за саобраћај (ван експлоатације) | 26,830 |
| в. | Узана пруга државна граница-Вардиште-Добрун-Вишеград | 1,405 |
|  | Укупно (а+б+в) | 165,610 |
| г. | Степен искоришћености станичних колосијека (а/г) када је узана пруга у експлоатацији | 82,95% |
| д. | Степен искоришћености станичних колосијека (а+в)/г када је узана пруга ван екплоатације | 83,80% |

- Осовинско оптерећење

На територији Жељезница Републике Српске постоје три категорије пруга:

| Табела 21. Осовинско оптерећење |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категорија пруге |  | Дозвољено оптерећење |  |
|  |  | тона/осовини | тона/m |
| a. | D4 | 22,5 | 8 |
| б. | C3 | 20 | 7,2 |
| в. | C4 | 20 | 8 |

- Допуштене просјечне брзине на пругама

| Табела 22. Допуштене просјечне брзине |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Пруга | Допуштена просјечна брзина у km/h |
| 1. | Eнтитетска граница – Шамац – Добој – ентитетска граница | 47.022 |
| 2. | Српска Костајница – Бања Лука – Нови Град | 66,974 |
| 3. | Државна граница – Добрљин – Нови Град | 73,169 |
| 4. | Нови Град – Блатна – ентитетска граница | 47,296 |
| 5. | Ентитетска граница – Петрово Ново – Добој | 50,000 |
| 6. | Државна граница – Брчко – ентитетска граница | 30,000 |
| 7. | Ентитетска граница – Зворник Нови – државна граница | 50,971 |

Дужина лаганих вожњи на пругама Жељезница Републике Српске на дан 31.12.2024. године износила је 20.349 m, а на дан 31.12.2023. године 3.256 m.

- Дужина електрифицираних пруга

(у км)

| Табела 23. Дужина електрифицираних пруга |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Пруга | Дужина електрифицираних пруга |
| 1. | Шамац (ентитетска граница ЖРС/ЖФБиХ)- Добој | 62,172 |
| 2. | Добој-Маглај (ентитетска граница ЖРС/ЖФБиХ) | 18,800 |
| 3. | Добој-Нови Град | 173,567 |
| 4. | Волиња-Нови Град | 19,384 |
| 5 | Нови Град-Блатна – ентитетска граница | 19,600 |
| 6 | Омарска-Томашица | 12,525 |
| 7. | Крчевине одвојак-Заједнице одвојак (триангла) | 1,398 |
| 8. | Нови Град теретна-Мост на Сани одвојак (триангла) | 0,808 |
|  | УКУПНО: | 308,254 |

## Реализација урађених радова у Сектору за грађевинске послове

Основна дјелатност Сектора за грађевинске послове је текуће и инвестиционо одржавање пруге и пружних постројења, горњег строја пруге, доњег строја пруге и објеката. Редовно одржавање које може бити текуће и инвестиционо врши се у сопственој режији и од стране трећих лица.

| Редни број | ОПИС | Јединица мјере | Остварење 2023. | Ребаланс плана 2024. | Остварење 2024. | индекс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (ост.24/ост.23) | (ост.24/план 24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Горњи строј | НЧ | 45.182 | 50.808 | 37.795 | 84 | 74 |
| 2. | Доњи строј | НЧ | 55.488 | 117.798 | 58.178 | 105 | 49 |
| 3. | Чувар пруге, опходар | НЧ | 83.700 | 80.294 | 76.115 | 91 | 95 |
| 4. | Објекти | НЧ | 1.346 | 3.220 | 660 | 49 | 21 |
| 5. | Техничко и административно особље | НЧ | 141.543 | 229.801 | 130.517 | 92 | 57 |
| УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  | 327.259 | 481.921 | 303.265 | 93 | 63 |
| II | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Горњи строј | НЧ | 36.469 | 24.191 | 31.565 | 87 | 131 |
| 2. | Доњи строј | НЧ | 1.000 | 1.731 | 1.872 | 187 | 108 |
| 3. | Објекти | НЧ | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  | 37.469 | 26.222 | 33.437 | 89 | 128 |
| СВЕ УКУПНО: ТО+ИО |  |  | 364.728 | 508.143 | 336.702 | 92 | 66 |

Табела 24. Остварени норма часови за редовно одржавање Сектора за грађевинске послове

    - Инвестиционо и текуће одржавање у сопственој режији

| Редни број | ОПИС | Јединица мјере | Остварење 2023. | Ребаланс плана 2024. | Остварење 2024. | индекс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (ост.24/ост.23) | (ост.24/план 24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одржавање горњег строја | КМ | 2.453.037 | 1.761.052 | 1.505.439 | 61 | 85 |
| 2. | Одржавање доњег строја | КМ | 20.238 | 71.100 | 23.860 | 118 | 34 |
| 3. | Одржавање објеката | КМ | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  | 2.473.275 | 1.860.152 | 1.529.299 | 62 | 82 |
| II | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одржавање горњег строја | КМ | 7.415 | 60.990 | 15.163 | 205 | 25 |
| 2. | Одржавање доњег строја | КМ | 9.349 | 40.000 | 5.861 | 63 | 15 |
| 3. | Одржавање објеката | КМ | 13.700 | 39.650 | 6.020 | 44 | 15 |
| УКУПНОТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  | 30.464 | 140.640 | 27.044 | 89 | 19 |
| СВЕ УКУПНО: ТО+ИО |  |  | 2.503.739 | 2.000.792 | 1.556.343 | 62 | 78 |

Табела 25. Инвестиционо и текуће одржавање у сопственој режији Сектора за грађевинске послове

- Горњи строј пруге

Инвестиционо одржавање горњег строја пруге

На инвестиционом одржавању горњег строја пруге у сопственој режији у 2024. години утрошено је 1.505.439 КМ, планирано је 1.761.052 КМ, а проценат реализације је 85%.

За већину материјала покренуте су активности набавке, тендерска процедура и склапање уговора је у току, након чега слиједи испорука робе и уградња.

Текуће одржавање горњег строја пруге

На текућем одржавању горњег строја пруге у сопственој режији (хемијско третирање траве и корова) у 2024. години утрошено је 15.163 КМ, планирано је 60.990 КМ, проценат реализације је 25%. Разлог ниског процента реализације је касно склапање Уговора о набавци хербицида.

| Редни број | ОПИС | Јединица мјере | Остварење 2023. | Ребаланс плана 2024. | Остварење 2024. | индекс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (ост.24/ост.23) | (ост.24/план 24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГОРЊЕГ СТРОЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одржавање горњег строја | КМ | 0 | 712.390 | 362.151 | 0 | 51 |
| УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГОРЊЕГ СТРОЈА |  |  | 0 | 712.390 | 362.151 | 0 | 51 |

Табела 26. Накнадна улагања на инвестиционо одржавање горњег строја у сопственој режији

Накнадна улагања у сопственој режији

На инвестиционом одржавању горњег строја пруге као накнадна улагања у сопственој режији у 2024. години утрошено је 362.151 КМ, планирано је 712.390 КМ, проценат реализације је  51%.

На инвестиционом одржавању горњег строја у сопственој режији као накнадна улагања планирана је уградња шина и металних скретничких дијелова.

У 2024. години што се тиче уграђених шина и металних скретничких дијелова, исти су набављени у претходном периоду, и то кроз план инвестиционог одржавања горњег строја, материјал није набављан као накнадна улагања у постојећа основна средства - као облик инвестирања.

- Доњи строј пруге

Инвестиционо одржавање доњег строја пруге

На инвестиционом одржавању доњег строја пруге у сопственој режији у 2024. години планирано је 71.100 КМ, а утрошено је за одржавање 23.860 КМ, проценат утрошка средстава у              2024. години  износи  34%.

Нижи проценат реализације настао је из разлога јер смо кроз позицију набавка и уградња АБ елемената на путним прелазима планирали новчана средства у износу од 42.000 КМ, исту позицију нисмо реализовали због комплексности радова и проблема набавке одговарајућих АБ елемената за патоснице путних прелаза.

Текуће одржавање доњег строја

На текућем одржавању доњег строја пруге у сопственој режији у 2024. години планирано је 40.000 КМ, а утрошено је за одржавање 5.861 КМ, тако да  проценат утрошка средстава за     2024. годину износи 15%.

ОБЈЕКТИ

Инвестиционо одржавање објеката

За инвестиционо одржавање објеката у 2024. години планирана су финансијска средства у износу од 28.000 КМ. Набавка траженог материјала није извршена те је и проценат реализације за инвестиционо одржавање објеката 0%.

На инвестиционом одржавању објеката за 2024. годину планирано је да се ради изградња надстрешнице за друмска возила у кругу Радионице ЗОП Добој. Због немогућности набавке потребне и тражене робе (материјала) није дошло до извршења.

Текуће одржавање објеката

На текућем одржавању објеката у сопственој режији планирано је 39.650 КМ, док је утрoшено 6.020 КМ.  Проценат реализације је 15%.

    - Инвестиционо и текуће одржавање од стране трећих лица

| Редни број | ОПИС | Јединица мјере | Остварење 2023. | Ребаланс плана 2024. | Остварење 2024. | индекс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (ост.24/ост. 23) | (ост.24/план 24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Одржавање горњег строја | КМ | 57.955 | 230.000 | 1.712 | 3 | 1 |
| 2. | Одржавање доњег строја | КМ | 214.590 | 437.500 | 194.600 | 91 | 44 |
| 3. | Одржавање објеката | КМ | 20.811 | 38.400 | 4.740 | 23 | 12 |
| УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  | 293.356 | 705.900 | 201.052 | 69 | 28 |

Табела 27. Инвестиционо и текуће одржавање од стране трећих лица у Сектору за грађевинске послове

Инвестиционо и текуће одржавање горњег строја пруге

У 2024. години од стране трећих лица на редовном одржавању горњег строја, планирано је 230.000 КМ (текуће одржавање горњег строја 213.500 КМ, на инвестиционо одржавање горњег строја 16.500 КМ), утрошено је 1.712 KM. Проценат реализације је 1%.

Проценат реализације редовног одржавања горњег строја пруге низак је из разлога што планиране позиције услуга трећих лица у планираном износу од 165.000 КМ нису ни покренуте („мјерење пруга мјерним колима“ и „ допуна туцаника за потребе ПО Вишеград“), а за „позицију редовно годишње сервисирање електрошинских мазалица“ у планираном износу од 60.000 КМ тендерска процедура за набавку исте је у току и иста ће бити реализована у 2025. години.

Прољетно мјерење пруге извршено кроз презентацију електронских мјерних кола Железница Србије.

Инвестиционо и текуће одржавање доњег строја пруге

У 2024. години за редовно одржавање доњег строја пруге од стране трећих лица планирана су средства у вриједности од 437.500 КМ (инвестиционо одржавање 237.500 КМ и текуће одржавање 200.000 КМ), реализацијa je 194.600 КМ, проценат реализације 46%. У току мјесеца децембра 2024. године потписан је уговор за сјечу шибља и растиња, високог дрвећа различитих пречника у пружном појасу и ван пружног појаса (које угрожава жељезничку инфраструктуру) и кошење траве.

Редовно одржавање објеката

За редовно одржавање објеката од стране трећих лица у 2024. години планирана су финансијска средства у износу од 38.400 КМ. реализација је 4.740 КМ, проценат реализације је 12%. Утрошена средства односе се на реализацију услуге оправке централног гријања за РЈ ЗОП Радионица Добој.

МЕХАНИЗАЦИЈА

| Редни број | Опис | Остварење I-XII/2023. | Ребаланс плана I-XII/2024. | Остварење I-XII/2024. | Индекс ( Ост.24/Ост.23) | Индекс ( Ост.24/План.24) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СЛУЖБА ЗА МЕХАНИЗОВАНО ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиционо одржавање Инвестиционо одржавање механизације Инвестиционо одржавање горњег строја Инвестиционо одржавање доњег строја | 0 | 4.800 | 2.935 | 0 | 61 |
| 2. | Текуће одржавање Текуће одржавање механизације Текуће одржавање горњег строја Текуће одржавање доњег строја Текуће одржавање контактне мреже | 11.140 | 30.300 | 28.712 | 258 | 95 |

Табела 28. Остварење норма часова за редовно одржавање Службе  за механозовано одржавање пруга

Инвестиционо и текуће одржавање механизације у сопственој режији

Инвестиционо одржавање механизације у сопственој режији није планирано.

На текућем одржавању механизације у сопственој режији у 2024. години планиран је утрошак финансијских средстава у износу од 188.000 КМ, а  утрошено је 26.839 КМ, проценат реализације износи 14%. Проценат остварења плана условљен је набавком резервних дијелова и материјала за радове у сопственој режији, а за неке позиције још увијек нису склопљени ни уговори.

| Редни број | Опис | Остварење I-XII/2023. | Ребаланс плана I-XII/2024. | Остварење I-XII/2024. | Индекс ( Ост.24/Ост.23) | Индекс ( Ост.24/План.24) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СЛУЖБА ЗА МЕХАНИЗОВАНО ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиционо одржавање Инвестиционо одржавање механизације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Текуће одржавање Текуће одржавање механизације | 12.646 | 188.000 | 26.839 | 212 | 14 |

Табела 29. Инвестиционо и текуће одржавање механизације у сопственој режији

Инвестиционо и текуће одржавање механизације од стране трећих лица

На инвестиционом одржавању механизације од стране трећих лица у 2024. години планирано је 90.000 КМ, а утрошено је 269.479 KM. Проценат реализације износи 199%. Реализован Уговор са добављачем точкова за шинска возила.

На текућем  одржавању механизације од стране трећих лица у 2024. години планирано је    286.000 КМ, а утрошено је 49.917 KM. Проценат реализације износи 17%. На проценат извршења највише су утицали уговори са трећим лицима за оправку подбијачких агрегата на подбијеници скретница. Такође, нису завршени радови на оправци кранова на ТМД возилима.

| Редни број | Опис | Остварење I-XII/2023. | Ребаланс плана I-XII/2024. | Остварење I-XII/2024. | Индекс ( Ост.24/Ост.23) | Индекс ( Ост.24/План.24) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СЛУЖБА ЗА МЕХАНИЗОВАНО ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиционо одржавање Инвестиционо одржавање механизације | 0 | 90.000 | 269.479 | 0 | 299 |
| 2. | Текуће одржавање Текуће одржавање механизације | 17.004 | 286.000 | 49.917 | 294 | 17 |
|  | Укупно: инвестиционо одржавање+текуће одржавање | 17.004 | 376.000 | 319.396 | 1.878 | 85 |

Табела 30. Инвестиционо и текуће одржавање механизације од стране трећих лица

  - Извјештај о реализацији одржавања електротехничких послова

Одржавање електротехничких постројења

Основна дјелатност Сектора за електротехничке послове је обављање текућег и интервентног одржавања електротехничких постројења слабе и јаке струје, прописано Нормативом текућег одржавања електротехничких уређаја и постројења. Овдје спадају постројења                   сигнално-сигурносних уређаја, телекомуникациона постројења, контактна мрежа, електроенергетска постројења, уређаји за даљинско управљање електроенергетским постројењима и друга опрема из домена електротехничке дјелатности.

У 2024. години, од планираних 225.492 норма часова, реализовано је 134.128 норма часова текућег одржавања, што у процентима износи 60% реализованог текућег одржавања.

У наредној табели  приказан је индекс извршења текућег одржавања по секцијама у                2024. години, као и преглед радних сати извршног особља утрошених на друге активности, који нису предвиђене планом текућег одржавања, а биле су неопходне у посматраном периоду.

| Организациона јединица |  | ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  | Интервентно одржавање (h) | Производне услуге (интерно-ЖРС) НЧ | Производне услуге (екстерно) (НЧ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планирано (НЧ XII фу) | Реализовано (НЧ XII фу) | Индекс (4/3) % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СЕКТОР ЕТП | Сектор ЕТП (ДУ) | 3.105 | 3.094 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Секција ЕТП ДО | 104.554 | 60.656 | 58 | 2.884 | 3.898 | 516 |
|  | Секција ЕТП БЛ | 117.833 | 70.378 | 60 | 464 | 3.288 | 96 |
|  | УКУПНО: | 225.492 | 134.128 | 60 | 3.348 | 7.186 | 612 |

Табела 31. Остварени норма часови за редовно одржавање Сектора за електротехничке послове

У наредној табели приказан је преглед осталих сати извршног особља, по секцијама, као што су годишњи одмори, боловање, плаћено одсуство, неплаћено одсуство и празници.

| Организациона јединица |  | ГО (h) | БО (h) | ПО (h) | НО (h) | Празник (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СЕКТОР ЕТП | Секција ЕТП ДО | 15.584 | 6.152 | 1.560 | 0 | 4.944 |
|  | Секција ЕТП БЛ | 15.408 | 2.976 | 456 | 0 | 4.680 |
|  | УКУПНО: | 30.992 | 9.128 | 2.016 | 0 | 9.624 |

Табела 32. Преглед осталих сати и Сектору за електротехничке послове

Реализација плана текућег и инвестиционог одржавања основних средстава у електротехничким пословима за 2024. годину приказани су у наредној табели:

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА 2024. годину | Врста одржавања /дјелатности |  | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | У режији ЖРС |  |  | Трећа лица |  |  |
|  |  |  | Планирано (КМ) | Остварено (КМ) | Проценат остварења | Планирано (КМ) | Остварено (КМ) | Проценат остварења |
|  | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ | СС И ТК | 436.919 | 101.396 | 23 | 12.000 | 0 | 0 |
|  |  | СПЕВ | 270.120 | 106.259 | 39 | 88.160 | 0 | 0 |
|  |  | СС УРЕЂАЈИ | 318.339 | 74.652 | 24 | 6.000 | 0 | 0 |
|  |  | ТК УРЕЂАЈИ | 118.580 | 26.744 | 23 | 6.000 | 0 | 0 |
|  |  | KM | 102.246 | 28.578 | 28 | 61.500 | 0 | 0 |
|  |  | ЕЕП и ЈС | 167.031 | 72.171 | 43 | 20.660 | 0 | 0 |
|  |  | ДУ | 844 | 5.510 | 653 | 6.000 | 0 | 0 |
|  |  | Горива и мазива | 21.121 | 6.874 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УКУПНО (КМ) | 728.160 | 214.528 | 30 | 100.160 | 0 | 0 |
|  |  |  | Планирано | 828.320 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварено | 214.528 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварење у % | 2 |  |  |  |  |
|  | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ | СС И ТК | 107.083 | 31.518 | 29 | 152.400 | 6.770 | 4 |
|  |  | СПЕВ | 399.392 | 64.066 | 16 | 594.660 | 291.634 | 49 |
|  |  | СС УРЕЂАЈИ | 69.144 | 20.791 | 30 | 97.700 | 0 | 0 |
|  |  | ТК УРЕЂАЈИ | 37.940 | 10.727 | 28 | 54.700 | 6.770 | 12 |
|  |  | KM | 24.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ЕЕП и ЈС | 374.612 | 64.066 | 17 | 594.660 | 291.634 | 49 |
|  |  | ДУ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УКУПНО (КМ) | 506.475 | 95.584 | 19 | 747.060 | 298.404 | 40 |
|  |  |  | Планирано | 1.253.535 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварено | 393.988 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварење у % | 31 |  |  |  |  |
|  | СВЕ УКУПНО: (ТЕКУЋЕ + ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ) |  | 1.234.635 | 310.112 | 0,48 | 847.220 | 298.404 | 0,40 |
|  |  |  | Планирано | 2.081.855 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварено | 608.516 |  |  |  |  |
|  |  |  | Остварење у % | 29 |  |  |  |  |
|  | Заједнички трошкови |  | 176.722 | 33.483 | 19 | 93.840 | 20.738 | 22 |
| УКУПНО (КМ) |  |  |  | 33.483 |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА ЕТП ЗА 2024. ГОДИНУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | У РЕЖИЈИ ЖРС |  |  | 310.112 |  |  |  |  |
| 2. | Заједнички трошкови |  |  | 54.221 |  |  |  |  |
| 3. | Трећа лица |  |  | 298.404 |  |  |  |  |
| УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО (КМ) |  |  |  | 662.737 |  |  |  |  |
| ПЛАНСКА ВЕЛИЧИНА 2024. години |  |  |  | 2.352.417 |  |  |  |  |
| ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА |  |  |  | 28 |  |  |  |  |

Табела 33: Рекапитулација финансијског плана електротехничких послова за 2024. годину

На индекс извршења текућег и инвестиционог одржавања, поред реализованих радова и активности које нису предвиђене планом редовног одржавања за 2024. годину, утицао је низ фактора:

- недостатак и неблаговремена набавка материјала, резервних дијелова и мјерних инструмената,

- учестали кварови и неисправност пружних возила,

- недовољан број пружних возила која се користе за потребе текућег одржавања,

- рад у комисијама за издавање разних сагласности на нивоу Жељезница Републике Српске.

    - Служба за стабилна постојења електро вуче (СПЕВ)

Текуће одржавање контактне мреже (КМ)

Текуће одржавање елемената контактне мреже подразумијева контролне прегледе, контролна мјерења и одржавање носећих конструкција, возног вода и повратног вода.

Од планираних 102.246 КМ за текуће одржавање контактне мреже у 2024. години, утрошено је 28.578 КМ (28% од планираних средстава).

Када је у питању текуће одржавање гдје је потребно ангажовати трећа лица, од планираних    61.500 КМ није утрошено ништа.

На нижи индекс остварења текућег одржавања утиче рад за потребе ЗОП-а (искључења напона, праћење машинског регулисања колосјека, испомоћ код сјече растиња на прузи), као и немогућност потпуног остваривања одобрених затвора пруге за редовно одржавање контактне мреже.

Инвестиционо одржавање контакне мреже (КМ)

Од планираних 24.780 КМ за 2024. годину није утрошено ништа.

Текуће одржавање електроенергетских постројења (ЕЕП) и јаке струје (ЈС)

Текуће одржавање електроенергетских постројења подразумијева контролне прегледе, контролна мјерења и одржавање уређаја и апарата у електровучним подстаницама и постројењима за секционисање, док текуће одржавање уређаја јаке струје подразумијева контролне прегледе, контролна мјерења и одржавање дистрибутивних трансформаторских станица 10/0,4 kV, затим одржавање рефлекторске, станичне и скретничке расвјете, мјерење громобранских и електро инсталација у свим службеним мјестима Жељезница Републике Српске.

У 2024. години  од планираних 167.031 КМ утрошено је 72.171 КМ, што износи 43%. Кориштен је постојећи материјал из магацина. Постројења су одржавана и по оним ставкама из норматива које не захтијевају материјал (мјерења, прегледи, чишћења, дотезања...).

Када је у питању текуће одржавање гдје је потребно ангажовати трећа лица, од планираних 20.660 KM није утрошено ништа.

На низак индекс остварења текућег одржавања утиче рад за потребе других унутар Жељезница Републике Српске у виду праћења потрошње електричне енергије и отклањање уочених и пријављених недостатака и кварова на електро инсталацијама на подручју свих жељезничких чворова.

Инвестиционо одржавање електроенергетских постројења (ЕЕП)

Од планираних 374.612 КМ у 2024. години, утрошено je 64.057 KM, што износи 17% од планираних средстава.

Када је у питању инвестиционо одржавање, гдје је потребно ангажовати трећа лица, од планираних 594.660 КМ  утрошено je 291.634 КМ што износи 49%.

Овдје је потребно нагласити да постоји стална потреба за ремонтом енергетских трансформатора у специјализованим установама, који чине витални дио електроенергетских постројења ЕВП-ова, као и остале високонапонске опреме из ЕВП-ова. Напомињемо да су електроенергетска постројења у експлоатацији преко 40 и 50 година и неопходно их је хитно ремонтовати.

Када је у питању остала високонапонска опрема (растављачи, прекидачи, мјерни трансформатори, одводници пренапона, итд), на основу техничких норматива за одржавање неопходно је периодично двогодишње, четворогодишње односно осмогодишње вршити испитивање и ремонт ове опреме у специјализованим установама, што је и рађено прије рата. У наредном периоду потребно је извршити ремонт наведених постројења.

Текуће одржавање даљинског управљања (ДУ)

Текуће одржавање уређаја даљинског управљања подразумјева контролне прегледе, контролна мјерења и одржавање централних рачунарских јединица у центру даљинског управљања, крајњих станица - RTU  у постројењима ЕВП, ПС и ПСН, репетиторских комуникационих модема и уређаја за беспрекидно напајање.

За 2024. годину од планираних 844 КМ, остварено је 5.510 КМ, што износи 653% (реализована два Уговора из прошлогодишњег плана у вриједности од 1.862 (набавка алата) и 3.648 КМ (набавка батерија)).

Од планираних 6.000 КМ од стране трећих лица није утрошено ништа.

Инвестиционо одржавање даљинских управљања (ДУ)

За 2024. годину  није планирано инвестиционо одржавање ДУ.

    - Служба за сигнално-сигурносне (СС) и телекомуникационе (ТК) уређаје

Текуће одржавање сигнално-сигурносних (СС) и телекомуникационих (ТК) уређаја

Текуће одржавање СС и ТК уређаја подразумијева радове које треба превентивно обавити у одређеном временском раздобљу, према упутству произвођача или према правилницима за одржавање уређаја.

Ови радови обухватају испитивање стања уређаја, евентуално подешавање, прописана механичка или електрична мјерења, чишћење и подмазивање покретних дијелова, затим замјена дотрајалих елемената (мањег обима) као и отклањање свих недостатака који могу да угрозе редован и исправан рад уређаја.

За текуће одржавање сигнално-сигурносних и телекомуникационих уређаја од 436.919 КМ, колико је планирано за 2024. годину, реализовано је 101.396 КМ, што износи 23% остварења од укупно планираног.

За инвестиционо одржавање сигнално-сигурносних и телекомуникационих уређаја од           107.083 КМ, колико је планирано за 2024. годину, реализовано је 31.518 КМ,  што износи 29% остварења од укупно планираног.

Текуће одржавање сигнално-сигурносних (СС) постројења подразумије одржавање:

  - Електронских уређаја типа ESTW L 90-5,

  - Електронских уређаја типа ESA44-BH,

  - Електронских уређаја за осигурање путних прелаза типа SPA-4 и SPA-5,

  - Електронских уређаја за осигурање путних прелаза типа PZZ-ЕА,

  - Електронских уређаја за осигурање путних прелаза типа RLC23

        - Електрорелејних уређаја типа SpDrL30,

        - Упроштено релејних сигнално сигурносних уређаја,

        - Електромеханичких сигнално сигурносних уређаја

        - Механичких сигнално сигурносних уређаја,

        - Система освјетљавања механичких браника на путним прелазима.

За текуће одржавање сигнално-сигурносних уређаја од 318.339 КМ, колико је планирано за   2024. годину, реализовано је 74.652 КМ, што  износи 24% остварења од укупно планираног.

За потребе текућег одржавања СС постројења у 2024. години утрошен је сљедећи материјал: материјал за одржавање и подмазивање СС постројења, сигналне сијалице, аку-батерије, електронска опрема, елементи за напојни дио  СС уређаја, те електронске картице и модули.

Текуће одржавање телекомуникационих (ТК) постројења

Текуће  одржавање ТК постројења подразумијева одржавање:

- ЖАТ централе, ТК каблова, ТК уређаја, ВФ и РР уређаја, ЖАТ централа,

- Уређаји за снимање телефонских разговора (регистрофон), исправљача и акумулатора

- Станичне телефоније

- Завршних кабловких ормара

- Појачала озвучења

- Информационих система

- Одржавање LAN мрежа.

За текуће одржавање телекомуникационих уређаја од 118.580 КМ колико је планирано за       2024. годину, реализовано је 26.744 КМ,  што износи 23% остварења од укупно планираног.

Инвестиционо одржавање сигнално-сигурносних (СС) и телекомуникационих (ТК) уређаја

Подразумијева радове већег обима који се у процесу текућег одржавања не могу обавити (бојење, веће оправке...), јер захтијевају посебне припреме, додатно ангажовање радне снаге и веће трошкове. Ови радови се посебно планирају сваке године, за сваки објекат који се планира за инвестиционо одржавање.

Ивестиционо одржавање сигнално-сигурносних (СС)  постројења

У 2024. години за инвестиционо одржавање СС постројења планирана су средства у износу од 69.144 КМ, реализовано је 20.791 КМ,  што износи 30% остварења од укупно планираног.

Инвестиционо одржавање телекомуникационих (ТК)  постројења

У 2024. години за инвестиционо одржавање ТК постројења планирана су средства у износу од 37.940 КМ, а реализовано је  10.727 КМ,  што износи 28% остварења од укупно планираног.

Текуће одржавање сигнално-сигурносних (СС) и телекомуникационих (ТК)                   уређаја -Трећа лица

За 2024. годину за текуће одржавање СС и ТК постројења од стране трећих лица, планирана су средства у износу од  12.000 КМ, реализације није било.

Инвестиционо одржавање сигнално-сигурносних (СС) и телекомуникационих (ТК)     уређаја -Трећа лица

За 2024. годину за инвестиционо одржавање СС и ТК постројења од стране трећих лица, планирана су средства у износу од  152.400 КМ, реализовано је 6.770 КМ, што износи 4% остварења од укупно планираног.

  - Трошкови одржавања инфраструктурних капацитета

Tрошкови одржавања инфраструктурних капацитета у сопственој режији у 2024. години износе 2.218.370 КМ, што је 16% мање од остварених у истом периоду прошле године и 44% више од планираних.

У Сектору за грађевинске послове трошкови материјала за израду за посматрани период износе 1.846.273 КМ, што је 27% мање од планираних и 85% више од остварења у истом периоду прошле године.

У Сектору за ЕТП трошкови материјала за израду износе 372.097 КМ, што је 32% ниже у односу на планиране, а знатно више у односу на остварене у истом периоду прошле године. Сектору је потребан већи број исправних пружних и друмских возила која се користе за потребе текућег одржавања и реализације планираних активности.

(у КМ)

| Редни број | Опис послова | Остварење 2023. | Ребаланс плана 2024. | Остварење 2024. | Индекс (ост.24/пл.24) | Индекс (ост.24/ост.23) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за грађевинске послове | 2.531.754 | 1.000.396 | 1.846.273 | 185 | 73 |
| 2. | Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ЕТП | 106.888 | 544.767 | 372.097 | 68 | 348 |
|  | Укупно - трошкови материјала за израду (без половног) | 2.638.642 | 1.545.163 | 2.218.370 | 144 | 84 |

Табела 34: Трошкови материјала за израду у Инфраструктури (без половног  материјала)

Утрошени материјал у Сектору за грађевинске послове за посматрани период износи                      119.141 КМ, а у 2023. години износио је 53.035 КМ.

У  Сектору за ЕТП утрошен материјал за посматрани период износи 329 КМ, а у 2023. години износио је 1.157 КМ.

Трошкови одржавања од стране трећих лица за извјештајни период износе укупно 902.884 КМ.

(у КМ)

| Редни број | Опис послова | Остварење 2023. | Ребаланс плана 2024. | Остварење 2024. | Индекс (ост.24/пл.24) | Индекс (ост.24/ост.23) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за грађевинске послове | 273.383 | 705.900 | 518.829 | 73 | 190 |
| 2. | Инвестиционо и текуће одржавање у Сектору за ЕТП | 61.391 | 551.220 | 384.055 | 70 | 626 |
|  | Укупно - трошкови одржавања од стране трећих лица | 334.774 | 1.257.120 | 902.884 | 72 | 270 |

Табела 35: Трошкови одржавања основних средстава од стране трећих лица у  Инфраструктури

# ИНВЕСТИЦИЈЕ

Жељезнице Републике Српске у 2024. години инвестирале су 8.101.474 КМ, док је у 2023. години инвестирано 4.875.755 КМ.

Стање инвестиција на дан 31.12.2024. године износи:

- грађевински објекти у припреми                                                     1.527.304 КМ

- опрема у припреми                                                                            9.247.177 КМ

- улагања у адаптацију туђих грађевинских објеката у припреми  1.595.277 КМ

УКУПНО: 	                                                                                                   12.369.758 КМ

У 2024. години активирано је инвестиција у вриједности од 2.585.363 КМ, а односи се на  активирање инвестиција: изградња прикључења жељезничке станице Врбања на канализациону мрежу, израда главног пројекта путног прелаза Црквина, израда пројектне документације, дијагностичко испитивање опреме у ЕВП Добој, комплет нова скретница Енглезер 49Е1-215-6, сервисирање и уградња мотора на локомотивама, набавка сервера и серверске опреме, набавка виљушкара, комбинована машина комбинирка 4х4, набавка путничког возила комби Опел Зафира 8+1, реконструкција и дигитализација колске ваге у станици Нови Град и Бања Лука, набавка камиона са надограђеном дизалицом и купер сандука у ОШВ Добој и Приједор, набавка теренског друмског возила (камионет), набавка система техничке заштите и видео надзора на станици Јошавка, Челинац, Врбања, увођење јединственог софтвер система и инвентар.

| Редни број | НАЗИВ | РЕАЛИЗОВАНО I-XII/2024. |
| --- | --- | --- |
|  | ВЛАСТИТА СРЕДСТВА |  |  |
| 1. | Асвалтирање утоварно-истоварне рампе (војна рампа) у станици Приједор | 98.900 |  |
| 2. | Прикључење жељезничке станице Врбања на канализациону мрежу | 49.921 |  |
| 3. | Услуга израде урбанистичко техничких услова и локацијских услова за изградњу рампе-колосијек бункер 1 у станици Приједор | 8.750 |  |
| 4. | Ревитализација и надоградња система даљинског управљања електроенергетских постројења | 159.531 |  |
| 5. | Реконструкција и дигатилизација колске ваге у станици Шамац | 149.997 |  |
| 6. | Сервисирање и уградња мотора на локомотивама | 3.590 |  |
| 7. | Софтвер САП | 3.885.213 |  |
| 8. | Набавка виљушкара | 199.000 |  |
| 9. | Комбинована машина комбинирка 4х4 | 199.500 |  |
| 10. | Набавка путничког возила комби Опел Зафира 8+1 | 161.460 |  |
| 11. | Реконструкција и дигатилизација колске ваге у станици Нови Град | 144.990 |  |
| 12. | Реконструкција и дигитализација колске ваге у станици Бања Лука | 151.347 |  |
| 13. | Набавка камиона са надограђеном дизалицом и кипер сандука у ОШВ | 777.800 |  |
| 14. | Набавка теретног друмског возила (камионет) | 240.760 |  |
| 15. | Набавка система техничке заштите и видео надзора на станици Јошавка, Челинац, Врбања | 89.776 |  |
| 16. | Израда пројектне документације ојачање преноснице | 7.000 |  |
| 17. | Инвентар | 186.823 |  |
| 18. | Осигурање путног прелаз "Црквина" КМ 28+522 | -4.950 |  |
| 19. | Пројекат осигурања електронским уређајем путног прелаза "Залужани" КМ 98+643 | -3.211 |  |
| 20. | Израда главног пројекта, реконструкција и санација пословног објекта Управне зграде Жељезница Републике Српске | 1.595.277 |  |
| УКУПНО: |  | 8.101.474 |  |

Табела 36. Инвестиције Жељезница Републике Српске у 2024. години

# КРЕДИТИ

(у КМ)

| Редни број | Давалац кредита | Датум уговора | Рок отплате | Капиталисање | Грејс период | Каматна стопа | Уговорени износ кредита | Повучени износ кредита | Укупно отплаћен износ до 31.12.2024. | Остатак дуга | Искориштени износ кредита до 31.12.2024. | Повучени, а неискориштени износ кредита до 31.12.2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | WB IBRD 88080 | 30.08.2018. (Уговор о преносу средстава зајма по Пројекту реструктурисања ЖРС који финансира Свјетска банка -Међународна банка за обнову и развој) | 32 годинe (grace п.-7 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 15.05.2025. | EURIBOR (6M) увећан за варијабилни распон | 16.666.221 | 16.666.221 | 0 | 16.666.221 | 12.435.473 | 4.230.748 |  |
| УКУПНО У КМ |  |  |  |  |  |  | 16.666.221 | 16.666.221 | 0 | 16.666.221 | 12.435.473 | 4.230.748 |  |

Табела 37. Кредити у иностранству

WB IBRD 88080 - Реструктурирање радне снаге Друштва - смањење броја запослених уз исплату накнада и остваривање других права  прописаних Законом о раду,  као и обуку и савјетовање радника обухваћених Пројектом (компонента 2. процјена - 3,5 милона евра); организационо реструктурисање Друштва, које се односи на раздвајање операција и инфраструктуре на двије рачуноводствено и управљачки потпуно раздвојене организационе јединице унутар једног привредног друштва, те формирање профитних центара од постојећих организационих јединица, услуге консултаната и информатизацију друштва (компонента 3, процјена-5 милиона евра).

(у КМ)

| Редни број | Давалац кредита | Датум уговора | Рок отплате | Капиталисање | Грејс период | Каматна стопа | Уговорени износ кредита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | EIB 21.127 | 11.06.2001. | 20 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 01.10.2006. | EURIBOR (субв.2%) | 31.293.280 |  |
| 2. | EIB 23 376 | 28.12.2005. | 25 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | зависи од датума повучене транше | EURIBOR или LIBOR | 67.280.552 |  |
| 3. | EBRD 35418 | 09.12.2005. | 16 година (grace п.-4 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 30.01.2010. | EURIBOR или LIBOR+- 1% (фиксна маржа) | 54.763.240 |  |
| 4. | ПОРТУГАЛСКА ВЛАДА 7953/02 | 01.07.2002. | 21 година (grace п.-10 год. урачунат у рок отплате) | годишње | 21.03.2013. | 3,28% | 7.627.737 |  |
| 5. | РЕПУБЛИКА ПОЉСКА | 9.11.2010. | 20 година (grace п.-2 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | зависи од датума повучене транше | 1% - годишње | 39.115.917 |  |
| 6. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 30.5.2013. (Уговор о преносу кредитних средстава-Влада РС и ЖРС) | 18 година (grace п.-5 год. урачунат у рок отплате) | полугодишње | до 17.10.2016. | 1% - годишње | 15.646.639 |  |

Табела 38. Кредити у иностранству конвертовани у капитал

Намјена иностраних кредита:

1. ЕИБ 21127 - обнова пруга и реконструкција, санација мостова, тунела, станица и радионица, модернизација сигнализације, телекомуникација, електрификација, куповина машина за одржавање пруга;

2. ЕИБ 23376 - ремонт и реконструкција 70 km једноколосјечне пруге                                       Јошавка-Српска Костајница, као и ремонт пруга, санација, односно реконструкција мостова, станица, тунела, модернизација сигнализације, телекомуникација и електрификација на дионицама заједничког коридора Vс и на дионицама пруге паралелне са коридором Х, Пројекат PM 01 (набавка и оправка пружне и друмске механизације);

3. ЕБРД  35418 - обнова пруге и објеката на дионици Костајница-Јошавка, санација станичне и пружне сигнализације на одабраним станицама и приоритетним дионицама, санација електровучних подстаница и контактне мреже, обнова основних телекомуникационих уређаја, консултантске услуге за пројектовање, набавку и надзор;

4. Кредит Португалске  Владе - набавка жељезничких вагона;

5. Кредит Републике Пољске  - куповина до 200 теретних вагона типа 448 W а серије Eans-K у износу од 15.690.200 ЕУР, а износ од 4.309.451,04 ЕУР искориштен је за куповину опреме за радионице за одржавање жељезничких возила који се производе у Пољској;

6. Кредит Владе Републике Србије - набавка нових теретних вагона, обнављање и ремонт постојећих возних средстава подизањем нивоа њихове техничке опремљености.

(у КМ)

| Давалац кредитa | Датум доспијећа анутиета | Остварење 2023. |  |  | План 2024. |  |  | Остварење 2024. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | камата | отплата | ануитет | камата | отплата | ануитет | камата | отплата | ануитет |
| WB IBRD 88080 | 15.05. и 15.11. | 201.645 | 0 | 201.645 | 554.068 | 0 | 554.068 | 514.982 | 0 | 514.982 |
| УКУПНО у КМ |  | 201.645 | 0 | 201.645 | 554.068 | 0 | 554.068 | 514.982 | 0 | 514.982 |

Табела 39. Кредити и иностранству (отплате)

# РАДНА СНАГА

На дан 31.12.2024. године, Жељезнице Републике Српске запошљавале су 1.798 радника, што је за 16 радника мање у односу на бројно стање запослених на дан  31.12.2023. године (1.814 радника).

Структура запослених по организационим дијеловима Друштва и квалификационој структури дата је у наредној табели:

| Организациона јединица | I | II | III | IV | V | VI | VII | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НК | ПК | КВ | ССС | ВК | ВШ | ВСС | 31.12.2024. |
| Кабинет генералног директора | - | - | - | 3 | 1 | - | 15 | 19 |
| Послови операција | 18 | 25 | 126 | 331 | 125 | 22 | 82 | 729 |
| Послови инфраструктуре | 108 | 239 | 41 | 304 | 108 | 10 | 93 | 903 |
| Економски сегмент | - | - | - | 45 | - | 7 | 39 | 91 |
| Правни сегмент | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 27 | 56 |
| Укупно 31.12.2024. | 131 | 272 | 171 | 689 | 235 | 44 | 256 | 1.798 |
| % | 7 | 15 | 10 | 38 | 13 | 2 | 14 | 100 |

Табела 40. Радна снага на дан 31.12.2024. године Жељезница Републике Српске

У току 2024. године пензионисанo је 89 радникa, споразумно је 21 радник раскинуо радни однос,  9 радника је преминуло, 3 радника је добило отказ (дисциплинска), 1 радник је на неплаћеном одсуству и за 3 радника је истекао Уговор.

У току 2024. године запослено је 110 нових радника, од тога, 21 радника раде као приправници,           15 радника запослено је на одређено вријеме и 68 радника је засновао стални радни однос            (са одређеног на неодређено) и 6 радника се вратило са неплаћеног одсуства или неиспуњава услов за пензију.

| ОПИС | I | II | III | IV | V | VI | VII | Укупно 31.12.2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НК | ПК | КВ | ССС | ВК | ВШ | ВСС |  |
| I Раскид радног односа | 13 | 25 | 16 | 51 | 17 | 0 | 4 | 126 |
| Пензионисани | 11 | 22 | 10 | 35 | 9 | - | 2 | 89 |
| Споразумни раскид/лични захтјев | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | - | - | 21 |
| Смрт | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 9 |
| Отказ/дисциплинска | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Остало (неплаћено/мировање) | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Истек Уговора (на одређено/приправник) | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| II Пријем у радни однос | 20 | 29 | 34 | 21 | 1 | 1 | 4 | 110 |
| Приправници | - | 9 | 7 | 4 | - | 1 | - | 21 |
| На одређено вријеме | - | - | 11 | 3 | 1 | - | - | 15 |
| Стални радни однос | 20 | 20 | 15 | 13 | - | - | - | 68 |
| (пријем и прелазак са одређеног на неодређено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стални радни однос-вратио се са неплаћеног и мировања/неиспуњавања услова за пензионисање/судска пресуда | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 6 |

Табела 41. Флуктуација запослених  у 2024. години

У структури по годинама старости, највише запослених је у доби између 55-59 година старости (438 радника), док преко 60 година старости има 173 радника.

Старосна структура запослених у Жељезницама Републике Српске  дата је у сљедећој табели:

| Године старости | Стање на дан 31.12.2023. | Структура % | Стање на дан 31.12.2024. | Структура % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 19 година | 0 | 0 | 0 | 0 |
| од 20 до 24 | 18 | 1 | 30 | 2 |
| од 25 до 29 | 25 | 1 | 30 | 2 |
| од 30 до 34 | 94 | 5 | 89 | 5 |
| од 35 до 39 | 243 | 13 | 207 | 12 |
| од 40 до 44 | 234 | 13 | 271 | 15 |
| од 45 до 49 | 210 | 12 | 207 | 12 |
| од 50 до 54 | 356 | 20 | 353 | 20 |
| од 55 до 59 | 484 | 27 | 438 | 24 |
| од 60 до 65 | 150 | 8 | 173 | 10 |
| 65 и више | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 1.814 | 100 | 1.798 | 100 |

Табела 42. Старосна структура запослених

Сљедећа табела приказује структуру запослених у Жељезница Републике Српске према дужини радног стажа:

| Године стажа | Стање на дан 31.12.2023. | Структура % | Стање на дан 31.12.2024. | Структура % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 5 | 72 | 4 | 109 | 6 |
| од 6 до 10 | 94 | 5 | 96 | 5 |
| од 11 до 15 | 246 | 14 | 208 | 12 |
| од 16 до 20 | 315 | 17 | 344 | 19 |
| од 21 до 25 | 229 | 13 | 238 | 13 |
| од 26 до 30 | 226 | 12 | 211 | 12 |
| од 31 до 35 | 294 | 16 | 262 | 15 |
| од 36 до 40 | 258 | 14 | 255 | 14 |
| преко 40 | 80 | 4 | 75 | 4 |
| УКУПНО: | 1.814 | 100 | 1.798 | 100 |

Табела 43. Структура запослених према дужини радног стажа на дан 31.12.2024. године

Број инвалида рада, инвалида рата и цивилних жртава рата приказан је у табели која слиједи:

| Опис | Стање на дан 31.12.2023. | Структура % | Стање на дан 31.12.2024. | Структура % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвалиди рада (повреда на раду) | 13 | 5 | 14 | 6 |
| Смањена радна способност (СРС) | 115 | 48 | 108 | 47 |
| СРС/РВИ | 30 | 12 | 30 | 13 |
| ИР/РВИ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Инвалиди рада/ЦЖР | 1 | 0 | 1 | 0 |
| РВИ | 78 | 32 | 73 | 32 |
| ЦЖР | 2 | 1 | 2 | 1 |
| УКУПНО: | 241 | 100 | 230 | 100 |

Табела 44. Запослени одређених категорија

# ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

## 6.1. Биланс стања

АКТИВА                                                                                                                                (у КМ)

| Редни број | Опис |  |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2023. | 31.12.2024. | (4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | СТАЛНА ИМОВИНА | 212.164.832 | 199.758.001 | 94 |
| 1. | Некретнине, постројењa и опрема | 212.164.832 | 199.758.001 | 94 |
|  | а) земљиште | 9.395.287 | 6.447.525 | 1 |
|  | б) грађевински објекти | 11.558.001 | 11.124.446 | 1 |
|  | в) постројења и опрема | 185.118.889 | 170.511.158 | 1 |
|  | г) Остале некретнине, постојења и опрема | 66.783 | 66.783 | 1 |
|  | д) аванси и некретнине, постројења, и опрема у припреми | 6.025.872 | 11.608.089 | 2 |
| Б | ТЕКУЋА ИМОВИНА (1+2+3+4+В) | 64.886.710 | 50.600.438 | 78 |
| 1. | Залихе | 33.748.489 | 37.533.103 | 111 |
|  | а) материјал | 33.708.380 | 36.002.266 | 107 |
|  | б) роба | 3.676 | 2.105 | 57 |
|  | в) дати аванси | 36.433 | 1.528.732 | 4.196 |
| 2. | Kраткорочна потраживања и пласмани | 23.034.585 | 9.623.272 | 42 |
|  | а) купци у земљи | 9.799.704 | 6.109.842 | 62 |
|  | б) купци у иностранству | 255.848 | 245.456 | 96 |
|  | в) друга краткорочна потраживања | 5.479.033 | 3.267.974 | 60 |
|  | г) Остала финансијска средства по амортизованој вриједности | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 3. | Готовина и готовински еквиваленти | 6.808.420 | 922.608 | 14 |
|  | а) Готовина | 6.808.420 | 922.608 | 14 |
| 4. | Порез на додату вриједност | 978.322 | 671.166 | 69 |
| В | КРАТКОРОЧНА РАЗГРАНИЧЕЊА | 316.894 | 1.850.289 | 584 |
| Г | ПОСЛОВНА АKTИВА (А+Б) | 277.051.542 | 250.358.439 | 90 |
| Д | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 819.857.782 | 810.723.702 | 99 |
|  | УКУПНА АКТИВА (Г+Д) | 1.096.909.324 | 1.061.082.141 | 97 |

ПАСИВА                                                                                                                                                      (у КМ)

| Редни број | Опис |  |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2023. | 31.12.2024. | (4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | КАПИТАЛ (1+2-3) | -113.264.936 | 183.555.182 | -162 |
| 1. | Oсновни капитал | 50.000 | 334.102.579 | 668.205 |
|  | а) акцијски капитал | 50.000 | 334.102.579 | 668.205 |
| 2. | Ревалоризационе резерве | 164.363.680 | 161.416.095 | 98 |
| 3. | Губитак | 277.678.616 | 311.963.492 | 112 |
|  | а) губици ранијих година | 237.001.810 | 277.678.792 | 117 |
|  | б) губици текуће године | 40.676.806 | 34.284.700 | 84 |
| Б | ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ (1+2+3) | 43.899.425 | 45.049.037 | 103 |
| 1. | Резервисања за накнаде и бенефиције запослених | 1.789.395 | 1.822.571 | 102 |
| 2. | Остала дугорочна резервисања | 39.601.559 | 41.202.441 | 104 |
| 3. | Разграничени приходи и примљене донације | 2.508.471 | 2.024.025 | 81 |
| В | ОБАВЕЗЕ (1+2+Г) | 346.417.053 | 21.754.220 | 6 |
| 1. | Дугорочне oбавезе | 61.280.784 | 11.768.824 | 19 |
|  | а) дугорочни кредити у иностранству | 61.280.784 | 11.768.824 | 19 |
| 2. | Краткорочне обавезе | 284.312.791 | 9.734.870 | 3 |
| 2.1. | Kраткорочне финансијске обавезе | 275.951.770 | 672.624 | 0 |
|  | а) краткорочни кредити | 6.711.477 | 666.649 | 10 |
|  | б) Остале обавезе по амортизованој вриједности | 269.240.293 | 5.975 | 0 |
| 2.2. | Обавезе из пословања | 4.086.153 | 4.875.718 | 119 |
|  | а) примљени аванси, депозити и кауције | 209.052 | 162.533 | 78 |
|  | б) добављачи у земљи | 3.731.936 | 3.900.168 | 105 |
|  | в) добављачи у иностранству | 145.165 | 812.511 | 560 |
|  | г) остале обавезе из пословања | 0 | 506 | 0 |
| 2.3. | Oбавезе на плате и накнаде плата | 3.489.172 | 3.664.135 | 105 |
| 2.4. | Остале обавезе | 672.857 | 448.222 | 67 |
| 2.5. | Порез на додану вриједност | 35.330 | 533 | 2 |
| 2.6. | Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 77.509 | 73.638 | 95 |
| Г | КРАТКОРОЧНА РАЗГРАНИЧЕЊА | 823.478 | 250.526 | 30 |
| Д | ПОСЛОВНА ПАСИВА (А+Б+В) | 277.051.542 | 250.358.439 | 90 |
| Ђ | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 819.857.782 | 810.723.702 | 1 |
|  | УКУПНА ПАСИВА (Д+Ђ) | 1.096.909.324 | 1.061.082.141 | 97 |

Табела 45. Биланс стања на дан 31.12.2024. године

ПОСЛОВНА АКТИВА

На дан 31.12.2024. године укупна актива износила је 1.061.082.141 КМ, од чега је пословна актива износила 250.358.439 КМ, а ванбилансна актива 810.723.702 КМ.

Пословна имовина има сљедећу структуру:

| Опис | 31.12.2023. |  | 31.12.2024. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 4/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пословна имовина | 277.051.542 | 100 | 250.358.439 | 100 | 90 |
| Стална имовина | 212.164.832 | 77 | 199.758.001 | 80 | 94 |
| Tекућа имовина /без АВР/ | 64.569.816 | 23 | 48.750.149 | 19 | 75 |
| Активна временска разграничења | 316.894 | 0 | 1.850.289 | 1 | 584 |

Табела 46. Структура имовине исказане у Билансу стања

Структура сталне имовине (некретнине, постројења и опрема) у износу од 199.758.001 КМ је сљедећа:

| Опис | 31.12.2023. |  | 31.12.2024. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 4/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Некретнине, постројења и опрема | 212.164.832 | 101 | 199.758.001 | 101 | 94 |
| Земљиште | 9.395.287 | 4 | 6.447.525 | 3 | 69 |
| Грађевински објекти | 11.558.001 | 5 | 11.124.446 | 6 | 96 |
| Постројења и опрема | 185.118.889 | 87 | 170.511.158 | 85 | 92 |
| Остале некретнине, постројења и опрема | 66.783 | 1 | 66.783 | 1 | 100 |
| Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми | 6.025.872 | 3 | 11.608.089 | 6 | 193 |

Табела 47. Структура некретнина, постројења и  опреме

Текућа имовина (без АВР) износи 48.750.149 КМ, са сљедећом структуром:

| Опис | 31.12.2023. |  | 31.12.2024. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 4/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текућа имовина /без АВР/ | 64.569.816 | 100 | 48.750.149 | 100 | 75 |
| Залихе материјала и робе | 33.708.380 | 52 | 36.004.371 | 74 | 107 |
| Дати аванси | 40.109 | 0 | 1.528.732 | 3 | 3.811 |
| Краткорочна потраживања и пласмани | 23.034.585 | 36 | 9.623.272 | 20 | 42 |
| Готовина | 6.808.420 | 11 | 922.608 | 2 | 14 |
| Порез на додату вриједност | 978.322 | 2 | 671.166 | 1 | 69 |

Табела 48. Структура текуће имовине

Дакле, у структури текуће имовине, залихе материјала и робе, износе  36.004.371  КМ, што је 7% више у односу на стање на дан 31.12.2024. године.

Краткорочна потраживања и пласмани износе 9.623.272 КМ и 58% мањи су у односу на стање на дан 31.12.2023. године, а састоје се од:

- потраживања од купаца у земљи (нето) у износу од 6.109.842 КМ,

- потраживања од купаца у иностранству (нето) у износу од 245.456 КМ и

- остала краткорочна потраживања у износу од 3.267.974 КМ.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.12.2024. године исказани су у износу од 922.608 КМ и мањи су односу на претходну годину за износ од 5.885.812 КМ.

Порез на додату вриједност износи 671.166 КМ.

| Конто | Назив конта | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| --- | --- | --- | --- |
| 28181 | Обрачунати приходи текућег периода по основу вуче возова | 0 | 0 |
| 28182 | Обрачунати приходи периода по основу РИВ-а и РИЦ-а | 148.208 | 69.655 |
| 28183 | Резервисања | 166.250 | 166.250 |
| 289901 | Остала активна временска разграничења по излазним авансним фактурама | 0 | 0 |
| 289902 |  | 836 | 6.627 |
| 289904 | Потраживања по основу издатих R-25-режијска возарина и превоз за властите потребе | 0 | 0 |
| 289905 | Обрачун путничког саобраћаја -готовина | 1.301 | 0 |
| 289907 | Неискориштена средства по кредиту EiB-2 | 0 | 1.607.458 |
| 2899 | Остала активна временска разграничења | 300 | 300 |
| УКУПНО |  | 316.894 | 1.850.289 |

Табела 49. Краткорочна разграничења

Обрачунати приходи по основу РИВ-а у износу 69.655 КМ обухватају процјену прихода РИВ-а од страних жељезничких управа (СЖУ) и Жељезница Федерације БиХ период X-XII/2024. године јер се фактурисање врши тек након усаглашавања са страним жељезничким управама.

Резервисања по основу судских спорова у износу од 166.250 КМ су укњижена на основу процјене Сектора за правне послове и односе се на резервисане приходе по основу тужби Жељезница Републике Српске за изгубљену добит по основу бесправног кориштења земљишта од стране трећих лица.

ПОСЛОВНА ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2024. године износи 1.061.082.141 КМ, а састоји се од:

- пословне пасиве у износу од 250.358.439 КМ и

- ванбилансне пасиве у износу од 810.723.702 КМ.

Структура пословне пасиве приказана је у наредној табели:

| Опис | 31.12.2023. |  | 31.12.2024. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 4/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пословни извори | 277.051.542 | 100 | 250.358.439 | 100 | 90 |
| Капитал | -113.264.936 | -41 | 183.555.182 | 73 | -162 |
| Дугорочна резервисања | 43.899.425 | 16 | 45.049.037 | 18 | 103 |
| Обавезе /без ПВР/ | 345.593.575 | 125 | 21.503.694 | 9 | 6 |
| Краткорочна разграничења | 823.478 | 0 | 250.526 | 0 | 30 |

Табела 50. Структура извора имовине исказане у Билансу стања

Друштво је пословну 2024. годину завршило са губитком у износу од 34.284.700 КМ.

Губитак ранијих година на дан 31.12.2024. године износи од 277.678.792 КМ.

Структура капитала је сљедећа:

| Опис | 31.12.2023. |  | 31.12.2024. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 4/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал | -113.264.936 | 100 | 183.555.182 | 100 | -162 |
| Акцијски капитал - обичне акције | 50.000 | 0 | 334.102.579 | 182 | 668.205 |
| Ревалоризационе резерве | 164.363.680 | -145 | 161.416.095 | 88 | 98 |
| Губитак (1+2) | 277.678.616 | -245 | 311.963.492 | 170 | 112 |
| 1. губитак ранијих година | 237.001.810 | -209 | 277.678.792 | 151 | 117 |
| 2. губитак текуће године | 40.676.806 | -36 | 34.284.700 | 19 | 84 |

Табела 51. Структура капитала

Основни капитал исказан на дан 31.12.2024. године износи 334.102.579 КМ. Састоји се од Акциског фонда Републике Српске у износу од 31.960 КМ, Пензиони фонд (ПРЕФ) у износу од 5.000КМ, Фонд за реституцију Републике Српске 2.500 КМ, мали акционари 10.496 КМ и Влада Републике Српске са учешћем 99,985% или у износу од 334.052.620 КМ. Акције Друштва котирају на Бањалучкој берзи ХОВ под ознаком ZERS-R-A, номиналне вриједности 1 КМ по акцији.

На основу Извјештаја из књиге акционара Централног регистра хартија од вриједности ад Бања Лука стање акција Друштва на дан 31.12.2024. године исказене су у наредној табели.

| Основни капитал |  | Број акција на дан 31.12.2024. |
| --- | --- | --- |
| Акцијски фонд РС а.д. БањаЛука |  | 31.961 |
| ПРЕФ а.д.БањаЛука |  | 5.000 |
| Фонд за реституцију РС а.д. БањаЛука |  | 2.500 |
| Остали акционари |  | 10.498 |
| Влада Републике Српске |  | 334.052.620 |
| Укупно основни капитал |  | 334.102.579 |

Табела 52.  Структура акционарског капитала

Резервисања, разграничени приходи и примљене донације износе 45.049.037 КМ, а састоје се од:

| Конто | Назив конта | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| --- | --- | --- | --- |
| 404 | Резервисања за накнаде и бенефиције запослених | 1.789.395 | 1.822.571 |
| 408 | Разграничени приходи и примљене донације | 2.508.471 | 2.024.025 |
| 409 | Остала дугорочна резервисања | 39.601.559 | 41.202.441 |
| УКУПНО |  | 43.899.426 | 45.049.037 |

Табела 53. Резервисања, разграничени приходи и примљене донације

Резервисања за отпремнине у износу од 1.822.571 КМ формирана су на бази извјештаја независног актуара на дан 31.12.2024. године и иста су исказана у износу садашње вриједности очекиваних будућих исплата   запосленима приликом одласка у пензију.

Остала дугорочна резервисања на дан 31.12.2024. године у износу од 41.202.441 КМ чине резервисања за вјероватне трошкове судских спорова који се воде против Жељезница Републике Српске у износу од 670.576 КМ и резервисања према Влади Републике Српске за редовне и затезне камате по инокредитима у износу од 40.330.264 КМ.

Разграничени приходи и примљене донације у износу од 2.024.025 КМ мањи су за износ амортизације донираних средстава, а приказани су у наредној табели:

| Конто | Назив конта | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| --- | --- | --- | --- |
| 40800 | Разграничени приходи по основу пословних прихода-станови | 0 | 0 |
| 40810 | Донација Татравагонка Суботица | 21.094 | 16.548 |
| 40811 | Резервисања-Донација ЕИБ-ИПА 2009 | 2.186.313 | 1.797.119 |
| 40812 | Уређај за испитивање кочница Гоша | 43.233 | 33.994 |
| 40813 | Донирана средства Еко-Еуро Бања Лука | 102.903 | 63.042 |
| 40815 | Донација сушилице - СК Сарајево | 13.654 | 10.954 |
| 40816 | Донација Раил Карго Аустрија | 0 | 0 |
| 40817 | Донација Владе РС-жељезничка станица Бања Лука | 0 | 0 |
| 40819 | Донација Владе РС-пруга Добрун-Вишеград | 0 | 0 |
| 40820 | Донација Алпро Загреб-осигурање ЗСП Таревци | 5.028 | 3.789 |
| 40821 | Донација - Телекор - Загреб | 0 | 0 |
| 40822 | Сигналинг - Београд | 2.713 | 2.274 |
| 40824 | Разгранишени приходи - донација Пројект биро | 1.755 | 1.755 |
| 40827 | Донација АЖД Праха | 27.695 | 11.674 |
| 40828 | Донација - Путни прелаз Љеб | 101.150 | 79.942 |
| 40829 | Донација Алпро-Аутостоп | 2.934 | 2.934 |
| УКУПНО |  | 2.508.471 | 2.024.025 |

Табела 54. Разграничени приходи и примљене донације

Обавезе

Укупне обавезе (са ПВР) исказане у Билансу стања на дан 31.12.2024. године износе              21.754.220 КМ и знатно су мањи од  прошлогодишњег остварења.

Састоје се од:

- дугорочних обавеза у износу од 11.768.824 КМ које су 81% мање у односу на стање на дан 31.12.2023. године и

- краткорочних обавеза у износу од 9.985.396 КМ које су знатно мање у односу на стање на дан 31.12.2023. године, од чега ПВР износе 250.526 КМ.

Структура обавеза без ПВР-а је приказана у сљедећој табели:

(у КМ)

| Опис | 31.12.2023. |  | 31.12.2024. |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | износ у 000 КМ | % | износ у 000 КМ | % | 4/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБАВЕЗЕ /без ПВР/ (1+2) | 345.516.572 | 100 | 21.503.188 | 100 | 6 |
| 1. Дугорочне обавезе | 61.280.784 | 18 | 11.768.824 | 55 | 19 |
| а) дугорочни кредити | 61.280.784 | 18 | 11.768.824 | 55 | 19 |
| 2. Краткорочне обавезе | 284.235.788 | 82 | 9.734.364 | 45 | 3 |
| а) краткорочни кредити | 6.711.477 | 2 | 666.649 | 3 | 10 |
| в) oстале обавезе по амортизованој вриједности | 269.240.293 | 78 | 5.975 | 0 | 0 |
| г) примљени аванси, депозити и кауције | 209.052 | 0 | 162.533 | 1 | 78 |
| д) добављачи у земљи | 3.731.936 | 1 | 3.900.168 | 18 | 105 |
| ђ) добављачи у иностранству | 145.165 | 0 | 812.511 | 4 | 560 |
| е) остале обавезе из пословања | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) обавезе на палате и накнаде плата | 3.489.172 | 1 | 3.664.135 | 17 | 105 |
| з) остале обавезе | 672.857 | 0 | 448.222 | 2 | 67 |
| и) порез на додату вриједност | 35.330 | 0 | 533 | 0 | 2 |
| ј) обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 77.509 | 0 | 73.638 | 0 | 95 |

Табела 55. Структура обавеза

Дугорочне обавезе у цјелости односе се на дугорочне кредите у иностранству у износу од 11.768.824 КМ.

(у КМ)

| Конто | Назив конта | Стање 31.12.2023. | Дуговни промет | Потражни промет | 31.12.2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 414021 | ЕИБ 2 | 36.021.027 | 37.628.484 | 1.607.458 | 0 |
| 41403 | Искориштена средства из кредита Светске банке | 4.787.432 | 666.649 | 7.648.041 | 11.768.824 |
| 41413 | Пољски робни кредит | 13.450.896 | 13.450.896 | 0 | 0 |
| 41414 | Влада Србије робни кредит | 7.021.430 | 7.021.430 | 0 | 0 |
| УКУПНО – Дугорочни кредити у иностранству |  | 61.280.784 | 58.767.459 | 9.255.499 | 11.768.824 |

Табела 56. Дугорочни кредити у иностранству

Кредити одобрени од Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) Лондон и Европске инвестиционе банке (ЕИБ) Луксембург, потписани током 2001. и 2005. године, у максималном су износу од 217.000.000 евра. Наведени износ дијели се у односу 40% и 60% на Жељезнице Републике Српске а.д. Добој и ЈП Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине. Кредити су одобрени с намјеном обнове и реконструкције Жељезница Републике Српске а.д. Добој. Наведене обавезе по кредитима осигуране су гаранцијама Владе Републике Српске, односно по кредитима од ЕИБ-а и ЕБРД-а осигурање уредне отплате представља сва имовина која се обнови из средстава наведених кредита. Повучена средства од кредита су искориштена за израду пројектне документације, реконструкцију и обнову опреме и инфраструктуре, те модернизацију возног парка.

Са Републиком Пољском је 9. новембра 2010. године закључен уговор о дугорочном кредиту за набавку теретних вагона, транспортних средстава и опреме за радионице за одржавање жељезничких возила у износу од 19.999.651 евра. Рок доспијећа је до 2032. године.

Кредит Републике Србије одобрен је 2013. године у износу 15.643.453 КМ на рок од 15 година с намјеном набавке нових и подизања нивоа техничке исправности постојећих возних средстава.

Кредит Свјетске банке у износу од 8.500.000 милиона евра намијењен је за плаћање друге и треће компоненте по Пројекту реструктурирања Жељезница Републике Српске број: ИБРД 8808-БА (отпремнине, консултанти, банкарске провизије и др.) сагласно Уговору о преносу средстава зајма по Пројекту закљученом 30.08.2018. године између Владе Републике Српске-Министарства финансија, Министарства саобраћаја и веза и Жељезница Републике Српске. Рок отплате зајма је 32 године. Износ од 4.787.431 КМ представља искориштена средства по овом основу. Наиме, Влада Републике Српске је склопила уговор о кредитном задужењу са Свјетском банком, намијењеним за реструктурисање Жељезница Републике Српске, гдје су од укупног износа кредита Свјетске банке 51.300.000 евра, Жељезнице Републике Српске дужник за 8.500.000 евра.

У процесу реструктирисања Жељезница Републике Српске сви кредити у иностранству              (сем кредита Свјетске  банке WB IBRD 88080) конвертовани су у капитал.

На конту Остале финансијске обавезе по амортизованој вриједности на дан 31.12.2023. године исказане су обавезе према Влади Републике Српске у износу од 269.240.293 КМ настале по основу измирења доспјелих обавеза по кредитима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Влада Португала, Србије и Пољске, а које је Влада Републике Српске измирила у име Жељезнице Републике Српске.

У наведени износ поред главног дуга према Влади Републике Српске укључена је и законска затезна камата обрачуната од Владе Републике Српске до 07.09.2020. године.

Након завршене конверзије дуга у капитал, на дан 31.12.2024. године остале краткорочне финансијске обавезе износе 5.975 КМ и односе се на обавезе према Влади Републике Српске на име комитента по кредиту Свјетске банке.

Обавезе према добављачима  износе 4.875.717 КМ и чине их:

- обавезе према добављачима  у земљи у износу од 3.900.168 КМ:

    - из Републике Српске 1.649.349 КМ,

    - из Федерације БиХ    2.247.305 КМ и

    - из Брчко Дистрикта БиХ 3.514  КМ.

Преглед најзначајнијих обавеза према добављачима у земљи:

    - ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево 2.005.580 КМ,

    - Симпро д.о.о.                                                            517.789 КМ,

    - МХ Електропривреда РС а.д. Требиње                  307.758 КМ и

    - Бато Петрол                                                               266.609 КМ.

- обавезе према добављачима  у иностранству износе  812.510 КМ.

Преглед најзначајнијих обавеза према добављачима у иностранству:

    - ILV PU д.о.о. Београд                       629.045 КМ,

    - HŽ Cargo d.o.o. Zagreb                      120.518 КМ,

    - Dvotex д.о.о. Ужице                            19.949 KM,

    - Đuro Đaković Славонски Брод           14.523 KM.

Обавезе према добављачима произашле су из пословних активности Друштва и исказано стање пресјек је на дан 31.12.2024. године, с тим да је битно напоменути да Жељезнице Републике Српске измирују обавезе према свим добављачима у уговореним роковима.

Обавезе за плате и накнаде плата у износу од 3.664.135 КМ се односе на неисплаћену нето плату, топли оброк и регрес за децембар 2024.године, те обрачунате порезе и доприносе на исте.

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 | Обавезе за нето зараде са обуставама | 1.751.982 | 2.006.705 |
| 451 и 457 | Обавезе за порезе на зараде | 135.832 | 148.004 |
| 452 и 458 | Обавезе за доприносе на зараде | 1.086.861 | 1.124.964 |
| 453 | Обавезе за нето зараде које се рефундирају | 1.947 | 967 |
| 456 | Обавезе према запосленим - (топли оброк, регрес) | 512.548 | 383.495 |
| УКУПНО |  | 3.489.172 | 3.664.135 |

Табела 57. Обавезе за плате  и накнаде плата

Остале обавезе износе 448.222 КМ и приказане су у сљедећој табели:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| --- | --- | --- | --- |
| 460 | Затезне камате на доприносе за плате | 525.762 | 311.318 |
| 4630, 46320, 46321 и 4639 | Обавезе према запосленима- ауто карта | 135.677 | 128.063 |
| 464 | Обавезе према члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију | 4.700 | 4.700 |
| 4650 | Обавезе за накнаде по уговору о дјелу | 1.100 | 0 |
| 469 | Остале обавезе | 5.618 | 4.141 |
| УКУПНО |  | 672.857 | 448.222 |

Табела 58. Остале обавезе

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 74.171 КМ, са сљедећом структуром:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| --- | --- | --- | --- |
| 474 и 479 | Обавезе за ПДВ | 35.329 | 533 |
| 482 | Обавезе за порезе, царине и друге дажбине | 33.695 | 26.771 |
| 483 | Обавезе за доприносе који терете трошкове (бенефицирани стажи и доприноса за инвалиде) | 39.823 | 42.738 |
| 485 | Обавезе за порезе и доприносе обрачунате на исплате физичким лицима ван радног односа | 702 | 702 |
| 486 | Обавезе за доприносе на накнаде члановима управног и надзорног одбора, одбора за ревизију и других одбора | 2.427 | 2.427 |
| 489 | Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине | 500 | 1.000 |
| УКУПНО |  | 112.477 | 74.171 |

Табела 59. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

Пасивна временска разграничења исказана су у износу од 250.526 КМ са сљедећом структуром:

(у КМ)

| Конто | Назив конта | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| --- | --- | --- | --- |
| 490 | Унапријед обрачунати расходи периода (обрачунати трошкови по основу РИВ-а и РИЦ-а, обрачун текућег периода по основу вуче возова) | 300.362 | 190.551 |
| 49990 | Остала пасивна разграничења по улазним авансним рачунима | 3.527 | 3.527 |
| 49991 | Остала пасивна разграничења по излазним авансним рачунима | 160 | 0 |
| 49992 | Краткорочна резервисања по каматама за ино кредите-интерни обрачун | 507.875 | 42.203 |
| 49994 - 49996 | Обавезе за салда станичних благајни-обрасци | 11.553 | 14.244 |
|  | УКУПНО | 823.478 | 250.526 |

Табела 60. Пасивна временска разграничења

Унапријед обрачунати трошкови у износу од 190.551 КМ углавном се односе на процјену трошкова РИВ-а страних жељезничких управа и Жељезница Федерације Босне и Херцеговине за период од октобра до децембра 2024. године у износу 173.475 КМ и процјену трошкова по основу вуче возова у граничном промету за период I-XII/2024. године и IV/2023. године у износу од 17.076 КМ.

Ванбилансна евиденција на дан 31.12.2024. године износи 810.723.702 КМ и у односу на стање 31.12.2023. године је мања за 9.134.080 КМ. Најзначајније смањење се односи на кредит Свјетске банке (исти у потпуности повучен са 31.12.2024. године)  и прекњижење земљишта које није у својини Жељезница Републике Српске а.д. Добој у износу од  2.947.761 КМ и исто је прешло на Републике Српску.

Вриједност примљених гаранција у износу од 1.172.849 КМ и мање су за 482.226 КМ за исти период претходне године.

На конту станови и стамбене зграде евидентирани су неоткупљени станови у износу од                  2.703.341 КМ.

| Конто | Назив конта ванбилансне активе | 31.12.2023. | 31.12.2024. |
| --- | --- | --- | --- |
| 88403 | Кредити ЕИБ (одобрена, повучена и искориштена средства кредита) | 0 | 0 |
| 88405 | Кредит ЕБРД (одобрена, повучена и искориштена средства кредита) | 21 | 21 |
| 88406 | Кредит Свјетске банке | 11.599.598 | 0 |
| 8861 | Примљене гаранције | 1.655.075 | 1.172.849 |
| 88990 и 88991 | Остала актива - материјал СФОР-а | 20.606 | 20.589 |
| 88992 | Станови и стамбене зграде-неоткупљени | 2.703.341 | 2.703.341 |
| 8932 | Имовина која није својина ЖРС по процјени 2021. године-садашња вриједност | 803.879.141 | 806.826.902 |
| УКУПНО |  | 819.857.782 | 810.723.702 |

Табела 61.  Ванбилансна евиденција

## Биланс успјеха

Биланс успјеха за пословну 2024. годину дат је у наредном табеларном прегледу:

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23*100) | (ос.24/пл.24*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1.1.-1.2.) | 54.901.603 | 72.530.723 | 49.884.978 | 91 | 69 |
| 1.1. | Приходи од продаје учинака (а-г) | 40.205.001 | 47.579.070 | 32.441.978 | 81 | 68 |
| а) | Приходи од превоза путника | 305.578 | 320.000 | 318.524 | 104 | 100 |
| б) | Приходи од превоза робе | 36.634.269 | 40.739.741 | 29.297.351 | 80 | 72 |
| в) | Приходи од РИВ | 1.400.019 | 1.535.625 | 1.249.272 | 89 | 81 |
| г) | Приходи од осталих дјелатности | 1.865.134 | 4.983.704 | 1.576.830 | 85 | 32 |
|  | од тога - Приход од ВВ | 1.496.491 | 1.600.000 | 1.226.840 | 82 | 77 |
| 1.2. | Остали пословни приходи (а-ђ) | 14.696.602 | 24.951.653 | 17.442.999 | 119 | 70 |
| а) | Приходи од субвенција (средства Владе РС) | 9.846.141 | 19.640.000 | 10.711.871 | 109 | 55 |
| б) | Приходи од премија, дотација, компензација и сл. | 521.577 | 550.000 | 484.463 | 93 | 88 |
| в) | Приходи од донација-Свјетска банка | 3.896.013 | 4.374.745 | 3.728.019 | 96 | 85 |
| г) | Приходи од закупнина | 407.348 | 386.908 | 428.150 | 105 | 111 |
| д) | Приходи из фондова | 25.522 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| ђ) | Приход од активирања или потрошње робе, готових производа или услуга | 0 | 0 | 2.090.401 | 0 | 0 |
| 2. | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (2.1.-2.8.) | 96.221.433 | 76.955.248 | 83.471.114 | 87 | 108 |
| 2.1. | Трошкови материјала (а-в) | 10.844.946 | 14.454.662 | 9.390.736 | 87 | 65 |
| а) | Трошкови материјала за израду | 4.363.898 | 7.050.375 | 3.895.967 | 89 | 55 |
| б) | Трошкови осталог материјала | 352.597 | 882.140 | 433.571 | 123 | 49 |
| в) | Трошкови горива и енергије | 6.128.451 | 6.522.147 | 5.061.197 | 83 | 78 |
| 2.2. | Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 45.772.155 | 48.500.000 | 45.799.550 | 100 | 94 |
| 2.3. | Трошкови производних услуга (а-г) | 4.398.477 | 11.571.510 | 4.392.866 | 100 | 38 |
| а) | Трошкови одржавања | 765.107 | 6.824.490 | 1.352.396 | 177 | 20 |
| б) | Трошкови осталих производних услуга | 3.578.612 | 4.687.020 | 2.989.446 | 84 | 64 |
|  | од тога: |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови транспортних услуга | 2.469.448 | 2.865.000 | 2.272.092 | 92 | 79 |
|  | трошкови РИВ-а | 1.047.883 | 1.064.700 | 647.945 | 62 | 61 |
| в) | трошкови рекламе и пропаганде | 54.758 | 60.000 | 51.024 | 93 | 85 |
| г) | Трошкови осталих услуга | 61.281 | 757.320 | 69.410 | 113 | 9 |
| 2.4. | Трошкови амортизације | 20.232.176 | 0 | 19.791.455 | 98 | 0 |
| 2.5. | Трошкови резервисања | 13.330.376 | 50.000 | 1.324.480 | 10 | 2.649 |
| 2.6. | Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) | 994.240 | 1.709.326 | 2.097.324 | 211 | 123 |
| 2.7. | Трошкови пореза | 145.985 | 166.750 | 136.743 | 93 | 82 |
| 2.8. | Трошкови доприноса | 503.078 | 503.000 | 537.961 | 107 | 107 |
| I | ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК | -41.319.830 | -4.424.525 | -33.586.136 | 81 | 759 |
| 3. | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 208.499 | 270.000 | 221.264 | 106 | 82 |
| 4. | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 752.221 | 615.068 | 601.176 | 80 | 98 |
| II | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (3-4) | -543.722 | -345.068 | -379.911 | 70 | 110 |
| III | ДОБИТАК/ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (I+II) | -41.863.552 | -4.769.593 | -33.966.048 | 81 | 712 |
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 2.371.062 | 5.009.677 | 157.566 | 7 | 3 |
| 6. | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1.315.919 | 240.000 | 350.241 | 27 | 146 |
| IV | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (5-6) | 1.055.143 | 4.769.677 | -192.675 | -18 | -4 |
| 7. | ПРИХОДИ/ДОБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ СРЕДСТАВА | 201.489 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | РАСХОДИ/ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ СРЕДСТАВА | 105 | 10.000 | 6.124 | 0 | 61 |
| V | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ | 201.384 | 0 | -6.124 | 0 | 0 |
| 9. | ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 94.575 | 10.000 | 33 | 0 | 0 |
| 10. | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 164.356 | 10.000 | 119.888 | 73 | 1.199 |
| VI | ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | -69.781 | 0 | -119.855 | 172 | 0 |
| VII | УКУПНИ ПРИХОДИ (1+3+5+7+9) | 57.777.228 | 77.830.400 | 50.263.843 | 87 | 65 |
| VIII | УКУПНИ РАСХОДИ (2+4+6+8+10) | 98.454.034 | 77.830.316 | 84.548.543 | 86 | 109 |
| IX | НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (III+IV+V+VI) | -40.676.806 | 84 | -34.284.700 | 84 | -40.815.119 |

Табела 62. Биланс успјеха

а) Приходи

Укупни приходи Жељезница Републике Српске у 2024. години остварени су  у износу од 50.263.843 КМ и мањи су за 13% у односу на остварење у истом периоду прошле године и 35% мањи су од планираних прихода.

Приходи од превоза путника остварени су у износу од 318.524 КМ и већи су за 4% од остварених у истом периоду прошле године, а у нивоу су планираних прихода. Од 01. марта 2025. године повећане су цијене тарифе за путнички саобраћај.

Приходи од превоза роба остварени су у износу од 29.297.351 КМ и мањи су за 20% од остварених у истом периоду прошле године, а за 28% мањи су од планираних.

Планирани превоза робе у посматраном периоду није остварен првенствено због смањеног превоза жељезне руде и друге робе (готових производа, троске, кокса, катрана и др.) која се превози пругама Жељезнице Републике Српске за корисника превоза, „Arcelor Mittal“ и обуставе превоза робе преко Луке Плоче.

На захтјев корисника „Arcelor Mittalа“ превоз руде је започет 26. јануара, а у посматраном периоду је смањенa допрема руде због застоја у производњи и попуњености залиха, а више пута  је вршена и обустава допреме сировина  због извођења радова на истоварној станици.

Потпуно је  прекинут саобраћаја преко Луке Плоче од 04.10.2024. године због оштећења пруге на дионици Коњиц-Јабланица насталог усљед  више силе – поплава.

Приходи од РИВ-а остварени су у износу од 1.249.272 КМ и за 11% мањи су у односу на остварене у истом периоду прошле године (ови приходи се књиже по процјени, а коригују по приспјелим обрачунима стварних прихода), а за 19% мањи су од планираних.

Приходи од осталих дјелатности (ОШВ-а, ЗОП-а, СТД-а, ВВ, ЕТП-а, ЕЦМ-а и др.) износе 1.576.830 КМ и за 15% мањи су од остварених у истом периоду прошле године, а 68% мањи су у односу на план.  У структури прихода од осталих дјелатности, приходи од вуче возова остварени су у износу од 1.226.840 КМ што је за 18% мање од остварених у истом периоду прошле године, а 23% мањи су од планираних.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приходи од осталих дјелатности | 1.865.134 | 4.983.704 | 1.576.830 | 85 | 32 |
| - | Приход од ОШВ | 100.183 | 1.321.761 | 168.387 | 168 | 13 |
| - | Приход од ЗОП | 131.296 | 967.137 | 100.981 | 77 | 10 |
| - | Приход од СТД | 1.345 | 10.000 | 1.335 | 99 | 13 |
| - | Приход од ВВ | 1.496.491 | 1.600.000 | 1.226.840 | 82 | 77 |
| - | Приход од ЕТП-а | 37.945 | 954.806 | 12.626 | 33 | 1 |
| - | Приходи од ЕЦМ-а | 75.865 | 70.000 | 44.012 | 58 | 63 |
| - | Приход од међународног путничког саобраћаја | 9 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Приход од осталих дјелатности | 22.000 | 25.000 | 22.650 | 103 | 91 |

Табела 63. Структура прихода од осталих дјелатности

Приходи од средстава Владе Републике Српске по основу Уговора о суфинансирању жељезничког путничког саобраћаја и Уговора о финансирању жељезничке инфраструктуре (у даљем тексту средства Владе Републике Српске) износе 10.711.871 КМ (износ без ПДВ-а) односно, сагласно Закону о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске број 94/2015 и 78/2020), средства су књижена у периоду по коме  према уговору и припадају, а по истом основу плаћен је и ПДВ. Влада Републике Српске је за 2024. годину, Жељезници Републике Српске а.д. Добој, одобрила буџетом средства у износу од 6.280.000 КМ за суфинансирање жељезничког путничког саобраћаја (Уговор број 13.04./340-343/24 од 07.02.2024. године) као и средства за суфинансирање жељезничке инфраструктуре (Уговор број 13.04/340-64/24 од 07.02.2024. године), у износу од 13.720.000 КМ.

Ребалансом Буџета Владе Републике Српске за 2024. годину субвенција за Жељезнице Републике Српске а.д. Добој смањена је са 20.000.000 КМ на 10.800.000 КМ.

Приходи по основу премија, дотација и компензација представљају приходе по основу укидања резервисања у висини годишње амортизације донираних средстава и износе 484.463 КМ.

Приходи од  донација државних органа остварени су у износу од  3.728.019 КМ и мањи су за 4% у односу на посматрани период прошле године. Ови приходи су „ad hoc„ приходи који се јављају у току реализације кредита са Свјетском банком.

Приходи од закупнина остварени су у износу од 428.150 КМ и исти су за 5% већи од остварених у истом периоду прошле године. Повећање прихода од закупа највећим дијелом односе се на повећање прихода од издавања у закуп дизел локомотива и вагона.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Приходи од закупнина: | 407.348 | 386.908 | 428.150 | 105 | 111 |
| - | Приход од закупнина земљишта | 49.895 | 30.000 | 46.722 | 94 | 156 |
| - | Приход од закупа објеката | 54.478 | 60.000 | 34.585 | 63 | 58 |
| - | Приход од закупа локомотива | 274.052 | 265.000 | 329.173 | 120 | 124 |
| - | Приход од закупа кола | 28.923 | 31.908 | 17.670 | 61 | 55 |

Табела 64. Други пословни приходи

Приход од активирања или потрошње робе, готових производа или услуга износе 2.090.401 КМ (накнадна улагања у основна средства).

Финансијски приходи остварени су у износу од 221.264 КМ и за 6% већи су у односу на остварене у истом периоду прошле године, док су за 18% мањи од планираних.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Финансијски приходи (а+б) | 208.499 | 270.000 | 221.264 | 106 | 82 |
| а) | Приходи од камата | 208.499 | 270.000 | 220.834 | 106 | 82 |
| - | Приходи од камата на орочена средства код банака у РС | 108.581 | 0 | 128.620 | 118 | 0 |
| - | Затезне камате у земљи и иностранству | 99.838 | 270.000 | 92.214 | 92 | 34 |
| - | Приход по основу осталих камата | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) | Позитивне курсне разлике | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 |

Табела 65. Структура финансијских прихода

Остали приходи остварени су у износу од 157.566 КМ и у односу на претходну годину мањи  су за 2.213.495 КМ. Највећим дијелом смањење се односи на смањење прихода од отписа обавеза и укидања неискориштених дугорочних резервисања у износу од 1.848.573 КМ.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Остали приходи | 2.371.062 | 5.009.677 | 157.566 | 7 | 3 |
| - | Добици од продаје материјала | 93.937 | 200.000 | 3.922 | 4 | 2 |
| - | Приходи од наплате потраживања од неповезаних лица | 930 | 0 | 2.064 | 0 | 0 |
| - | Вишкови непокретности, постројења, опреме и земљишта | 282.546 | 20.000 | 6.507 | 2 | 33 |
| - | Добици од продаје резервних дијелова и опреме | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Наплаћена отписана потраживања | 0 | 30.000 | 957 | 0 | 3 |
| - | Приходи од расходовања-продаја вучних возила | 0 | 1.930.177 | 0 | 0 | 0 |
| - | Приходи од расходовања и касације теретних и путничких кола | 0 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Приход од касације пружних возила и пружних грађевинских машина | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Приходи по основу отписаних обавеза | 1.636.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Приходи од накнаде штете наплаћене од радника ЖРС | 4.301 | 0 | 8.414 | 196 | 0 |
| - | Приходи од укидања резервисања, судских спорова и друго | 137.451 | 0 | 3.095 | 2 | 0 |
|  | Приходи по основу поврата акцизе на уље за ложење | 41.760 | 443.500 | 41.759 | 100 | 9 |
| - | Приходи од наплаћених пенала, казни и штете | 90.470 | 100.000 | 48.415 | 54 | 48 |
| - | Приходи од тендера, станарина и откупа станова и остали приходи-гаранције | 83.463 | 61.000 | 42.434 | 51 | 70 |

Табела 66. Структура осталих  прихода

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година износе 33 КМ и мањи су за 94.541 КМ у односу на 31.12.2023. године.

б) Расходи

Укупни расходи остварени су у износу од 84.548.543 КМ и мањи су за 14% од остварених у  истом периоду 2023. године, а већи су за 9% у односу на планиране или 6.718.227 КМ.

Трошкови материјала остварени су у износу од 9.390.736 КМ и мањи су за 13% од остварења за исти период 2023. године, смањење се првенствено односи на трошкове материјала и сировина за израду учинака у износу од  467.931 КМ, док су трошкови осталог материјала повећани за износ од 80.974 КМ и мањи су у односу на планиране за 35%.

Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 5.061.197 КМ и мањи су за 17% или 1.067.254 КМ од  остварених у истом периоду прошле године, а за 22% мањи су у односу на планиране. Полазећи од чињенице да је у посматраном периоду дошло до смањења трошкова горива и енергије, евидентно је да је на подручју гдје дјелују Жељезнице Републике Српске дошло до пада интереса за услугама жељезничког саобраћаја.

Потребно је нагласити да Жељезнице Републике Српске а.д. Добој за пословну 2024. годину нису ослобођене плаћања путарина за утрошено дизел-гориво за погон шинских возила, те би исти износ по том основу био смањен за 0,40 КМ по литри утрошеног горива и за извјештајни период укупно би износио око 310.000 КМ што поред чињенице да Друштво ни за 2023. годину није добило рјешење о ослобађању плаћања путарине на утрошено дизел-гориво у износу око                    400.000 КМ, додатно оптерећује пословање и снижава конкурентску предност предузећа.

Структура трошкова материјала је приказана у сљедећем табеларном прегледу:

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови материјала (а+б+в) | 10.844.946 | 14.454.662 | 9.390.736 | 87 | 65 |
| а) | Трошкови материјала за израду | 4.363.898 | 7.050.375 | 3.895.967 | 89 | 55 |
| - | Трошкови основног материјала и сировина за израду учинака-резервних дијелови | 1.360.911 | 3.548.550 | 1.440.800 | 106 | 41 |
| - | Трошкови осталог материјала | 3.002.987 | 3.501.825 | 2.455.168 | 82 | 70 |
| б) | Трошкови осталог материјала (режијског) | 352.597 | 882.140 | 433.571 | 123 | 49 |
| - | Отпис ауто гума | 7.991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Отпис ХТЗ опреме | 70.183 | 617.140 | 251.022 | 358 | 41 |
| - | Ситан алат и инвентар који се не укључује у цијену коштања | 157.520 | 110.000 | 78.847 | 50 | 72 |
| - | Утрошен остали (режијски) материјал-канцеларијски материјал | 116.903 | 155.000 | 103.702 | 89 | 67 |
| в) | Трошкови горива и енергије | 6.128.451 | 6.522.147 | 5.061.197 | 83 | 78 |
| - | Трошкови горива-нафта | 2.222.407 | 2.100.000 | 1.654.411 | 74 | 79 |
| - | Трошкови горива-бензин | 112.271 | 200.000 | 131.176 | 117 | 66 |
| - | Трошкови мазива | 154.728 | 180.000 | 187.064 | 121 | 104 |
| - | Трошкови угља и осталих чврстих горива за добијање топлотне енергије | 70.563 | 80.000 | 46.693 | 66 | 58 |
| - | Остала горива (лож уље) | 332.635 | 330.000 | 212.826 | 64 | 64 |
| - | Трошкови електричне енергије за вучу локомотива | 1.741.970 | 2.050.147 | 1.434.709 | 82 | 70 |
| - | Трошкови електричне енергије за остале сврхе | 558.780 | 600.000 | 547.953 | 98 | 91 |
| - | Трошкови мрежарине за електричну енергију | 634.315 | 630.000 | 587.236 | 93 | 93 |
| - | Трошкови накнаде за снадбијевање електричном енергијом | 538 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Трошкови за унапређење и развој енергетике | 12.851 | 90.000 | 11.046 | 86 | 12 |
| - | Трошкови топлотне енергије | 191.181 | 150.000 | 146.487 | 77 | 98 |
| - | Трошкови воде | 96.212 | 110.000 | 101.596 | 106 | 92 |

Табела 67. Структура трошкова материјала за израду

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у посматраном периоду  2024. године износили су 45.799.550 КМ, што представља повећање од 27.395 КМ у односу на исти период прошле године. Друштво је у обавези да континуирано прати и прилагођава трошкове у складу са законским повећањем личних примања запослених што је у претходном периоду и реализовано.

У 2024. години извршена је корекција најниже загарантоване плате, која је од 1. јануара 2024. године у Републици Српској износила 900 КМ нето (или 1.344 КМ бруто). Повећање најниже плате имало је значајан утицај на трошкове, јер је друштво због ове корекције, суочено са додатним трошком од 2.312.317 КМ. У 2023. години исплаћиван је регрес у висини од 100 КМ нето износа или 163,63 КМ бруто износа. У 2024. години тај износ на име регреса укалкулисан је у коефицијент. Узимајући у обзир да је у складу са растом просјечне бруто плате у Републици Српској, обрачунато и повећање трошкова за топли оброк у износу од 12% што је повећало издатак за топли оброк у износу од 647.741 КМ, што у укупном износу чини повећање издвајања за трошкове рада у износу од 2.960.058 КМ за посматрани период.

Од мјесеца јула 2024. године, уведена је и новa ставка у трошкова рада под називом „посјед отворене пруге“ и до 31.12.2024. године, по том основу исплаћено је 87.955 КМ.

У периоду 2023. године, Друштво је исплатило божићницу у износу од 389.533 КМ, док таква исплата није била реализована у 2024. години, што је утицало на смањење укупних трошкова рада.

Пoред повећања личних примања запослених, Друштво се суочава с изазовом одласка квалификоване радне снаге. Иако су предузете мјере за повећање плата, и даље постоји проблем на задржавању и привлачење нових радника.

Кроз Јавни оглас у периоду од јуна 2024. године, запослена су 104 нова радника, чиме је настављено одржавање постојећих капацитета у складу са пословним потребама.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА (1+2+3) | 45.772.155 | 48.500.000 | 45.799.550 | 100 | 94 |
| 1. | Трошкови бруто зарада и накнада зарада | 32.671.892 | 38.282.520 | 36.469.215 | 112 | 95 |
| - | Нето зараде | 18.432.261 | 25.357.267 | 20.744.578 | 113 | 82 |
| - | Порези на зараде | 983.305 | 1.047.322 | 1.214.985 | 124 | 116 |
| - | Доприноси на зараде | 8.730.916 | 11.862.931 | 9.828.186 | 0 | 0 |
|  | Уговор о повременим и привремени пословима | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Трошкови бруто накнада плата | 4.510.120 |  | 4.673.012 | 104 | 0 |
| - | Доприноси-волонтери | 15.290 | 10.000 | 8.455 | 55 | 85 |
| 2. | Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора и Oдбора за ревизију | 91.997 | 94.000 | 93.953 | 102 | 100 |
| - | Трошкови накнада чланова НО и одбора за ревизију | 55.226 | 57.000 | 56.400 | 102 | 99 |
| - | Трошкови доприноса за НО и одбора за ревизију | 28.519 | 31.000 | 29.125 | 102 | 94 |
| - | Трошкови пореза за НО и одбора за ревизију | 8.252 | 6.000 | 8.427 | 102 | 140 |
| 3. | Остали лични расходи (а+б+в+г+д+ђ+e+ж+з) | 13.008.266 | 10.123.480 | 9.236.382 | 71 | 91 |
| а) | Трошкови отпремнина, награда и помоћи у складу са прописима о раду | 843.830 | 499.000 | 654.631 | 78 | 131 |
| б) | Трошкови запослених на службеном путу | 257.289 | 280.000 | 173.687 | 68 | 62 |
| - | Дневнице у земљи | 165.733 | 200.000 | 70.218 | 42 | 35 |
| - | Дневнице у иностранству | 19.882 | 25.000 | 24.624 | 124 | 98 |
| - | Трошкови смјештаја, исхране и превоза на службеном путу | 68.908 | 52.000 | 75.337 | 109 | 145 |
| - | Накнада трошкова за кориштење сопственог аута у службене сврхе | 2.766 | 3.000 | 3.508 | 127 | 117 |
| в) | Накнада трошкова превоза на радно мјесто и са радног мјеста | 1.523.081 | 1.600.000 | 1.496.867 | 98 | 94 |
| г) | Регрес | 4.336.548 | 565.452 | 604.193 | 14 | 107 |
| д) | Топли оброк | 5.612.662 | 7.089.624 | 6.260.403 | 112 | 88 |
| ђ) | Честитка за 8. март | 49.404 | 49.404 | 49.404 | 100 | 100 |
| е) | Божићница | 389.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) | Остале накнаде трошкова запослених-нето уговор о дјелу | 0 | 40.000 | 1.528 | 0 | 4 |
| з) | Порез и допринос на остала лична примања | 169.555 | 0 | 17.574 | 10 | 0 |

Табела 68. Структура трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода

На дан 31.12.2024. године, Жељезнице Републике Српске запошљавале су 1.798 радника, што је за 16 радника мање у односу на бројно стање запослених на дан  31.12.2023. године када су запошљавале 1.814 радника.

Жељезнице Републике Српске у 2024. години, оствариле су просјечно исплаћену нето мјесечну плату по раднику у износу од 1.112 КМ, а у истом периоду прошле године тај износ је био          957 КМ. Просјек Привреде Републике Српске је 1.404 КМ по раднику, а припадајуће гране саобраћаја и складиштења 1.129 КМ по раднику.

Трошкови дневница за службена путовања у 2024. години износили су 173.687 КМ. За исти период 2023. године ови трошкови  били су већи и износили су 83.602 КМ. Трошкови су регулисани Упутством о примјени Одлуке о висини накнаде за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској, као и чланом 54. Статута Жељезница Републике Српске.

Накнада трошкова превоза на посао у 2024. години (аутокарта) износи 1.496.867 КМ, а у посматраном периоду 2023. године износила је 1.523.081 КМ. На Жељезницама Републике Српске у децембру мјесецу 56% запослених радника користило је ауто карту и ови трошкови имају тренд раста и поред пада броја запослених.

| Опис/мјесец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број радника којима је извршена надокнада трошкова превоза на посао (аутокарта) у 2023. години | 1.037 | 1.041 | 1.036 | 1.033 | 1.039 | 1.049 | 1.031 | 1.028 | 1.037 | 1.034 | 1.002 | 984 |
| Износ у КМ | 120.800 | 127.328 | 139.880 | 123.209 | 127.211 | 127.136 | 126.155 | 125.882 | 127.064 | 132.673 | 125.440 | 120.304 |
| Број радника којима је извршена надокнада трошкова превоза на посао (аутокарта) у 2024. години | 1.002 | 991 | 987 | 992 | 992 | 1.046 | 989 | 1.017 | 1.054 | 1.014 | 1.011 | 1.006 |
| Износ у КМ | 123.075 | 130.006 | 128.428 | 125.066 | 113.770 | 124.551 | 122.932 | 124.446 | 128.853 | 131.199 | 121.538 | 123.003 |

Табела 69: Број радника и трошкови превоза (аутокарта) по мјесецима

Tрошкова производних услуга остварени су у износу од 4.392.866 КМ и мањи су за 5.611 KM у односу на исти период претходне године, а најзначајније повећање односи се на трошкове услуга одржавања у износу од 587.289 КМ, а смањење на тришковима РИВ-а у износу од 399.938 КМ. У 2023. години Управа Друштва донијела је Упутство о рачуноводственом третману накнадних улагања у некретнине, постројења и опрему број I-4 19763/23 од 10.11.2023. године. Наведеним упутством дефинисана су улагања у имовину која припада Друштву а која испуњавају услове из МРС 16.

Трошкови закупа у 2024. години  износе 647.945 КМ, а највећим дијелом односе се на временско задржавање теретних кола других жељезничких управа на пругама Жељезница Републике Српске (РИВ и ОТК). У наведеном износу је исказана и процјена РИВ-а Жељезница Федерације Босне и Херцеговине и процјена РИВ-а страних жељезничких управа за период IХ-ХII/2024. годину јер документација за стварни обрачун касни у просјеку три до пет мјесеци.

Трошкови за рекламу и пропаганду износе 51.024 КМ и мањи су за 7% од остварења за посматрани период 2023. године, а односе се на трошкове рекламног и промотивног материјала, те медијско представљање Жељезница Републике Српске, а 15% мањи су у односу на план.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови производних услуга | 4.398.477 | 11.571.510 | 4.392.866 | 100 | 38 |
| - | Трошкови транспортних услуга | 2.469.448 | 2.865.000 | 2.272.092 | 92 | 79 |
| - | Трошкови одржавања | 765.107 | 6.824.490 | 1.352.396 | 177 | 20 |
| - | Трошкови закупнина-остало (РИВ) | 1.047.883 | 1.064.700 | 647.945 | 62 | 61 |
| - | Трошкови за рекламу и пропаганду | 54.758 | 60.000 | 51.024 | 93 | 85 |
| - | Трошкови осталих услуга (комуналане и сл.) | 61.281 | 757.320 | 69.410 | 113 | 9 |

Табела 70. Структура трошкова производних услуга

Трошкови амортизације  износе 19.791.455 КМ и за 2% мањи су у односу на посматрани период 2023. године. Смањење амортизације узроковано је истеком амортизационог вијека одређеног броја основних средстава.

Трошкови резервисања износе 1.324.480 КМ и мањи су за 12.005.896 КМ, а односе се на резервисане трошкове за доспјеле редовне камате по ино кредитима које отплаћује Влада Републике Српске у износу 1.262.305 КМ . Најзначајније смањење односи се на трошкове затезних камата на доспјела потраживања по ино кредитима које отплаћује Влада Републике Српске у износу од 10.916.033 КМ.  Резервисани трошкове за спорове покренуте против Жељезница Републике Српске у 2024. години износе  29.000 КМ.

На дан 11.09.2024. године на конту резервисања према Влади Републике Српске по основу доспјелих редовних и затезних камата по кредитима који су предмет конверзије евидентирано је                       40.049.073 KM, а на дан 31.12.2024. године 40.330.264 КМ.

Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) износе 2.097.324 КМ, што је 111% или 1.103.084 КМ више од остварених у 2023. години и 23% више од планираних. Највећим дијелом повећање ових трошкова односи се на услуге консултанских кућа Vesta capital d.o.o Beograd, које су везане за реструктурирање Жељезница Републике Српске у износу од 706.700 КМ  и  остали нематеријални трошкови повећани су за 516.540 КМ, а највећим дијелом се односе на таксу за конверзију дуга у капитал у износу од 501.079 КМ.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Нематеријални трошкови | 994.240 | 1.709.326 | 2.097.324 | 211 | 123 |
| - | Трошкови непроизводних услуга | 573.604 | 1.024.326 | 1.194.636 | 208 | 117 |
| - | Трошкови репрезентације | 55.716 | 54.000 | 43.431 | 78 | 80 |
| - | Трошкови премија осигурања | 16.738 | 170.000 | 28.236 | 169 | 17 |
| - | Трошкови платног промета | 54.976 | 75.000 | 37.104 | 67 | 49 |
| - | Трошкови чланарина | 145.349 | 182.000 | 129.520 | 89 | 71 |
| - | Остали нематеријални трошкови | 147.857 | 204.000 | 664.397 | 449 | 326 |

Табела 71. Структура нематеријалних трошкова

Трошкови пореза за 2024. годину износе 136.743 КМ  и за 7% мањи су у односу на остварење за 2023. годину, а 18% мањи су од планираних. Накнада за уређење грађевинског земљишта у      2024. години односи се на трошкове комуналне накнаде за уређење грађевинског земљишта по рјешењима за 2024. годину и износи исто као и у 2023. години 48.834 КМ.

Остали порези који терете трошкове износе 3.862 КМ и највећим дијелом односе се на трошкове ПДВ-а које Жељезнице Републике Српске плаћају за бесплатни превоз                                     (вртићи, основне школе до 4 разреда, спортска друштва...)

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови пореза | 145.985 | 166.750 | 136.743 | 93 | 82 |
| - | Порез на имовину | 102 | 450 | 114 | 0 | 25 |
| - | Накнада за кориштење вода | 33.868 | 35.500 | 32.942 | 97 | 93 |
| - | Накнада за шуме | 39.998 | 47.000 | 34.776 | 87 | 74 |
| - | Накнада за уређење грађевинског земљишта | 48.834 | 50.000 | 48.834 | 100 | 98 |
| - | Противпожарна заштита | 16.470 | 25.000 | 14.965 | 91 | 60 |
| - | Комунална и републичка такса на фирму | 1.000 | 0 | 1.250 | 125 | 0 |
| - | Остали порези | 5.713 | 8.800 | 3.862 | 68 | 44 |

Табела 72. Структура трошкова пореза

Трошкови доприноса у износу од 537.961 КМ односе се на доприносе за рехабилитацију инвалида и доприносе за ПИО запослених чији се рад рачуна са увећаним трајањем (бенефицирани стаж) и већи су у односу на исти период прошле године за 34.882 КМ.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трошкови доприноса | 503.079 | 503.000 | 537.961 | 107 | 107 |
| - | Допринос - уговор о повременим и привременим пословима | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| - | Порези на лична примања - уговори о дјелу | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| - | Доприноси на лична примања - уговори о дјелу | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 |
| - | Порез - уговор о повременим и привременим пословима | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| - | Допринос за ПИО - бенефициран радни стаж | 438.841 | 415.000 | 444.871 | 101 | 107 |
| - | Допринос за рехабилитацију инвалида | 64.238 | 65.340 | 72.165 | 112 | 110 |
| - | Допринос за солидатрност на терет послодавца | 0 | 5.000 | 20.925 | 0 | 419 |

Табела 73. Структура трошкова доприноса

Финансијски расходи у 2024. години износили су 601.176 КМ док су у 2023. години износили 752.221 КМ.

Расходи камата смањени су у износу од 151.045 КМ, најзначајније смањење односи се на расходе камата по основу пресуде Окружног Суда у Добоју број 85 0 Rs 034035 Rsž 23 од             14.11.2023. године  на износ од 525.762 КМ, а најзначајније повећање односи се на камате Свјетске банке у износу 313.338 КМ.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Финансијски расходи (а+б) | 752.221 | 615.068 | 601.176 | 80 | 98 |
| а) | Расходи камата | 751.415 | 614.068 | 600.324 | 80 | 98 |
| - | Расходи камата по основу тужби радника | 532.036 |  | 4.913 | 1 | 0 |
| - | Расходи камата по основу кредита СБ | 201.645 | 554.068 | 514.982 | 255 | 929 |
| - | Затезне камате у земљи и иностранству | 3 | 0 | 70.556 | 2.351.881 | 0 |
| - | Камате по рјешењу УИО | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Камата за неблаговремено плаћање јавних прихода | 683 | 0 | 931 | 136 | 0 |
| - | Остале камате (по судским споровима и друге) | 16.473 | 60.000 | 8.942 | 54 | 15 |
| б) | Негативне курсне разлике | 806 | 1.000 | 852 | 106 | 85 |

Табела 74. Структура финансијских расхода

Остали расходи износе 350.241 КМ и смањени  су за 965.678 КМ, најзначајније смањење односи се на књижење накнадних улагања у основна средства за која је процјенитељ у свом извјештају навео да не припадају Жељезницама Републике Српске а.д. Добој.

(у КМ)

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Oстали расходи | 1.315.919 | 240.000 | 350.241 | 27 | 146 |
| - | Неотписана вриједност расходованог материјала | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Неотписана вриједност инв. некретнина, нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме | 11.884 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | ПДВ обрачунат на мањак | 0 | 6.000 | 153 | 0 | 3 |
| - | Издаци за хуманитарне и културне намјене, спортске циљеве и сл. | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Исправка вриједности краткорочних потраживања | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Расходи по основу директног отписа потраживања од купаца | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 |
| - | Губици по основу продаје ситног инвентара и алата | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Трошкови судских спорова | 41.178 | 100.000 | 84.747 | 206 | 85 |
| - | Новчане казне | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | Мањкови материјала и резервних дијелова | 75.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Накнада штете трећим лицима | 48.252 | 9.000 | 264.092 | 547 | 0 |
| - | Непоменути остали расходи | 1.138.761 | 5.000 | 658 | 0 | 13 |

Табела 75. Структура осталих расхода

У поређењу са 2023. годином, расходи по основу исправке грешака из ранијих година мањи су за износ од 44.468 КМ.

## Биланс токова готовине

(у КМ)

|  | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Напомена | ИЗНОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А I | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Приливи готовине из пословних активности (502 до 505) | 501 |  | 62.056.835 | 74.403.111 |
| 1. | Приливи од купаца и примљени аванси у земљи | 502 |  | 45.960.325 | 56.796.770 |
| 2. | Приливи од купаца и примљени аванси у иностранству | 503 |  | 979.999 | 1.433.310 |
| 3. | Приливи од премија, субвенција, дотација и сл. | 504 |  | 13.000.000 | 14.896.013 |
| 4. | Остали приливи из пословних активности | 505 |  | 2.116.511 | 1.277.018 |
| II | Одливи готовине из пословних активности (507 до 512) | 506 |  | 72.931.443 | 85.897.114 |
| 1. | Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у земљи | 507 |  | 21.767.741 | 34.678.021 |
| 2. | Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у иностранству | 508 |  | 2.760.419 | 2.808.527 |
| 3. | Одливи по основу плаћених камата | 509 |  | 530.631 | 231.256 |
| 4. | Одливи по основу исплата плата, накнада плата и осталих личних расхода | 510 |  | 46.126.927 | 46.019.353 |
| 5. | Одливи по основу пореза на добит | 511 |  |  |  |
| 6. | Остали одливи из пословних активности | 512 |  | 1.745.725 | 2.159.957 |
| III | Нето прилив готовине из пословних активности (501 – 506) | 513 |  | 0 | 0 |
| IV | Нето одлив готовине из пословних активности (506 – 501) | 514 |  | 10.874.608 | 11.494.003 |
| Б I | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА Приливи готовине из активности инвестирања (516 до 530) | 515 |  | 7.732.882 | 5.155.920 |
| 1. | Приливи готовине по основу продаје акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата | 516 |  |  |  |
| 2. | Приливи по основу продаје некретнина, постројења и опреме | 517 |  |  |  |
| 3. | Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина | 518 |  |  |  |
| 4. | Приливи по основу продаје биолошких средстава | 519 |  |  |  |
| 5. | Приливи по основу продаје нематеријалних средстава | 520 |  |  |  |
| 6. | Приливи по основу продаје сталних средстава намијењених продаји | 521 |  |  |  |
| 7. | Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат | 522 |  |  |  |
| 8. | Приливи од финансијских средства по фер вриједности кроз биланс успјеха | 523 |  |  |  |
| 9. | Приливи од осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности | 524 |  | 7.500.000 | 5.000.000 |
| 10. | Приливи по основу лизинга (главница) | 525 |  |  |  |
| 11. | Приливи по основу лизинга (камата) | 526 |  |  |  |
| 12. | Приливи по основу камата | 527 |  | 232.882 | 155.920 |
| 13. | Приливи од дивиденди и учешћа у добити | 528 |  |  |  |
| 14. | Приливи по основу дериватних финансијских инструмената | 529 |  |  |  |
| 15. | Остали приливи из активности инвестирања | 530 |  |  |  |
| II | Одливи готовине из активности инвестирања (532 до 541) | 531 |  | 7.005.991 | 3.393.564 |
| 1. | Одливи готовине по основу куповине акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата | 532 |  |  |  |
| 2. | Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме | 533 |  | 7.005.991 | 3.393.564 |
| 3. | Одливи по основу куповине инвестиционих некретнина | 534 |  |  |  |
| 4. | Одливи по основу куповине биолошких средстава | 535 |  |  |  |
| 5. | Одливи по основу куповине нематеријалних средстава | 536 |  |  |  |
| 6. | Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат | 537 |  |  |  |
| 7. | Одливи по основу финансијских средства по фер вриједности кроз биланс успјеха | 538 |  |  |  |
| 8. | Одливи по основу осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности | 539 |  |  |  |
| 9. | Одливи по основу дериватних финансијских инструмената | 540 |  |  |  |
| 10. | Остали одливи из активности инвестирања | 541 |  |  |  |
| III | Нето прилив готовине из активности инвестирања (515-531) | 542 |  | 726.891 | 1.762.356 |
| IV | Нето одлив готовине из активности инвестирања (531 – 515) | 543 |  | 0 | 0 |
| В I | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Приливи готовине из активности финансирања (545 до 550) | 544 |  | 4.272.175 | 0 |
| 1. | Приливи по основу повећања основног капитала | 545 |  |  |  |
| 2. | Приливи од продаје откупљених сопствених акција | 546 |  |  |  |
| 3. | Приливи по основу дугорочних кредита | 547 |  | 4.272.175 |  |
| 4. | Приливи по основу краткорочних кредита | 548 |  |  |  |
| 5. | Приливи по основу издатих дужничких инструмента | 549 |  |  |  |
| 6. | Остали приливи из активности финансирања | 550 |  |  |  |
| II | Одливи готовине из активности финансирања (552 до 558) | 551 |  | 9.848 | 28.999 |
| 1. | Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела | 552 |  |  |  |
| 2. | Одливи по основу дугорочних кредита | 553 |  |  |  |
| 3. | Одливи по основу краткорочних кредита | 554 |  |  |  |
| 4. | Одливи по основу лизинга | 555 |  |  |  |
| 5. | Одливи по основу дужничких инструмената | 556 |  |  |  |
| 6. | Одливи по основу исплаћених дивиденди | 557 |  |  |  |
| 7. | Остали одливи из активности финансирања | 558 |  | 9.848 | 28.999 |
| III | Нето прилив готовине из активности финансирања (544 – 551) | 559 |  | 4.262.327 | 0 |
| IV | Нето одлив готовине из активности финансирања (551 – 544) | 560 |  | 0 | 28.999 |
| Г | УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 515 + 544) | 561 |  | 74.061.892 | 79.559.031 |
| Д | УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506 + 531 + 551) | 562 |  | 79.947.282 | 89.319.677 |
| Ђ | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (561 – 562) | 563 |  | 0 | 0 |
| Е | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (562 – 561) | 564 |  | 5.885.390 | 9.760.646 |
| Ж | ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 565 |  | 6.808.420 | 16.569.066 |
| З | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 566 |  | 430 |  |
| И | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 567 |  | 852 |  |
| Ј | ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (565 + 563 – 564 + 566 – 567) | 568 |  | 922.608 | 6.808.420 |

Табела 76. Биланс токова готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

## Извјештај о промјенама на капиталу

(у КМ)

| ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ | Ознака за АОП | КАПИТАЛ КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ДРУШТВА |  |  |  |  |  |  |  | УДЈЕЛИ КОЈИ НЕМАЈУ КОНТРОЛУ (МАЊИНСКИ ИНТЕРЕСИ) | УКУПНИ КАПИТАЛ (10 + 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Акцијски капитал – Власнички удјели | Емисиона премија | Резерве | Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења и опрему | Ревалоризационе резерве за финансијска средства вреднована по фер вриједности кроз остали укупни резултат | Остале ревалоризационе резерве | Акумулирана нераспоређена добит / (непокривени губитак) | УКУПНО (3 + 4 + 5 + 6 ± 7 ± 8 ± 9) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Стање на дан 31.12.2023. године | 901 | 50.000 |  |  | 225.286.778 |  |  | -129.210.506 | 96.126.272 |  | 96.126.272 |
| 2. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама | 902 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3. Ефекти исправки грешака | 903 |  |  |  | -60.923.098 |  |  | -107.791.304 | -168.714.402 |  | -168.714.402 |
| 4. Поново исказано стање на дан 1.1.2023. године (901 ± 902 ± 903) | 904 | 50.000 | 0 | 0 | 164.363.680 | 0 | 0 | -237.001.810 | -72.588.130 | 0 | -72.588.130 |
| 5. Добит (губитак) за годину | 905 |  |  |  |  |  |  | -40.878.295 | -40.878.295 |  | -40.878.295 |
| 6. Остали укупни резултат за годину | 906 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 7. Укупна добит (губитак) (± 905 ± 906) | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.878.295 | -40.878.295 | 0 | -40.878.295 |
| 8. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала | 908 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 9. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала | 909 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 10. Објављене дивиденде | 910 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 11. Други облици расподјеле добити и покриће губитка | 911 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 12. Остале промјене | 912 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 13. Стање на дан 31.12.2023. / 1.1.2024. године (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912) | 913 | 50.000 | 0 | 0 | 164.363.680 | 0 | 0 | -277.880.105 | -113.466.425 | 0 | -113.466.425 |
| 14. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама | 914 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 15. Ефекти исправки грешака | 915 |  |  |  |  |  |  | 201.489 | 201.489 |  | 201.489 |
| 16. Поново исказано стање на дан 1.1.2023. године (913 ± 914 ± 915) | 916 | 50.000 | 0 | 0 | 164.363.680 | 0 | 0 | -277.678.616 | -113.264.936 | 0 | -113.264.936 |
| 17. Добит (губитак) за годину | 917 |  |  |  |  |  |  | -34.284.700 | -34.284.700 |  | -34.284.700 |
| 18. Остали укупни резултат за годину | 918 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 19. Укупна добит (губитак) (± 917 ± 918) | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.284.700 | -34.284.700 | 0 | -34.284.700 |
| 20. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала | 920 | 334.052.579 |  |  |  |  |  |  | 334.052.579 |  | 334.052.579 |
| 21. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала | 921 |  |  |  | 2.947.585 |  |  | 176 | 2.947.761 |  | 2.947.761 |
| 22. Објављене дивиденде | 922 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 23. Други облици расподјеле добити и покриће губитка | 923 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 24. Остале промјене | 924 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 25. Стање на дан 31.12.2024. године (916 ± 919 ± 920 – 921 –922 ± 923 ± 924) | 925 | 334.102.579 | 0 | 0 | 161.416.095 | 0 | 0 | -311.963.492 | 183.555.182 | 0 | 183.555.182 |

Табела 77. Извјештај о промјенама на капиталу (за период  који се завршава на дан 31.12.2024. године)

## Анекс

## (у КМ)

| Група рачуна / рачун | О П И С | Ознака за АОП | Износ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Улагања у истраживање и развој (дуговни промет без почетног стања) | 601 |  |  |
| 201 и дио 200 | Купци из Републике Српске и купци – повезана правна лица из Републике Српске (дуговни промет без почетног стања) | 602 | 3.321.662 | 6.965.542 |
| 202 и дио 200 | Купци из Федерације БиХ и купци – повезана правна лица из ФБиХ (дуговни промет без почетног стања) | 603 | 38.064.869 | 46.036.095 |
| 203 и дио 200 | Купци из Брчко Дистрикта БиХ и купци – повезана правна лица из Брчко Дистрикта БиХ (дуговни промет без почетног стања) | 604 | 851.162 | 636.835 |
| 432 и дио 431 | Добављачи из Републике Српске и добављачи повезана правна лица из Републике Српске (потражни промет без почетног стања) | 605 | 20.978.946 | 16.260.345 |
| 433 и дио 431 | Добављачи из Федерације БиХ и добављачи повезана правна лица из ФБиХ (потражни промет без почетног стања) | 606 | 12.448.508 | 17.085.455 |
| 434 и дио 431 | Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ и добављачи повезана правна лица из Брчко Дистрикта БиХ (потражни промет без почетног стања) | 607 | 108.165 | 60.509 |
| 601, дио 600, дио 605 | Приходи од продаје робе у Републици Српској и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у Републици Српској | 608 |  |  |
| 602, дио 600, дио 605 | Приходи од продаје робе у Федерацији БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у ФБиХ | 609 |  |  |
| 603, дио 600, дио 605 | Приходи од продаје робе у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у Брчко Дистрикту БиХ | 610 |  |  |
| 611, дио 610, дио 615 | Приходи од продаје производа у Републици Српској и приходи од продаје производа повезаним правним лицима у Републици Српској | 611 |  |  |
| 612, дио 610, дио 615 | Приходи од продаје производа у Федерацији БиХ и приходи од продаје производа повезаним правним лицима у ФБиХ | 612 |  |  |
| 613, дио 610, дио 615 | Приходи од продаје производа у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје производа повезаним правним лицима у Брчко Дистрикту БиХ | 613 |  |  |
| 621, дио 620, дио 625 | Приходи од пружених услуга у Републици Српској и приходи од пружених услуга повезаним правним лицима у Републици Српској | 614 | 2.934.690 | 4.387.000 |
| 622, дио 620, дио 625 | Приходи од пружених услуга у Федерацији БиХ и приходи од пружених услуга повезаним правним лицима у Федерацији БиХ | 615 | 27.971.818 | 34.135.789 |
| 623, дио 620, дио 625 | Приходи од пружених услуга у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од пружених услуга повезаним правним лицима у Брчко Дистрикту БиХ | 616 | 806.952 | 595.334 |
| 65 | ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 617 | 17.442.999 | 14.696.601 |
| 650 | a) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, подстицаја и слично | 618 | 11.196.334 | 10.367.718 |
| дио 650 | Од тога: приходи по основу субвенција на производе1 (субвенције које се могу приказати по јединици производа, на примјер, возна карта, брашно, хљеб, млијеко и др.) | 619 |  |  |
| дио 650 | Од тога: Приходи по основу субвенција на производњу2 (на запошљавање, плату, каматну стопу, за смањење загађења и др.) | 620 |  |  |
| 651 | б) Приход од закупнина | 621 | 428.150 | 407.348 |
| 652 | в) Приход од донација | 622 | 3.728.019 | 3.896.013 |
| 653 | г) Приход од чланарина | 623 |  |  |
| 654 | д) Приход од тантијема и лиценцних права | 624 |  |  |
| 655 | ђ) Приход из намјенских извора финансирања (из буџета, фондова и др.) | 625 | 95 | 25.522 |
| 656 | е) Приходи од дивиденди | 626 |  |  |
| 657 | ж) Приходи од активирања или потрошње робе, готових производа или услуга | 627 | 2.090.401 |  |
| 659 | з) Остали пословни приходи по другим основама | 628 |  |  |
| 66 + 67 | ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 629 | 378.833 | 2.579.561 |
| дио 670 | Од тога: добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме | 630 |  |  |
| 678 | Добици од дериватних финансијских инструмената | 631 |  |  |
| 52 | ТРОШКОВИ ПЛАТА, НАКНАДА ПЛАТА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА | 632 |  |  |
| 522 + 523 | Трошкови бруто накнада члановима управног, надзорног, дбора за ревизију и др. | 633 | 93.953 | 91.997 |
| 525 | Трошкови запослених на службеном путу | 634 | 173.687 | 257.289 |
| дио 525 | Од тога: дневнице | 635 | 94.842 | 185.615 |
| 53 | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644) | 636 | 4.392.866 | 4.398.477 |
| 530 | а) Трошкови услуга на изради учинака | 637 |  |  |
| 531 | б) Трошкови транспортних услуга | 638 | 2.272.092 | 2.469.448 |
| дио 532 | в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава | 639 | 480.261 | 363.324 |
| дио 532 | г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава | 640 | 872.134 | 401.783 |
| 533 | д) Трошкови закупа | 641 | 647.945 | 1.047.883 |
| 534 + 535 | ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде | 642 | 51.024 | 54.758 |
| 536 + 537 | е) Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују | 643 |  |  |
| 539 | ж) Трошкови осталих услуга | 644 | 69.410 | 61.281 |
| дио 539 | Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа | 645 |  |  |
| 55 | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656) | 646 | 2.234.100 | 1.140.225 |
| 550 | а) Трошкови осталих услуга | 647 | 1.194.636 | 573.604 |
| дио 550 | Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених | 648 | 33.709 | 33.609 |
| дио 550 | Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа | 649 | 25.442 | 23.750 |
| 551 | б) Трошкови репрезентације | 650 | 43.431 | 55.716 |
| 552 | в) Трошкови премије осигурања | 651 | 28.236 | 16.738 |
| 553 | г) Трошкови платног промета | 652 | 37.104 | 54.976 |
| 554 | д) Трошкови чланарина | 653 | 129.520 | 145.349 |
| дио 555 | ђ) Трошкови пореза на производе3: царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл. | 654 |  |  |
| дио 555 | е) Трошкови пореза на производњу4:на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл. | 655 | 136.776 | 145.985 |
| 559 | ж) Остали нематеријални трошкови | 656 | 664.397 | 147.857 |
|  | ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА | 657 |  |  |
| 47, осим 479 | Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулативан промет конта) | 658 | 4.290.541 | 5.078.508 |
| 27, осим 279 | Улазни порез на додату вриједност (кумулативан промет конта) | 659 | 5.190.227 | 5.014.143 |
| 479 | Обавезе за ПДВ по основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а (салдо конта) | 660 | 0 | 0 |
| 279 | Потраживања по основу разлике између аконтационог и обрачунатог ПДВ-а (салдо конта) | 661 | 491.117 | 589.518 |
| 271 | ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта) | 662 | 486.324 | 393.291 |
| 484 | Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта) | 663 | 421.186 | 434.146 |
| 480 | Обавезе за акцизе (кумулативан промет конта) | 664 |  |  |
| нема конта | Приходи остварени на бази подуговарања | 665 |  |  |
| нема конта | Плаћања подуговарачима за рад, испоручене производе и услуге | 666 |  |  |
| нема конта | Укупан број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања, годишњих одмора, државних празника и сл.) | 667 | 3.593.553 | 3.694.440 |

## Табела 78. Додатни рачуноводствени извјештај - Анекс

## Показатељи успјешности пословања

Показатељи успјешности пословања у 2024. години приказани су у наредном табеларном прегледу:

| Редни број | Опис | Остварено | Ребаланс плана | Остварено | Индекси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-XII/2023. | I-XII/2024. | I-XII/2024. | (ос.24/ос.23) | (ос.24/пл.24) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Oстварена продуктивност | 207.783 | 198.975 | 164.113 | 79 | 82 |
| 2. | Остварени коефицијент економичности | 0,59 | 1,00 | 0,59 | 101 | 59 |

Табела 79.  Показатељи успјешности пословања

а) продуктивност

Према методологији УИЦ-а продуктивност се изражава на сљедећи начин:

ПКМ + НТКМ          ≥   100.000

Укупан број запослених

Остварена продуктивност у 2024. години мања је за 21% од остварене у истом периоду прошле године, а 18% мања је од планиране.

б) економичност

Укупна економичност се изражава односом:

Укупни приходи  ≥  1

Укупни расходи

Овај показатељ говори о покривености укупних расхода укупним приходима. Замисао је да он буде једнак или већи од 1, што значи да је 1 КМ расхода покривена са 1 КМ прихода или више. Остварени показатељ економичности за овај период је 0,59 и 1% већа је од прошлогишњег остварења, док је од планираног остварења за исти период мања за 31%.

в) Резултат пословања прије обрачуна камата, пореза и амортизације

| Редни број | Опис | Остварење I-XII/2023. | Ребаланс плана I-XII/2024. | Остварење I-XII/2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Трошкови амортизације | 20.232.176 | 0 | 19.791.455 |
| 2. | Финансијски расходи | 14.081.791 | 664.068 | 1.924.883 |
| 3. | Добитак/губитак | -40.676.806 | 84 | -34.284.700 |
| 4. | EBITDA | -6.362.839 | 664.152 | -12.568.362 |

Табела 80.  Резултат прије камата, пореза и амортизације EBITDA

## Опис главних ризика

Ризици у пословању Жељезница Републике Српске се дијеле на:

- пословне,

- непословне и

- ризике окружења.

- Пословни ризик

Пословни ризици су ризици везани за пословање Друштва и узроковани су унутрашњим активностима или неактивностима, као и неким спољним факторима који директно врше утицај на ефикасност дијела пословања или на укупно пословање Друштва.

У пословне ризике спадају:

а) ризик техничке природе,

б) ризик економске природе,

в) ризик у дјелатности,

г) ризик при продаји услуга превоза у жељезничком саобраћају и

д) ризик финансијске природе.

а) Ризик техничке природе – Жељезнице Републике Српске имају у употреби низ нискофункционалних застарјелих и истрошених капацитета.

б) Ризик економске природе – јавља се због неусклађености потреба и одобрених средстава прописаних Законом о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког саобраћаја.

в) Ризик у дјелатности – јавља се због неблаговремене испоруке по закљученим уговорима набавке, немогућности набавке потребних резервних дијелова, потрошног материјала, енергената и др. Потрошња разног материјала, горива и енергије, па и услуга у функцији је обима и структуре употребљених капацитета и њиховог одржавања (текућег и инвестиционог) за производњу транспортних услуга и задовољавање тражње.

г) Ризик при продаји услуга превоза у жељезничком саобраћају – нарочито су изражени због неизграђених услова на транспортном тржишту, видљиви у конкуренцији између жељезничког и других видова саобраћаја, а нарочито друмског (непостојање саобраћајне политике).

Ризик због неусаглашености потраживања и обавеза са страним жељезничким управама из ранијег периода, по разним основама, ризик да у уговорима о превозу нису регулисани поступци и клаузуле које ће омогућити пуну заштиту превоза што може значајно да утиче на резултат пословања.

д) Ризик финансијске природе – сматра се посебно значајним с обзиром на вриједност материјалних средстава која су повјерена Друштву. Овај ризик је својствен за сваки пословни субјект, а испољава се кроз одређену вјероватноћу да Друштво неће обезбиједити адекватну ликвидност да исплати своје обавезе.

Финансијски ризик се идентификује кроз:

- ризик новчаног тока, који се испољава као ризик (не) наплате потраживања од купца у уговореном року,

- порески ризик, се појављује када су значајне трансакције Друштва у виду доприноса и пореза неадекватно класификоване и нереализоване у периоду када су настале, због чега су изложене додатним трошковима,

- валутни ризик се јавља код уговарања и кориштења међународних кредита, везано за обрачунску јединицу и рок враћања кредита и обавезе према Влади.

Финансијски расходи, који се своде на камате, условљени у првом реду плаћањем камата на дугорочне и краткорочне кредите, камате по судским рјешењима, као и уговорене камате из пословних односа.

- Непословни ризик

У непословне ризике Друштва се сврставају:

а) ризик физичке природе и

б) ризик социјалног поступања.

а) Ризик физичке природе – јављају се због положаја и терена на коме су изграђени инфраструктурни објекти Друштва, посебно објекти у доњем строју пруге, постројења која нису у функцији (постројења контактне мреже, осигурања и телекомуникационих веза).

Значајан број ванредних догађаја доводи до већих обустава у саобраћају, необезбијеђени путни прелази, лагане вожње и др. што значајно утиче на пословни резултат Друштва.

б) Ризик социјалног поступања – изражени су у постојању великог броја радника са умањеном способношћу, с обзиром на захтијевне здравствене способности за обављање послова у непосредном обављању жељезничког саобраћаја. Могућност њиховог рјешавања са могућношћу распоређивања на друга радна мјеста је врло мала, што представља велики проблем за обављање пословних процеса у Друштву.

- Ризик окружења

Ризик окружења се јавља када вањски фактори имају утицај на пословање Друштва у односу на избор стратегије, операција, односа са купцима и добављачима, организационе структуре или финансијског стања или неефикасности. У ову категорију сврстани су сљедећи ризици:

а) регулаторни ризик,

б) ризик конкуренције.

а) Регулаторни ризик – нарочито се огледа у значајном утицају Владе Републике Српске на висину средстава по уговору о пружању и финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког саобраћаја.

б) Ризик конкуренције – је прије свега питање конкуренције, тј. превоза роба у другим видовима саобраћаја, али такође и осјетно све мање потребе за превозом роба због привредног амбијента.

Отварањем тржишта жељезничких услуга и укидањем монопола над жељезничким саобраћајем, а према директивама Европске Уније директно је запријећено амбијенту пословања послије ступања на снагу тих директива. Овом моменту треба посветити максималну пажњу и дати одговоре на начине даље борбе са конкуренцијом.

Овај ризик у пословању је ''кључни ризик'' овог система, уочавајући чињеницу да је конкуренција далеко опремљенија како вучним тако и вученим средствима жељезничког саобраћаја.

## Заштита околине и радника, очекивани развој Жељезница Републике Српске у будућности и друго

Законски оквир којим су регулисане области заштите животне средине је: Закон о Жељезницама Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ број 19/17 и 28/17), Закон о заштити животне средине – пречишћени текст (,,Службени гласник Републике Српске“ број 71/12 и 19/15), као и многобројни правилници, технички прописи, стандарди и др.

Из области заштите животне средине вршено је сљедеће:

- Жељезнице Републике Српске а.д. Добој продужиле  су еколошке дозволе за сва четири жељезничка чвора, као  и за објекте жељезничкe станицe у Дистрикту Брчко и жељезничкe станицe у Зворнику.

- Такође је извршено продужавање водопривредних дозвола за жељезнички чвор  Бања Лука са роком важења до 2028. године и Брчко  са роком важења до 2027. године.

- Вршена су мјерења електричног поља и густине магнетног флукса, испитивање отпадних вода, испитивање буке,  емисије загађујућих материја у ваздуху и  емисије димних гасова из котла на чврсто гориво и квалитета ваздуха.

- У циљу прецизнијег прегледа потрошње воде и струје, те смањења трошкова Друштва  у свим видовима,  предузето је низ мјера на утрђивању неоправданих губитака усљед кварова. Извршено је отклањање свих кварова тако да су се смањили трошкови у овим дјелатностима.

- Планирана је  реконструкција септичких јама у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (,,Службени гласник Републике Српске“ број 68/01).

## Закључак

Друштво је пословну 2024. годину завршило  са губитком од 34.284.700 КМ.

Приходи од основне дјелатности мањи су за 19% у односу на 2023. годину. Приходи од превоза путника већи су за 4% у односу на прошлогодишње остварење, док су приходи од превоза роба мањи за 7.336.918 КМ или 20%.

Ребалансом буџета Владе Републике Српске за 2024. годину приходи од субвенција  смањени су   за  9.200.000 КМ  тј. са досадашњих 20.000.000 КМ на 10.800.000 КМ што је знатно утицало на укупне приходе и функционисање Жељезница Републике Српске.

Приходи од  донација (Свјетска банка) остварени су у износу од  3.728.019 КМ. Ови приходи су повремени и јављају се током реализације кредита са Свјетском банком.

Приходи од активирања или потрошње робе, готових производа или услуга износи 2.090.401 КМ (накнадна улагања у основна средства).

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у 2024. години износе                        45.799.550 КМ и већи су за  27.395 КМ у односу на прошлу годину. У 2024. години коригована je најнижа загарантована плата (најнижа плата у Републици Српској од 01.01.2024. године износи 900 KM у нето износу или 1.344 КМ у бруто износу). У складу са повећањем просјечне бруто плате у Републици Српској, дошло је и до повећања трошкова за топли оброк у износу од 12%.

У посматраном периоду 2023. године исплаћана је зимница у износу од 389.533 КМ док ове исплате није било у посматраном периоду 2024. године.

Друштво је суочено са проблемом одласка квалификоване радне снаге и поред чињенице да је дошло до увећања личних примања запослених.

Трошкови горива и енергије мањи су за 17% у односу на посматрани период прошле године, због смањене потражње за услугама жељезничког транспорта.

Жељезнице Републике Српске у пословној 2024. години нису ослобођене плаћања путарина за утрошено гориво за погон шинских возила, те би исти износ по том основу био смањен за 0,40 КМ по литри утрошеног горива и за извјештајни период укупно би износио око 370.000 КМ.

Трошкови амортизације износе 19.791.455 КМ и мањи су за 2% у односу на посматрани период 2023. године. Смањење амортизације узроковано је истеком амортизационог вијека одређеног броја основних средстава.

Трошкови резервисања износе 1.324.480 КМ и мањи су за 12.005.896 КМ, а односе се на резервисане трошкове за доспјеле редовне камате по ино кредитима које отплаћује Влада Републике Српске у износу 1.262.305 КМ . Најзначајније смањење односи се на трошкове затезних камата на доспјела потраживања по ино кредитима које отплаћује Влада Републике Српске у износу од 10.916.033 КМ. Резервисани трошкове за спорове покренуте против Жељезница Републике Српске у 2024. години износе  29.000 КМ.

Друштво је на скупштини одржаној дана 28.06.2024. године донијело Одлуку о конверзији потраживања у основни капитал, Одлуку о повећању основног капитала конверзијом потраживања у капитал, те Одлуку о III (трећој) емисији обичних (редовних) акција. Након регистрације у Окружном привредном суду, дана 11.09.2024. године извршена је регистрација III (треће) емисије акција Друштва у износу од 334.052.579 КМ (334.052.579 акција, номиналне вриједности 1,00 КМ) у Централном регистру хартија од вриједности. Након докапитализације основни капитал Друштва износи 334.102.579 КМ.

Процес конверзије дуга у капитал Жељезница Републике Српске а. д. Добој, окончан је са                  11.09.2024. године, што је за резултат имало да су обавезе према Влади Републике Српске које су биле пријављене са 07.09.2020. године, прекњижене на основни капитал Друштва.

Управа Друштва је 19.11.2024. године на сајту Бањалучке берзе објавила мишљење о понуди за преузимање емитента Жељезнице Републике Српске а. д. Добој. На основу наведеног Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, дана 26.11.2024. године издаје Рјешење                                               01-УП-34-516-9/24 о преузимању емитента Жељезнице Републике Српске а.д. Добој.

Влада Републике Српске на 95. сједници одржаној 22.11.2024. године донијела је Закључак број               04/1-012-2-3593/24 којим даје сагласност да Жељезнице Републике Српске буду организоване као вертикално интегрисано предузеће са три сектора: заједнички послови, послови инфраструктуре и послови операција  (путнички и теретни саобраћај), са одвојеним рачуноводственим политикама.

Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) износе 2.097.324 КМ, што је за 111% више у односу на остварене трошкове у истом периоду 2023. године и за 23% више од планираних. Највеће повећање односи се на консултантске услуге као и трошкове накнада Комисије за хартије од вриједности Републике Српске по основу потраживања Министарства финансија Републике Српске и претварање дуга у капитал.

У посматраном периоду 2024. године, настављено је редовно измирење свих доспјелих обавеза према запосленима, држави и пословним партнерима, уз очувану ликвидност и солвентност предузећа.

Број: I-4.6931/25

Датум: 23.05.2025. год.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

_________________________________________________

Слађан Јовић, мастер економије

Са њима се не врши превоз путника. Дата су вучи возова у саставу помоћног воза у случају ванредних догађаја.

У инвентарском колском парку (ИКП)  Жељезница Републике Српске постоје троја  путничка кола за узани колосијек ширине (0,76 m).

На двојим путничким колима узаног колосијека извршена редовна оправка у радионици за ОШВ Бања Лука.

Након завршетка оправке, путничка кола 	број В 3901 и В 3902 дата су у закуп жељезничком оператеру за путнички саобраћај ,,Србија Воз" на период од једне године са могућношћу продужења уговора.

Наведена путничка кола саобраћају на музејско - туристичкој прузи Мокра Гора-Вишеград, односно на популарној ,,шарганској осмици".

Трећа путничка салон кола  број B 3903  још увјек се налазе у радионици за ОШВ Бања Лука и на истима је у току редовна оправка.

Обрт кола показује вријеме изражено у данима које кола проведу од једног утовара до наредног утовара.

Коефицијент празног трчања кола је однос колских (осовинских) километара празних кола према колским (осовинским) километрима товарених кола, или однос дужине трчања празних кола према дужини трчања товарених кола. Коефицијент трчања празних кола нормално се креће у границама од 0 до 1 а у поједином случајевима и преко 1. Уколико се вриједност коефицијента трчања празних кола помножи са 100, добиће се колико километара трче празна кола у односу на 100 km трчања товарених кола.

Дужина лаганих вожњи је промјенљива категорија и податак се мијења свакодневно. Због појединих угрожених мјеста, а ради очувања безбједности саобраћаја уводи се лагана вожња одговарајуће дужине и смањене брзине. Након отклањања неправилности на угроженом мјесту, лагана вожња се укида и уводи редовна брзина. На дан 31.12.2024. године дужина лаганих вожњи на пругама Жељезница Републике Српске износила је 20.349 m.

Није исправна машина за машинско регулисање колосика.

У процесу реструктирисања Жељезница Републике Српске сви кредити у иностранству (сем кредита Свјетске  банке WB IBRD 88080) конвертовани су у капитал, заједно са редовном и затезном каматом закључно са 07.09.2020. године. У 2024. години редовне камате по основу кредита који су конвертовани у капитал  износиле су 1.262.305 КМ.

Вршена је корекција 2023. године.

Вршена је корекција 2023. године.

Резултат претходне године коригован је за износ укинутог обезвређења залиха материјала и резервних дијелова које су потрошене након датума процјене. У 2023. години са залиха су издати у потрошњу материјал и резервни дијелови у износу од 201.489 КМ.

На дан 31.12.2024. године потраживања Жељезница Републике Српске од Жељезница Федерације Босне и Херцеговине износе 102.858 КМ, те се на бази споразума врши међусобно пребијање, док разлику плаћа она страна која има веће обавезе од потраживања.

Резултат претходне године коригован је за износ укинутог обезвређења залиха материјала и резервних дијелова које су потрошене након датума процјене. У 2023. години са залиха су издати у потрошњу материјал и резервни дијелови у износу од 201.489 КМ.

Службени Гласник број 107 од 12.12.2024. године